JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2017.gada 16.februārī |  | Nr. | 56 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumā Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” | (protokols Nr.5, 19.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 1.punktu, ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra lēmumu Nr.443 “Par Jūrmalas ostas attīstības programmas 2015.-2022.gadam apstiprināšanu” ir atbalstīta Jūrmalas ostas attīstības programma 2015.-2020.gadam (turpmāk – ostas attīstības programma). Atbilstoši ostas attīstības programmā noteiktajam, ir veikts tajā iekļauto rīcību izvērtējums un aktualizētas ostas attīstības programmas 7.nodaļas “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļa “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļa “Rīcības plāns” atbilstoši esošajai situācijai un veiktajam izvērtējumam. Ņemot vērā Jūrmalas ostas valdes 2016.gada 6.decembra lēmumu Nr.7/3/16 (protokols Nr.7/16, p.3), un pamatojoties uz Attīstības un vides jautājumu komitejas 2016.gada 1.februāra protokolu Nr.1.2-21/2, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt grozījumus ostas attīstības programmā, aizstājot ostas attīstības programmas 7. nodaļas  “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns” ar jaunu ostas attīstības programmas 7. nodaļas  “Attīstības programmas īstenošanas ekonomiskā ietekme” 7.5 apakšnodaļu “Investīciju plāns (līdz 2020.gadam)” un 8.nodaļu “Rīcības plāns”, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētāja | R.Sproģe |
| --- | --- |

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2017.gada 16.februāra lēmumam Nr.56

(protokols Nr.5, 19.punkts)

## 7.5. Investīciju plāns (līdz 2022.gadam)

Stratēģijas ietvaros paredzētās Jūrmalas ostas attīstības investīciju plāns sniegts 54.tabulā. Aprēķinātais investīciju plāns iezīmē orientējošo nepieciešamo finansējuma programmu pie nosacījuma, ka ostas attīstība tiek īstenota saskaņā ar Bāzes scenāriju. Investīciju plānu nepieciešams atjaunot katru gadu līdz ar veiktajām teritoriju izpētēm un aktuālajām jahtu apgrozījuma prognozēm.

Kopumā – investīciju plāns paredz pētījumu veikšanu par visām identificētajām attīstības teritorijām (saskaņā ar prioritātēm), kā arī būvdarbu veikšanu par tuvākajiem paredzamajiem projektiem – kuģu kanāla padziļināšanu un navigācijas sistēmas uzturēšanu, hidrotehniskā risinājuma izbūvi, kā arī jahtu piestātņu izbūvi „C” teritorijā.

54. tabula. Jūrmalas ostas attīstības programmas indikatīvais investīciju plāns 2015.-2022.gadam, EUR

| Nr. |  | Attīstības aktivitātes | Kopā, EUR | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mols* | Izpēte un TEP par hidrotehnisko risinājumu (varbūtējo mola izbūvi). Straumes un sanesu režīma modelēšana, alternatīvu risinājumu, t.sk. bagarētās grunts novietnes vietas analīze | 78 400 | 78 400**** | __ ** | __** |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Hidrotehniskā risinājuma projektēšana, un būvniecība | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 3 | C teritorija | “C” teritorijas (Tīklu un Vikingu ielas) projektēšana, būvniecības koordinēšana, uzturēšana, jahtu piestātnes pakalpojumu sniegšana. | 250 907 | 84 000**** | 88 819**** SmartPort 78 087** | __**** | __** |  |  |  |  |
| 4 |  | Projektēšana tālākai attīstībai |  |  | 10 000**** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Komunālā infrastruktūra kreisajā krastā | Darba uzdevuma izstrāde izpētei par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 6 |  | Izpēte par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas (A teritorijai) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 7 | Upju transports | Izpēte par upju transporta un saistītās infrastruktūras attīstīšanas iespējām | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 8 | I teritorija | JOP pārvaldes attīstāmo risinājumu projektēšana (pasažieru kuģīšu piestātne, krastu sagatavošana) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 9 |  | JOP pārvaldes attīstāmo risinājumu būvniecība (pasažieru kuģīšu piestātne) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 10 | B teritorija | “B” attīstības teritorijas (Ostas salas) projektēšana, labiekārtošana, uzturēšana, jaunu pakalpojumu sniegšana. | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
| 11 | A teritorija | Darba uzdevuma definēšana izpētei par „A” teritorijas un ārējās ostas attīstību (multimodālā osta) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas ** |  |  |
| 12 |  | Izpēte par „A” teritorijas un ārējās ostas attīstību (multimodālā osta) | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas ** |  |  |
| 13 | Dzintaru piestātne | Izpēte par "Dzintaru piestātnes" attīstību | Izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas |  |  |
|  |  | Kopā gadā attīstības aktivitātēm | 329 307 | 162 400 | 176 906 |  |  |  |  |  |  |

* Piezīme – hidrotehniskā risinājuma izmaksas nav praktiski nosakāmas bez sākotnējās izpētes veikšanas un tehniskā projekta izstrādes;

** Piezīme – ārējo investīciju piesaistes perspektīva;

*** Piezīme – garāžu teritorijas attīstība;

**** Piezīme – Jūrmalas pilsētas domes budžets

Līdz ar attīstības aktivitāšu īstenošanu nepieciešams veikt turpmāku investīciju plāna atjaunošanu, tādējādi atspoguļojot katra pārskata gada kopējās izmaksas, kas paredzētas attīstības programmas rīcības plāna īstenošanai. Būtiskākās komponentes, kas ietekmē investīciju plāna pozīcijas:

- informācijas un sadarbības nosacījumu precizēšana par attīstības teritorijām,

- hidrotehniskā risinājuma izbūves nosacījumi un izmaksas,

- sadarbības iespējas ar privāto sektoru un būtiskākie sadarbības nosacījumi (piemēram, kādu daļu no pamata infrastruktūras investīcijām būs jāveic Jūrmalas ostas pārvaldei vai Jūrmalas pilsētas pašvaldībai).

8. Rīcības plāns

Rīcības plānā ir iekļautas rīcības, kuras turpmāk var konkretizēt kā investīciju projektus un kuru ieviešana ir nepieciešama, lai īstenotu JOP redzējumu un sasniegtu stratēģiskos mērķus. Plāns ietver rīcības, kas ir veicamas laika periodā, līdz 2017.gada beigām un indikatīvi uzskaita rīcības, kas veicamas līdz 2020.gadam. Aktivitātes līdz 2022.gadam plānots uzrādīt pēc tekošo gadu faktiskās izpildes un pēc ārējo investīciju programmu noteikumiem.

Šāds rīcības plāna termiņš izvēlēts ņemot vērā to, ka uz stratēģijas izstrādes brīdi nav pietiekamas skaidrības par attīstības projektu īstenošanas modeļiem, finansēšanas avotiem un laika grafiku, līdz ar to JOP darbības tuvāko divu gadu laikā (līdz 2018.gada beigām) būs koncentrētas uz attīstības projektu detalizētu izvērtēšanu, kas ļaus precīzi noteikt turpmākās rīcības attīstības projektu ieviešanā.

JOP attīstības programmas rīcības plāns tiek atjaunots reizi gadā, balstoties uz paveiktajiem darbiem, apzinātajām nepieciešamībām, veiktajām izpētēm un to secinājumiem. Rīcības plāns atjaunots 2016. gadā.

Galvenā atbildīgā institūcija par Jūrmalas ostas stratēģijas izstrādi, ieviešanu un uzraudzību ir Jūrmalas ostas pārvalde, kas realizē ostas pārvaldības darbības atbilstoši prioritātēm un rīcības plānam, izvērtējot rīcības lēmumu ietekmi uz Stratēģijā izvirzīto mērķu sasniegšanu un atbilstību noteiktajiem darbības virzieniem un aktivitātēm.

| M1: Publiskā infrastruktūra – rīcības plāns atjaunots (2016. gads) |
| --- |
| Nr. | Nosaukums | Rīcības virziens | Rezultāts | Orientējošs izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija |
| 1 | Kanāla dziļuma uzturēšanas aktivitātes | R1.1. | Regulārie kuģošanas kanāla padziļināšanas darbi Lielupes ietekā atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumam Nr. 201 „Par pretplūdu pasākumu nodrošināšanu”. | Pastāvīgi | JOP |
| 2 | Navigācijas iekārtu ikgadējā uzturēšana (ikgadēja aktivitāte), navigācijas iekārtu attīstīšana Lielupē, t.sk. ārpus ostas teritorijas līdz Spuņciemam | R1.2. | Lielupes navigācijas aprīkojums atbilst starptautiski noteiktām normām. | Pastāvīgi | JOP |
| 3 | “C” teritorijas (Tīklu un Vikingu ielas) projektēšana, būvniecības koordinēšana, uzturēšana, jahtu piestātnes pakalpojumu sniegšana. | R1.3 | Jūrmalas ostas pakalpojumu sniegšanas nepieciešamās infrastruktūras izveidošana un uzturēšana. | 2017.-2022.gads | JOP |
| 4 | Tehniski ekonomiskā izpēte par Dzintaru piestātnes izbūvi (sākot no Turaidas ielas gala). | R1.1, R1.3 | Novērtēta piestātnes izbūves iespējamība, aptuvenais tehniskais risinājums, izmaksas un ekonomiskais efekts (t.sk. ietekme uz Jūrmalas tūrismu). | 2018.-2020.gads | JOP |
| 5 | Izpēte par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas (pēc izpētes par Lielupes grīvas kuģojamības nodrošināšanu) | R1.4 | Noteikts nepieciešamās komunālās infrastruktūras apjoms, ekonomiskie rādītāji, izstrādāts turpmākās attīstības plāns. | 2018.-2020.gads | JOP, Jūrmalas pilsētas dome |
| 6 | Izpēte par upju transporta infrastruktūras (pasažieru kuģīšu piestātņu) attīstīšanas iespējām un ekonomisko efektu | R1.5 | Novērtēta ūdens pasažieru transporta attīstīšanas ekonomiskā efektivitāte, izstrādāts rīcības plāns tālākai attīstībai. | 2017.gads | JOP |

| M2: Sadarbība ar uzņēmējiem – rīcības plāns atjaunots (2016. gads) |
| --- |
| Nr. | Nosaukums | Rīcības virziens | Rezultāts | Orientējošs izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija |
| 1 | Tehniski ekonomiskā izpēte par ārējās ostas izbūvi un „A” teritorijas attīstīšanu | R2.1. | Novērtētas ārējās ostas attīstīšanas alternatīvas, to izmaksas un iespējamie ieņēmumi, sadarbības modeļi ar investoriem. | 2018.-2022.gads | JOP |
| 2 | “B” attīstības teritorijas (Ostas salas) projektēšana, labiekārtošana, uzturēšana, jaunu pakalpojumu sniegšana. | R2.3 | Izvērtētas iespējamās attīstības alternatīvas un definēts attīstības mērķis. Ostas salas labiekārtošana, projektēšanas izstrāde, autoruzraudzība, būvuzraudzība. | 2017.-2020.gads | JOP |
| 3 | Tehniski ekonomiskā izpēte par piekrastes makšķerēšanas, ūdenstūrisma, ūdenssporta u.c. līdzīgu pakalpojumu attīstīšanu (teritorija „I”) | R2.3 | Novērtēta teritoriju hidroloģiskā un ģeoloģiskā situācija, attīstības virzieni un nepieciešamās investīcijas un atdeve. Precizēti darbi teritoriju sakārtošanai un investoru piesaistei, izvērtēti iespējamie sadarbības modeļi ar investoriem un pašvaldību. | 2017.-2020.gads | JOP |
| 4 | Jahtu tūrisma produktu piedāvājuma attīstība un daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas. | R2.3 | Sekmēta saimnieciskā darbība, veicināts iedzīvotājiem veselīgs dzīvesveids un sports. Nodrošināta daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas, dabas tūrisms un kvalitātes paaugstināšana. | 2017.-2020.gads | JOP |

| M3: Atpazīstamība – rīcības plāns atjaunots (2016. gads) |
| --- |
| Nr. | Nosaukums | Rīcības virziens | Rezultāts | Orientējošs izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija |
| 1 | Starptautiskā sadarbība ar nozares organizācijām | R3.1. | Izstrādāts plāns, kā veicināt Jūrmalas ostas atpazīstamību sadarbībā ar starptautiskajām nozares organizācijām. | Pastāvīgi | JOP |
| 2 | Dalība starptautiskajos pasākumos un pasākumu organizēšana ostā | R3.1. | Nacionālā un starptautiskā sadarbības veicināšana piedaloties un organizējot pasākumus, kopīgu projektu īstenošanu. | Pastāvīgi | JOP |
| 3 | Kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošana ar Jūrmalas pilsētu tūristu piesaistei | R3.2. | Lielupes jaunās ostmalas attīstība, radot jaunu, pievilcīgu ūdensmalas teritoriju. | Pastāvīgi | JOP un Jūrmalas dome |
| 4 | Ekotūrisma maršrutu piedāvājuma izstrāde | R3.2. | Piedāvājuma sagatavošana ūdenstūrisma maršrutiem uz Lielupes grīvas pļavām un citiem Jūrmalas ostas tuvumā esošajiem dabas tūrisma objektiem. | Pastāvīgi | JOP un Jūrmalas dome, atbilstoši dabas aizsardzības prasībām |
| 5. | Sekmēt sadarbību ar sporta organizācijām | R3.2. | Kopīgu projektu īstenošana ar sporta organizācijām ūdens sporta jomā. | Pastāvīgi | JOP |
| Būtiskās rīcības Jūrmalas ostas pārvaldībā – rīcības plāns atjaunots (2016. gads) |
| Nr. | Nosaukums | Rezultāts | Orientējošs izpildes termiņš | Atbildīgā institūcija |
| 1 | Ostas noteikumu izstrāde un apstiprināšana Satiksmes ministrijā | Saistošo noteikumu izstrāde, kas reglamentē ostu darbības principus un pārvaldes kārtību | 2017. gads | JOP |
| 2 | Ostas uzrauga-dispečera dienesta izveide | Nodrošināta peldlīdzekļu satiksmes operatīvā vadība Jūrmalas ostā. | 2017. gads | JOP |
| 3 | Plūdu draudu izvērtējums | JOP kompetences ietvaros izvērtēti plūdu draudi, ko rada Lielupes plūdi un vējuzplūdi. | 2017.gads | JOP |
| 4 | Jūrmalas ostas teritorijas grozījumi | MK apstiprinātas izmaiņas Jūrmalas ostas teritorijas robežu plānā. | 2017.gads | JOP |
| 5 | Kārtības, instrukcijas izstrāde sniegto pakalpojumu un ostas maksu tarifu noteikšanai | Izstrādāta kārtība, instrukcija ostas pakalpojumu un maksas tarifu noteikšanai, uzskaitīšanai un kontrolei | 2017.-2020.gads | JOP |
| 6 | Uzlabota Jūrmalas ostas pārvaldes institucionālā kapacitāte | Pasākumu īstenošana Jūrmalas ostas pārvaldes institucionālās kapacitātes palielināšanai, tai skaitā darbinieku apmācība | 2017.-2020.gads | JOP |
| 7 | Ierobežot Lielupes krasta eroziju Jūrmalas ostas teritorijā | Veikts Jūrmalas ostas teritorijas erozijas skarto krastu apsekojums un izveidots darbu veikšanas plāns saskaņā ar ekspertu atzinumiem. | 2017.-2022.gads | JOP |
| 8 | Attīstību teritoriju “E”, “F”, “G” pārvērtēšana | Novērtētas teritoriju “E”, “F”, “G” iespējamās rīcības tālākai attīstībai. | 2017.gads | JOP |
| 9 | Rīcības plāna atjaunošana | Atjaunots Jūrmalas ostas attīstības rīcības plāns. | Pastāvīgi | JOP |

## 8.1. Rīcības ostas atvēršanai

Lai osta formāli būtu uzskatāma par atvērtu, tai ir jāatbilst minimālajām prasībām, kas ir uzskaitītas Likumā par ostām. Zemāk (sk. 55.tabulu) ir sniegts pārskats par šīm prasībām, kā arī Jūrmalas ostas patreizējā atbilstība šīm prasībām un turpmāk veicamais, lai ostu varētu uzskatīt par atvērtu:

55.tabula. Rīcības Jūrmalas ostas atvēršanai

| Nr. | Prasība | Jūrmalas ostā nodrošināts? | Rīcības prasības nodrošināšanai |
| --- | --- | --- | --- |
| Formāla rakstura rīcības, dokumentācijas izstrāde |
| 1. | Apstiprinātas ostas robežas | jā | Robežas jāgroza atbilstoši attīstības programmas rekomendācijām |
| 2. | Ostas pārvaldes nolikums un esoša ostas pārvalde | jā |  |
| 3. | Ostas attīstības programma | jā | Pēc attīstības programmas izstrādes ir jānodrošina tās aktualizācija. Vēlams to veikt reizi gadā, piemēram, sagatavojot pilsētas budžeta projektam investīciju projektus. |
| 4. | Jūrmalas pilsētas pašvaldības izdoti saistošie Jūrmalas ostas noteikumi. | nē | Ostas noteikumu projektu izstrādā ostas pārvalde, un pēc saskaņošanas ar Satiksmes ministriju attiecīgā pašvaldības dome izdod tos saistošo noteikumu veidā. |
| 4.1. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: noteikumi par kuģu satiksmi akvatorijā (informācija par ienākšanu/iziešanu ostā, dokumentāciju, izmantojamo sakaru sistēmu, noteikumi par loču pakalpojumiem, noteikumi par kustības ātrumu un manevrēšanas vietām) | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.2. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: informācija par kuģu stāvvietām reidā, pietauvošanās un attauvošanās kārtība, stāvēšanas laikā veicamo remontdarbu kārtība, varbūtējo kravas operāciju noteikumi. | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.3. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: vides aizsardzības noteikumi | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.4. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: prasības kuģu ceļa uzturēšanai | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.5. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: ostas drošības uzraudzības noteikumi | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.6. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: muitas, robežapsardzības, sanitārie, ugunsdrošības nosacījumi | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.7. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: atbildība par ostas noteikumu pārkāpšanu | nē | Jāizstrādā ostas noteikumu izstrādes ietvaros |
| 4.8. | Ostas noteikumu sastāvdaļa: ostas maksas | jā | Faktiski ostas pakalpojumu tarifi ir noteikti, tie ir jāiekļauj ostas noteikumos |
| 5. | Finanšu izlietojuma plāns nākamajam gadam | jā | Plāna izstrādi jābalsta uz attīstības programmā iekļauto rīcības un investīciju plānu |
| Praktiska rakstura rīcības |
| 6. | Iekšējais un ārējais kuģu ceļš (t.sk. atbilstoši kuģu ceļa parametri un navigācijas sistēmas) | jā | Jāturpina kuģu ceļa uzturēšana (dziļuma uzturēšana, navigācijas iekārtas) |
| 7. | Iespējams piestāt un veikt kuģiem un to pasažieriem nepieciešamo apkalpi | jā | Jāturpina piestātņu un ar tām saistīto pakalpojumu attīstība, jāsniedz informācija par pieejamajiem pakalpojumiem un kuģu parametriem |
| 8. | Nodrošināta ostas noteikumu ievērošana | nē | Jānodrošina drošība ostas akvatorijā un ostas noteikumu ievērošana |
| 9. | Nodrošināta ostas pārziņā esošās infrastruktūras apsaimniekošana | jā |  |
| 10. | Nodrošināta kuģu satiksmes operatīvā vadība, ko veic ostas uzraugs-dispečeris. | jā | Jāizveido ostas kapteiņa dienests |

8.2. Rīcības plāna kopsavilkums un laika grafiks

Zemāk sniegts Jūrmalas ostas attīstības programmas rīcības plāna kopsavilkums un laika grafiks.

56.tabula. Rīcības plāna kopsavilkums un laika grafiks

| Rīcības nr. | Projekts/teritorija | Prioritāte | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Izpēte par mola izbūvi un pretplūdu pasākumiem | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1-1 | Kanāla dziļuma uzturēšanas pasākumi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1-2 | Navigācijas iekārtu uzturēšana un attīstīšana | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1-3 | “C” teritorijas (Tīklu un Vikingu ielas) projektēšana, būvniecības koordinēšana, uzturēšana, jahtu piestātnes pakalpojumu sniegšana. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1-5 | Izpēte par komunālās infrastruktūras attīstību kreisajā krastā pie Lielupes grīvas | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1-6 | Izpēte par upju transporta infrastruktūras attīstīšanu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2-3 | Izpēte par „I” teritorijas attīstīšanu (piekrastes zveja, pasažieru piestātne, ūdens tūrisma aktivitātes) | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2-2 | “B” attīstības teritorijas (Ostas salas) projektēšana, labiekārtošana, uzturēšana, jaunu pakalpojumu sniegšana. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2-1 | Izpēte par „A” teritorijas – ārējās ostas attīstīšanu (multimodālā osta) | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M2-4 | Jahtu tūrisma produktu piedāvājuma attīstība un daudzveidīgas aktīvās atpūtas pavadīšanas iespējas. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M1-4 | Izpēte par Dzintaru piestātnes attīstīšanu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3-1 | Starptautiskā sadarbība ar nozares organizācijām | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3-2 | Dalība starptautiskajos pasākumos un pasākumu organizēšana ostā | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3-3 | Kopīgu tūrisma piedāvājumu veidošana ar Jūrmalas pilsētu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3-4 | Ekotūrisma maršrutu izstrāde | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M3-5 | Sekmēt sadarbību ar sporta organizācijām | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mājas lapas izveide | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostas nosaukumu maiņa | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostas noteikumu izstrāde | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ostas uzrauga-dispečera dienesta izveide | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plūdu draudu izvērtējums | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Jūrmalas ostas teritorijas grozījumi | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kārtības, instrukcijas izstrāde sniegto pakalpojumu un ostas maksu tarifu noteikšanai | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzlabota Jūrmalas ostas pārvaldes institucionālā kapacitāte | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ierobežot Lielupes krasta eroziju Jūrmalas ostas teritorijā | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Attīstību teritoriju “E”, “F”, “G” pārvērtēšana | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rīcības plāna atjaunošana | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Izpētes darbi

- Investīcijas

- Administratīvās un atpazīstamības aktivitātes

- Aktivitāte izpildīta