JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2018.gada 18.janvārī |  | Nr. | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu” | (protokols Nr.1, 38.punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2013.gada 24.janvārī pieņēma lēmumu Nr.36 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A  apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.36), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu. Lēmumā Nr.36 noteikts, ka detālplānojuma īstenotājam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "VIENĪBAS 1A" (reģ.Nr.40103519763) (turpmāk- Īstenotājs) detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu jāuzsāk četru gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās un detālplānojumā paredzētā apbūve īstenojama līdz 2023.gada 1.maijam.

Saskaņā ar Lēmuma Nr.36  2.punktu 2013. gada 4.aprīlī starp Domi un Īstenotāju, atbilstoši apstiprinātajam līguma projektam, tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16/347 par detālplānojuma zemesgabalam Vienības prospektā 1A, Jūrmalā, īstenošanu (turpmāk – Līgums).

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2013.gada 4.februārī un detālplānojums ir stājies spēkā 2013.gada 5.februārī. Atbilstoši Līguma noteikumiem Īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2017.gada 4.februārim.

Dome 2017.gada 13.decembrī ir saņēmusi Īstenotāja iesniegumu ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanu līdz 2018.gada 5.aprīlim, sniedzot paskaidrojumu, ka 2015.gada 18.septembrī pamatojoties uz būvprojektu minimālā sastāvā viesu nama būvniecībai Vienības prospektā 1A, Jūrmalā, Domes Būvvalde izdeva būvatļauju Nr.1902. Būvatļaujā ietvertie projektēšanas nosacījumi netika izpildīti divu gadu laikā, jo ņemot vērā vides un ekonomiskos apsvērumus, tiek izstrādāta videi draudzīgāka un ekonomiski pamatotāka viesu nama attīstības koncepcija.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 31. pantu,  un  saskaņā ar 2018. gada 10.janvāra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Pagarināt Līgumā noteikto detālplānojuma īstenošanas uzsākšanas termiņu, noslēdzot vienošanos par grozījumu Līgumā, izsakot Līguma 2.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt līdz 2018.gada 5.aprīlim, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023. gada 1. maijam”.

- Jūrmalas pilsētas pašvaldības izpilddirektoram noslēgt ar Īstenotāju vienošanos par grozījumu Līgumā atbilstoši šī lēmuma 1. punkta redakcijai.

- Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, ievietot to Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē, un publicēt paziņojumu vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē.

| Priekšsēdētāja vietniece | R.Sproģe |
| --- | --- |