JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2018.gada 26.aprīlī |  | Nr. | 165 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte” | (protokols Nr.6, 14.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1.punktu, 2004.gada 19.aprīļa pilnvarojuma līgumu Nr.:1.1-16/698, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jūrmalas gaisma”, atsaucoties uz Jūrmalas pilsētas Attīstības programmā 2014.-2020.gadam noteiktā rīcības virziena R2.1.1.: “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr. 63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk., izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētas ielās” un Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.-2020.gadam pasākuma 4.4. “Ielu apgaismojuma sistēmas modernizācija” rīcībām 4.4.1. “Ielu apgaismojuma modernizācijas Ilgtermiņa stratēģijas izstrāde” un 4.4.2. “Gaismekļu un luksoforu nomaiņa”, un ievērojot INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Atbalstīt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera dalību INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020.gadam 2.3.apakšsadaļas atklātajā projektu konkursā „Energoefektivitāte” ar projekta iesniegumu „Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma risinājumu izstrādē/ Lighting the Baltic Sea Region - Cities accelerate the deployment of sustainable and smart urban lighting solutions (LUCIA)” (turpmāk - projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri Hamburgas pilsētu (Vācija).

- Noteikt projekta mērķi – radīt viedā apgaismojuma platformu Baltijas jūras reģionam, tai skaitā Jūrmalas pilsētai, kas balstīta „viedās pilsētas” konceptā, mācoties caur praksi un veicot risinājumu adaptāciju vietējiem apstākļiem, kā arī radot viedā apgaismojuma stratēģiju.

- Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas - atjaunota Jomas ielas apgaismojuma līnija 1110 metru garumā, nomainot 109 gaismekļus pret energoefektīviem gaismekļiem, kā arī izstrādāts plāns viedā apgaismojuma uzstādīšanai Jūrmalas pilsētas ielās.

- Noteikt Jūrmalas pilsētas domes pienākumus projekta mērķa sasniegšanai:

  - Jūrmalas pilsētas domei iepazīties un sniegt priekšlikumus par ziņojumiem, pārskatiem un citiem projekta ietvaros radītiem dokumentiem, kā arī, izvērtējot nepieciešamību, piedalīties projektā organizētajos pasākumos;

  - Jūrmalas pilsētas domei sadarboties ar SIA “Jūrmalas gaisma” apgaismojuma infrastruktūras izveidei pilotprojekta īstenošanas vietā, plāna izstrādei viedā apgaismojuma uzstādīšanai Jūrmalas pilsētā, partneru sanāksmes organizēšanai Jūrmalā, projekta publicitātes materiālu nodrošināšanai un citu projekta aktivitāšu īstenošanai.

- Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2019.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 30.jūnijam.

- Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera projekta kopējās indikatīvās izmaksas 159 050,00 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši piecdesmit euro un 00 centi), no kurām:

  - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 135 192,50 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši viens simts deviņdesmit divi euro un 50 centi);

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15% jeb 23 857,50 EUR (divdesmit trīs tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi euro un 50 centi).

- Projekta apstiprināšanas gadījumā projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 31,17% jeb līdz 42 138,93 EUR (četrdesmit divi tūkstoši viens simts trīsdesmit astoņi euro un 93 cents) apmērā no 6.1.apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

- Pieņemt zināšanai, ka Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas nodaļa sadarbībā ar SIA “Jūrmalas gaisma” līdz 2018.gada 9.aprīlim ir sagatavojusi projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju un iesniegusi projekta vadošajam partnerim Hamburgas pilsētai.

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |