JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 21.februārī |  | Nr. | 70 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekta” “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” noslēgumu | (protokols Nr.2, 28.punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu  līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmumu Nr.225 “Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts“ “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu, atbilstoši 2018. gada 16. aprīļa līgumam Nr.1-20/49 Par projekta Nr.1-08/260/2018 finansēšanas un izpildes kārtību, kas noslēgts starp Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība”, Latvijas pašvaldību savienības 2018.gada 7.decembra vēstuli Nr.1220183361/A1700 “Par projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” īstenošanu”, 2018.gada 7.jūnija sadarbības līguma Nr.1.2-16.8/776, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un biedrību “Latvijas pašvaldību savienība” par  sadarbību Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” darba uzdevumu realizēšanā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Noslēgt valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, Jūrmalas pašvaldībā” īstenošanu saskaņā ar 1.pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 18 901,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro un 45 centi) (2.pielikums Projekta “Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" Jūrmalas pašvaldībā” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" Jūrmalas pašvaldībā”  finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk. attiecināmo izmaksu summa ir 18 901,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro un 45 centi), kur Latvijas vides aizsardzības fonda finansējums ir 100% jeb 18 901,45 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti viens euro un 45 centi).

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

1.pielikums Jūrmalas pilsētas dome

2019.gada 21.februāra lēmumam Nr.70

(Protokols Nr.2, 28.punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 2018.gada 28.maija (Domē reģistrēts 2018.gada 7.jūnijā) sadarbības līgums starp Latvijas pašvaldību savienību un Jūrmalas pilsētas domi (LPS reģistrācijas Nr.2018/05-15/18, Jūrmalas pilsētas domes reģistrācijas Nr.1.2-16.8/776) |
| Darbības programmas nosaukums: | Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” |
| Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | apakšprojekts “Nacionālas nozīmes projekts” |

Projekta mērķis

Nodrošināt jūras piekrastes joslas (pludmales) labu kvalitāti Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Pludmales sakopšana vasaras sezonā | Tika plānota pludmales sakopšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem (pret pilsētas robežu), kas ietver jebkura veida sadzīves atkritumu (papīrus, pudeles, koku zarus un tml.) savākšanu visā pludmales garumā un pilnā platumā; mehanizēta un/vai nemehanizēta jūras izmešu (jūras zāles, aļģes un tml.) savākšana no tīrāmās teritorijas, nepieļaujot jūras zāļu vaļņa veidošanos ūdens un krasta robežjoslā. Gadījumos, ja jūras izmešus nav iespējams savākt mehanizēti, darbus izpildīt nemehanizēti, izmantojot roku darbu. Savāktos jūras izmešus paredzēts savākt kaudzēs pludmalē ar mērķi tos nodot transportēšanai uz utilizāciju un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes projekta “Jūras sanesumu apsaimniekošana Jūrmalas piekrastes pludmalē” aktivitātēm (projekta pieteikums 2018.gadā iesniegts LVAF). Ja jūras izmešu nav ilgāk par trīs dienām, veikt ūdens un krasta robežjoslas irdināšanu. Darbi izpildāmi katru dienu līdz plkst.8.00. | Tika veikta pludmales sakopšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā posmā no Lielupes ietekas Rīgas jūras līcī līdz Jaunķemeriem (pret pilsētas robežu), tika savākti jebkura veida sadzīves atkritumi (papīri, pudeles, koku zari un tml.) savākšana tika veikta visā pludmales garumā un pilnā platumā; jūras izmešu savākšana no tīrāmās teritorijas tika veikta mehanizēti. Jūras izmeši tika savākti. Ja jūras izmešu nebija ilgāk par trīs dienām, tika veikta ūdens un krasta robežjoslas irdināšana. Darbi tika izpildīti katru dienu līdz plkst.8.00. | Projektā izvirzītie mērķi tika sasniegti – nodrošināta jūras piekrastes joslas (pludmales) laba kvalitāte |

Projektā veiktie grozījumi

Grozījumi nav veikti.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 2018.gada 1.maija līdz 1.novembrim. | 2018.gada 1.maija līdz 1.novembrim. | Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 24.maija lēmums Nr.225 |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pludmales sakopšana vasaras sezonā (saskaņā ar darba uzdevumu) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas laika grafikā.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pludmales sakopšana vasaras sezonā (saskaņā ar darba uzdevumu) |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Informācija par projekta komandu atbilstoši lomām projekta īstenošanā: Projekta vadītājs – Jānis Artemjevs, Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vadītājs; Projekta koordinators – Ineta Umbraško, Attīstības pārvaldes Vides nodaļas vides aizsardzības vecākā speciāliste; Projekta ieviesējs – Zanda Sapronova, Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas vadītāja; Projekta grāmatvedis – Ināra Kundziņa, Jūrmalas pilsētas domes galvenā grāmatvede.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts - pludmale tika sakopta. Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā, projekts ir veiksmīgi īstenots. Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē, bet ņemot vērā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošo pludmales garumu (~24.206 km), peldsezonas un tūrisma sezonas ilgumu, pludmales apmeklētāju cilvēku plūsmu un slodzi, līdzīgu aktivitāšu veikšanai turpmākajos projektos ir jāparedz lielāks finansējums.