JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 21.martā |  | Nr. | 109 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” īstenošanu | (protokols Nr.3, 11.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumiem Nr.645 “Darbības programmas ”Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.47 “Par dalību Darbības programmas 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotā projektu iesniegumu atlasē” un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas (turpmāk – Vērtēšanas komisija) 2019.gada 4.marta lēmumu Nr.1.1.2-3/8 “Lēmums par projekta iesnieguma “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (5.6.2.0/18/I/002) nosacījumu izpildi”, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 3.punktam, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam noteiktās prioritātes P2.1. “Ceļu un ielu, to apgaismojuma kvalitātes uzlabošana, satiksmes drošības uzlabojumi, veloceliņu un gājēju celiņu attīstība”, rīcības virziena R2.1.1. “Ielu un ceļu rekonstrukcija, satiksmes drošības uzlabošana” aktivitāti Nr.63 “Jūrmalas ielu kompleksa, to apgaismojuma uzturēšana, drošības un kvalitātes uzlabošana, t.sk. izstrādājot un īstenojot plānu viedā apgaismojuma uzstādīšanai pilsētā” un prioritātes P1.7. “Kultūras tūrisma attīstība” rīcības virziena R1.7.2. “Kultūras tūrisma infrastruktūras attīstība” aktivitāti Nr.45 “Ķemeru teritorijas un Ķemeru parka infrastruktūras atjaunošana un pilnveide”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

- Īstenot Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projektu “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” (turpmāk - projekts).

- Noteikt projekta mērķi – revitalizēt daļu Jūrmalas pilsētas Ķemeru degradētās teritorijas, veicot ieguldījumus publiski pieejamas ceļu satiksmes infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā jauna automašīnu stāvlaukuma izbūvē un teritorijas labiekārtošanā, sekmējot saimniecisko darbību un jaunu darba vietu radīšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi.

- Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

  - izbūvēta jauna publiski pieejama automašīnu stāvvieta, paredzot vietu 49 automašīnu novietošanai Emīla Dārziņa iela 17, Jūrmalā;

  - atjaunots Tukuma ielas, Emīla Dārziņa ielas un Tūristu ielas Jūrmalā posms, veicot šo ielu krustojuma, virszemes un pazemes komunikāciju pārbūvi un tūristu autobusu stāvvietas izbūvi;

  - atjaunots skvērs Tūristu ielā 2A, Jūrmalā;

  - sasniegti projekta rezultatīvie rādītāji:

    - revitalizēta degradēta teritorija 4.3077 ha platībā;

    - komersantu skaits, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros izveidotās infrastruktūras - 1 līdz 3 komersanti;

    - jaunizveidoto darba vietu skaits komersantos, kuri guvuši labumu no investīcijām infrastruktūrā – 20 darba vietas;

    - no projekta ietvaros veiktajām investīcijām infrastruktūrā, atbilstoši 5.1.1.apakšpunktā noteiktajai summai, labumu guvušo komersantu nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi).

- Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 1.marta līdz 2020.gada 31.maijam (27 (divdesmit septiņi) mēneši), tai skaitā:

  - projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 1.marta līdz 2019.gada 31.martam (13 (trīspadsmit) mēneši);

  - projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 1.aprīļa līdz 2020.gada 31.maijam (14 (četrpadsmit) mēneši).

- Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 547 799.18EUR (viens miljons pieci simti četrdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit deviņi euro un 18 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

  - projekta attiecināmās izmaksas 1 495 771.00 EUR (viens miljons četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši septiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), kur:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 81.56% jeb 1 220 000.00 EUR (viens miljons divi simti divdesmit tūkstoši euro un 00 centi);

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 18.44% jeb 275 771.00EUR (divi simti septiņdesmit pieci tūkstoši setiņi simti septiņdesmit viens euro un 00 centi), no tā:

      - valsts budžeta dotācija ir 15% (2.77% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 41 365.65 EUR (četrdesmit viens tūkstotis trīs simti sešdesmit pieci euro un 65 centi);

      - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (15.67% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 234 405.35 EUR (divi simti trīsdesmit četri tūkstoši četri simti pieci euro un 35 centi).

  - projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama elektrības pieslēguma ierīkošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvei, Ķemeru parka kultūrvēsturiskās daļas – ciļņa “Tautu deja” restaurācijai un labiekārtojuma elementu (velo statīvu, informācijas stendu un norāžu zīmju) uzstādīšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 52 028.18 EUR (piecdesmit divu tūkstoši divdesmit astoņi euro un 18 centi).

- Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

  - priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo būvprojektu izstrādei un būvprojektu ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 75 050.25 EUR (septiņdesmit pieci tūkstoši piecdesmit euro un 25 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai tiek sadalīts:

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir 11 761.28 EUR (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 28 centi);

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa ir 61 213.45 EUR (sešdesmit viens tūkstotis divi simti trīspadsmit euro un 45 centi);

    - Valsts budžeta dotācijas daļa ir 2 075.52 EUR (divi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 52 centi).

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 222 644.07 EUR (divi simti divdesmit divi tūkstošu seši simti četrdesmit četri euro un 07 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019. – 2020.gada budžeta;

  - līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ir 52 028.18 EUR (piecdesmit divu tūkstoši divdesmit astoņi euro un 18 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

  - priekšfinansējums 10% apmērā no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto priekšfinansējumu, jeb 62 847.60 EUR (sešdesmit divi tūkstoši astoņi simti četrdesmit septiņi euro un 60 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta;

  - noteikt, ka šī lēmuma 6.2., 6.3. un 6.4.punktā minētās izmaksas Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai, kas nepieciešamas projektā ietverto būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības darbu veikšanai, tiek segtas, piesaistot aizņēmumu.

- Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.

- Pamatojoties uz Vērtēšanas komisijas lēmumā noteikto, uzdot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai organizēt Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz 2019.gada 1.aprīlim.

- Projekta ieviešanu uzdot Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļai.

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 21.marta lēmumam Nr.109

(Protokols Nr.2, 11.punkts)

| Projekta |  |
| --- | --- |
| "Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros" |  |
| finansēšanas plāns |  |
| Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa |
| Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.510. |
| Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 1 547 799.18 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 1 495 771.00 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 1 220 000.00 EUR jeb 81.563288%, Valsts budžeta dotācija ir 41 365.65 EUR jeb 2.765507%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 234 405.35 EUR jeb 15.671206%; neattiecināmās izmaksas 52 028.18 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% jeb 126 136.57 EUR apmērā. |
| Pozīcija / gads | 2017.-2018.gads | 2019.gads | 2020.gads | Kopā |
|  |  | 1.ceturksnis | 2.ceturksnis | 3.ceturksnis | 4.ceturksnis | Kopā |  |  |
| IEŅĒMUMI kopā, t.sk.: | 75 050 | 0 | 0 | 295 873 | 323 467 | 619 340 | 979 547 | 1 673 937 |
| Atlikums perioda sākumā, t.sk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | no pašvaldības budžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no valsts budžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no Eiropas Savienības fonda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta | 63 289 |  |  |  |  | 0 | 62 848 | 126 137 |
| Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta | 11 761 |  |  | 44 819 | 48 135 | 92 954 | 129 691 | 234 406 |
| Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai |  |  |  | 9 874 | 16 310 | 26 184 | 25 844 | 52 028 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti (18.6.2.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.) |  |  |  | 241 180 | 259 022 | 500 202 | 761 164 | 1 261 366 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| IZDEVUMI kopā, t.sk.: | 75 050 | 0 | 0 | 295 873 | 323 467 | 619 340 | 979 547 | 1 673 937 |
| IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai | 75 050 | 0 | 0 | 295 873 | 323 467 | 619 340 | 853 410 | 1 547 800 |
| Atlikums perioda beigās, t.sk: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 137 | 126 137 |
| kases apgrozības līdzekļi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta |  |  |  |  |  | 0 | 126 137 | 126 137 |