JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 20.jūnijā |  | Nr. | 283 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” | (protokols Nr.9, 11.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu, un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumiem Nr.519 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” projektu iesniegumu otrās un trešās atlases kārtas īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi), 2018.gada 5.septembra Vienošanas par Eiropas Savienības fonda projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu Nr.5.1.1.0/17/I/008/1.2-16.6/1085 (turpmāk – Vienošanās), kas noslēgta starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas numurs 90000812928, Jūrmalas pilsētas domes īstenotā iepirkumu konkursa “Būvdarbi Lielupes gultnes nostiprināšanai esošajam krasta nostiprinājumam posmā Majori – Dubulti” ID Nr.-JPD 2019/62/A87/IP37 rezultātiem un iepirkuma “Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Lielupes gultnes nostiprināšana esošajam krasta nostiprinājumam, posmā Majori – Dubulti” ID Nr.-JPD 2019/119/A87/IP37 RIK rezultātiem, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta lēmumā Nr.401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (turpmāk - lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt lēmuma 4., 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 1.novembra līdz 2021.gada 3.decembrim (61 (sešdesmit viens) mēnesis), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016.gada 1.novembra līdz 2018.gada 3.septembrim (22 (divdesmit divi) mēneši);

4.2. projekta darbību, kas tiks veiktas pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2018.gada 4.septembra līdz 2021.gada 3.decembrim (39 (trīsdesmit deviņi) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 4 880 631.74 EUR (četri miljoni astoņi simti astoņdesmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 74 centi), saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. projekta iesniegumā norādītās, kopējās projekta attiecināmās izmaksas, atbilstoši MK noteikumu 24.punktā noteiktajam ir 4 641 252.07 EUR (četri miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi), tai skaitā:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 69.5933% jeb 3 230 000.00 EUR (trīs miljoni divi simti trīsdesmit tūkstoši un 00 centi);

5.1.2. nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 30.4067% jeb 1 411 252.07 EUR (viens miljons četri simti vienpadsmit tūkstoši divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi), no tā:

5.1.2.1. valsts budžeta dotācija ir 15% (4.5610% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 211 687.51 EUR (divi simti vienpadsmit tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi euro un 51 cents);

5.1.2.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (25.8457% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 1 199 564.56 EUR (viens miljons viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit četri euro un 56 centi).

5.2. projekta īstenošanai nepieciešamās neattiecināmās izmaksas 239 379.67 EUR (divi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit deviņi euro un 67 centi), tai skaitā:

5.2.1. projekta darbības “Lielupes gultnes/ zemūdens nogāzes nostiprināšana (atjaunošana) pie esošā krasta stiprinājuma posmā Majori - Dubulti, Jūrmalas pilsētā” īstenošanas būvdarbu un būvuzraudzības izmaksu sadārdzinājums, kas atbilstoši MK noteikumu 33.2.punktā un Vienošanās 2.1.21.punktā noteiktajam ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem ir 42 523.65 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro un 65 centi);

5.2.2. izmaksas, kas nav saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu, taču ir nepieciešamas Lejas ielas (posmā no Ormaņu ielas līdz Plūdu ielai) pārbūvei un apgaismojuma sistēmas izbūvei ir 196 856.02 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 02 centi).

6. Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

  - līdzfinansējums 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, kas ieguldīts projekta īstenošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas, tai skaitā būvprojektu izstrādei ir 15 183.81 EUR (piecpadsmit tūkstoši viens simts astoņdesmit trīs euro un 81 cents), finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2018.gada budžeta, tai skaitā 2017.gadā sedzot 11 122.13 EUR (vienpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit divi euro un 13 centi) un 2018.gadā – 4 061.68 (četri tūkstoši sešdesmit viens euro un 68 centi);

  - līdzfinansējumu 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, kas nepieciešams projekta darbības “Lielupes gultnes/ zemūdens nogāzes nostiprināšana (atjaunošana) pie esošā krasta stiprinājuma posmā Majori - Dubulti, Jūrmalas pilsētā” īstenošanai, 7 813.84 EUR (septiņi tūkstoši astoņi simti trīspadsmit euro un 84 centi) finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta;

  - līdzfinansējumu pārējo 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai jeb 1 176 566.91 EUR (viens miljons viens simts septiņdesmit seši tūkstoši pieci simti sešdesmit seši euro un 91 cents), atbilstoši projekta finansēšanas plānam finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2021.gada budžeta, tajā skaitā piesaistot aizņēmumu;

  - finansējumu 5.2.1.apakšpunktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai 42 523.65 EUR (četrdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro un 65 centi) finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta;

  - finansējumu 5.2.2.apakšpunktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai 196 856.02 EUR (viens simts deviņdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit seši euro un 02 centi) finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.-2021.gada budžeta;

  - priekšfinansējumu, 10% apmērā no 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas jeb 344 168.75 EUR (trīs simti četrdesmit četri tūkstoši viens simts sešdesmit astoņi euro un 75 centi), atbilstoši projekta finansēšanas plānam, finansēt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, tajā skaitā piesaistot aizņēmumu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.panta nosacījumiem:

    - 2017.gadā apgūstot 31 903.52 EUR (trīsdesmit viens tūkstoti deviņi simti trīs euro un 52 centi);

    - 2018.gadā apgūstot 11 650.82 EUR (vienpadsmit tūkstoši seši simti piecdesmit euro un 82 centi);

    - 2021.gadā plānojot apgūt 300 614.41 EUR (trīs simti tūkstoši seši simti četrpadsmit euro un 41 cents).

7. Projekta naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu, atbilstoši precizētajam projekta darbību ieviešanas kalendārajam plānam. Projekta izmaksu sadārdzinājuma gadījumā, ja tiek pārsniegts šī lēmuma 5.punktā noteiktais projekta izmaksu apjoms līdz 1% no projekta kopsummas, izmaiņas tiek precizētas veicot budžeta grozījumus.”.

- Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 20.jūnija lēmumam Nr.283

(protokols Nr.9, 11.punkts)

| "Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros" |
| --- |
| finansēšanas plāns |
| Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa |
| .04.740. |
| Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta iesniegumu: 4 880 631.74 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 4 641 252.07 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 3 230 000.00 EUR jeb 69.5933%, Valsts budžeta dotācija (VBD) ir 211 687.51 EUR jeb 4.5610%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 1 199 564.56 EUR jeb 25.8457%; neattiecināmās izmaksas 239 379.67 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta konkursa nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 10% no ERAF un VBD summas jeb 344 168.75 EUR apmērā. |
| Pozīcija / gads | 2017.-2018.gada izpilde | 2019.gads | 2020. - 2021.gads | Kopā |
|  |  | 1.ceturksnis | 2.ceturksnis | 3.ceturksnis | 4.ceturksnis | Kopā |  |  |
| IEŅĒMUMI kopā, t.sk.: | 58 739 | 43 555 | 43 555 | 211 281 | 188 868 | 333 021 | 4 924 822 | 5 224 802 |
| Atlikums perioda sākumā, t.sk. |  | 0 | 43 555 | 43 555 | 67 128 | 0 | 91 780 |  |
|  | no pašvaldības budžeta |  | 0 | 43 555 | 43 555 | 11 559 |  | 0 |  |
|  | no valsts budžeta |  | 0 | 0 | 0 | 3 417 |  | 5 644 |  |
|  | no Eiropas Savienības fonda |  | 0 | 0 | 0 | 52 151 |  | 86 136 |  |
|  | no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta | 43 555 |  |  |  |  | 0 | 300 614 | 344 169 |
| Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta | 15 184 |  |  |  | 7 814 | 7 814 | 1 176 567 | 1 199 565 |
| Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai |  |  |  | 20 378 | 22 146 | 42 524 | 196 856 | 239 380 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.2.0.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.) | 0 | 43 555 |  | 147 348 | 91 780 | 282 683 | 3 159 005 | 3 441 688 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| IZDEVUMI kopā, t.sk.: | 58 739 | 43 555 | 43 555 | 211 281 | 188 868 | 333 021 | 4 924 822 | 5 224 802 |
| IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai | 58 739 | 0 | 0 | 144 153 | 97 088 | 241 241 | 4 580 653 | 4 880 633 |
| Atlikums perioda beigās, t.sk: | 0 | 43 555 | 43 555 | 67 128 | 91 780 | 91 780 | 344 169 | 344 169 |
| kases apgrozības līdzekļi |  | 43 555 | 43 555 | 67 128 | 91 780 | 91 780 |  |  |
| atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta |  |  |  |  |  | 0 | 344 169 | 344 169 |