JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 15.augustā |  | Nr. | 402 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” | (protokols Nr.11, 2.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, ņemot vērā iepirkuma “Būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs ”Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” ID Nr. JPD 2019/39/A80/IP29 rezultātus un 2019.gada 12.augusta būvdarbu līgumu Nr.1.2-16.4.2/1172 par būvdarbu veikšanu objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā”, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “LAGRON” (reģistrācijas Nr.41503055270) un objekta nodošanu ekspluatācijā, iepirkuma “Būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” ID Nr.JPD2019/60/A80/IP29 rezultātus un 2019.gada 12.augusta pakalpojumu līgumu Nr.1.2-16.4.3/1173 par būvuzraudzība būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā”, kas noslēgts starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “BaltLine Globe” (reģistrācijas Nr.40003780856), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.1punktā noteiktajam, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pašvaldībā” 8.punktā noteikto, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” (turpmāk - Lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 11.novembra līdz 2020.gada 5.novembrim (48 (četrdesmit astoņi) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016.gada 11.novembra līdz 2019.gada 5.martam (28 (divdesmit astoņi) mēneši);

4.2. projekta darbības, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks 2019.gada 6.marta līdz 2020.gada 5.novembrim (20 (divdesmit) mēneši).”

- Izteikt 6.2., 6.3. un 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.2. priekšfinansējums 10% apmērā no Lēmuma 5.1.1.apakšpunktā noteiktās summas un daļa no lēmuma 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā 6.1.apakšpunktā minēto jeb 59 709.16 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti deviņi euro euro un 16 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta līdzekļiem.

6.3. līdzfinansējums Lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai 77 742.98 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti četrdesmit divi euro un 98 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.

6.4. līdzfinansējums Lēmuma 5.1.3.apakšpunktā noteikto nacionālo privāto projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 146 048.60 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 60 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžeta.”.

- Izteikt 6.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.6. līdzfinansējums Lēmuma 5.2.apakšpunktā noteikto (ņemot vērā 6.5.apakšpunktā minēto) neattiecināmo izmaksu segšanai – 845 334.79 EUR (astoņi simti četrdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit četri euro un 79 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada un 2020.gada budžeta.”.

- Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |

Pielikums Jūrmalas pilsētas domes

2019.gada 15.augusta lēmumam Nr.402

(Protokols Nr.11, 2.punkts)

| Projekta |  |
| --- | --- |
| "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" |  |
| finansēšanas plāns |  |
| Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļa |
| Funkcionālās klasifikācijas kods: 04.520 |
| Kopējais projekta finansējums saskaņā ar iepirkumu rezultātiem: 1 664 264.21 EUR, t.sk., attiecināmās izmaksas 796 645.88 EUR, no kurām Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir 559 134.95 EUR jeb 70.19%, Valsts budžeta dotācija ir 13 719.35 EUR jeb 1.72%, Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 77 742.98 EUR jeb 9.76%; privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas) ir 146 048.60 EUR jeb 18.33%; neattiecināmās izmaksas 867 618.33 EUR apmērā tiek segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta. Atbilstoši projekta īstenošanas nosacījumiem, projekta īstenošanai ir nepieciešams nodrošināt priekšfinansējumu 82 258.54 EUR apmērā. |
| Pozīcija / gads | 2017.-2018.gads | 2019.gads | 2020. gads | Kopā |
|  |  | 1.ceturksnis | 2.ceturksnis | 3.ceturksnis | 4.ceturksnis | Kopā |  |  |
| IEŅĒMUMI kopā, t.sk.: | 44 833 | 0 | 0 | 0 | 331 567 | 331 567 | 1 370 126 | 1 746 526 |
| Atlikums perioda sākumā, t.sk. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | no pašvaldības budžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no valsts budžeta |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no Eiropas Savienības fonda |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | no ārvalstu finanšu palīdzības/cits finansējuma avots |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta | 22 549 |  |  |  |  | 0 | 59 710 | 82 259 |
| Līdzfinansējums no pašvaldības budžeta |  |  |  |  |  | 0 | 223 792 | 223 792 |
| Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai | 22 284 |  |  | 0 | 179 607 | 179 607 | 665 729 | 867 620 |
| Pašvaldību saņemtie valsts budžeta transferti noteiktam mērķim (18.6.3.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.) |  |  |  | 0 | 151 960 | 151 960 | 420 895 | 572 855 |
| Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| Cits ieņēmumu veids atbilstoši ieņēmumu klasifikācijai (norādīt) |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |
| IZDEVUMI kopā, t.sk.: | 44 833 | 0 | 0 | 0 | 331 567 | 331 567 | 1 370 126 | 1 746 526 |
| IZDEVUMI projekta aktivitāšu īstenošanai | 44 833 |  |  | 0 | 331 567 | 331 567 | 1 287 867 | 1 664 267 |
| Atlikums perioda beigās, t.sk: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 259 | 82 259 |
| kases apgrozības līdzekļi |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| atgriežamie līdzekļi pašvaldības budžeta |  |  |  |  |  | 0 | 82 259 | 82 259 |