JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 31.oktobrī |  | Nr. | 549 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma līgumā ar Valsts kasi projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai | (protokols Nr.14, 20.punkts) |
| --- | --- |

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumam Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas" pirmās atlases kārtas projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanu”, starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru 2017.gada 28.jūnijā tika noslēgts līgums Nr.5.3.1.0/16/I/014 “Līgums par Eiropas savienības fonda projekta Nr.5.3.1.0/16/I/014 “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” (turpmāk – Ūdenssaimniecības projekts) īstenošanu.

Ievērojot Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.-2020.gadam prioritātes P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virziena R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība”, paredzēto aktivitāti Nr.82 “Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte” un pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 15.februāra lēmumu Nr.46 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmumam projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības IV kārta” īstenošanai”, sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 2018.gada 4.jūnijā ar Valsts kasi noslēdza Aizdevuma līgumu Nr.A1/1/18/305 (turpmāk – Aizdevuma līgums), kura nodrošinājums ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības galvojums saskaņā ar 2018.gada 4.jūnijā noslēgto Galvojuma līgumu Nr.G/18/306.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”, ņemot vērā Ūdenssaimniecības projekta īstenošanas gaitu un to, ka būvdarbu iepirkuma procedūrā iesniegtie piedāvājumi pārsniedza sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” kā pasūtītāja finanšu iespējas, bet atkārtoti izsludinātajos iepirkumos “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Priedaine – Majori” un “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Majori – Krastciems” plānota līguma noslēgšana līdz 2019.gada beigām, savukārt “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Jūrmalā, Krastciems – Ķemeri” līdz 2020.gada jūnijam, kā rezultātā nav iespējams uzsākt arī būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu līgumu īstenošanu, ir ierosinājusi izdarīt grozījumus Aizdevuma līgumā, lai tiktu pagarināts valsts aizdevuma izmaksas termiņš un precizēts aizdevuma izsniegšanas grafiks 2019., 2020. un 2021.gadam.

Ņemot vērā minēto un ievērojot Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumu Nr. 362 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 40.1. apakšpunktu, Aizdevuma līguma 12.4. apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

piekrist šādiem sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” ierosinātajiem grozījumiem starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens”  un Valsts kasi 2018.gada 4.jūnijā noslēgtajā Aizdevuma līgumā Nr.Nr.A1/1/18/305:

- Izteikt Līguma 2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“2.3. Aizdevuma izsniegšanas beigu termiņš 2021.gada 3.jūnijs”;

- Izteikt Līguma 3.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“3.1. Aizdevuma izsniegšanas grafiks:

-2018.gadā 559 360 EUR;

- 2019.gadā 2 536 928,64 EUR;

- 2020.gadā 9 774 330,09 EUR;

- 2021.gadā 989 891,27 EUR.”

- Izdarīt grozījumus Līguma 2.pielikumā “Aizdevuma atmaksas grafiks”, apvienojot 2021.gadā paredzētos pirmos divus maksājumus vienā un nosakot, ka aizdevuma atmaksa uzsākama ar 2021.gada 20.jūniju.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |