JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2019.gada 19.decembrī |  | Nr. | 656 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” | (protokols Nr.16, 21.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz 2018.gada 29.novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/17/I/010 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu), atbilstoši 2019.gada 27.marta Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atzinumam Nr.39-2-40.2/2978 “Par vienošanās Nr.5.5.1.0/17/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr.1 apstiprināšanu un maksājuma veikšanu” (reģistrēts ar Nr.1.1-19/5143), 2019.gada 28.augusta atzinumam Nr.39-2-40.2/7016 “Par vienošanās Nr.5.5.1.0/17/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr.3 apstiprināšanu un maksājuma veikšanu” (reģistrēts ar Nr.1.1-19/13973), 2019.gada 6.septembra atzinumam Nr.39-2-40.2/7230 “Par vienošanās Nr.5.5.1.0/17/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr.1 ieturētās summas apstiprināšanu un maksājuma veikšanu” (reģistrēts ar Nr.1.1-19/14500), ir konstatēts, ka faktiskās projekta darbību īstenošanas attiecināmās izmaksas projekta budžeta pozīciju griezumā un to apguve 2019.gadā atšķiras no sākotnēji plānotajām – projekta iesniegumā norādītajām, tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus projekta iesnieguma 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”, norādot 2019.gadā faktiski apgūto projekta attiecināmo izmaksu apmēru, un 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”, precizējot projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīciju summas, atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 11.oktobra sēdē pieņemtajam lēmumam (protokols Nr.47, 3§) snieguma rezerves finansējums tiek pārcelts no finansējuma avota “Cits publiskais finansējums” uz “Eiropas Reģionālās attīstības fonda” finansējumu, kā rezultātā tiek palielināta projekta un Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma summa.

Ņemot vērā iepriekš minēto un, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšanu Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt lēmuma 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5.	Noteikt projekta kopējās indikatīvās izmaksas 7 366 504.84 EUR (septiņi miljoni trīs simti sešdesmit seši tūkstoši pieci simti četri euro un 84 centi), no tām:

  - projekta attiecināmās izmaksas 6 940 973.04 EUR (seši miljoni deviņi simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 04 centi), tai skaitā:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 136 936.56 EUR (trīs miljoni viens simts trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro un 56 centi), no tā:

      - Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 999 492.57 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 57 centi);

      - sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 137 443.99 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 99 centi).

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 804 036.48 EUR (trīs miljoni astoņi simti četri tūkstoši trīsdesmit seši euro un 48 centi), tai skaitā:

      - valsts budžeta dotācija 836 275.87 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 87 centi), no tās:

        - Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 099.85 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 85 centi);

        - sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 664 176.02 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro un 02 centi).

      - pašvaldību līdzfinansējums 2 967 760.61 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 61 cents), no tā:

        - Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 232.53 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 53 centi);

        - sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 992 528.08 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 08 centi).

  - projekta neattiecināmās izmaksas 403 882.60 EUR (četri simti trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro un 60 centi), no tām:

    - sadarbības partneru – Rojas novada domes un Engures novada domes, projekta neattiecināmās izmaksas 265 938.77 EUR (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro un 77 centi);

    - Jūrmalas pilsētas domes projekta neattiecināmās izmaksas 137 943.83 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 83 centi), kur:

      - 68 691.70 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 70 centi), tai skaitā Ķemeru ūdenstorņa tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes izmaksas, Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.-2018.gada budžeta;

      - 9 376.60 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), iepriekš neparedzēto darbu – Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbi - veikšanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

      - 59 875.53 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 53 centi), būvdarbu izmaksu sadārdzinājums – Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve, atbilstoši īstenotā iepirkumu konkursa rezultātiem un būvdarbu līgumā noteiktajam, segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

  - Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas 21 649.20 EUR (divdesmit viens tūkstotis seši simti četrdesmit deviņi euro un 20 centi), no tām:

    - sadarbības partnera – Mērsraga novada domes, Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas, atbilstoši Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītajam – 3 095.99 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro un 99 centi);

    - Jūrmalas pilsētas domes, Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas 18 553.21 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro un 21 cents), tai skaitā:

      - Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītās ārpus projekta izmaksas 798.60 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un 60 centi);

      - iepriekš neparedzētu Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzētās ārpus projekta izmaksas 17 754.61 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 61 cents).

- Projekta īstenošanai nepieciešamā Jūrmalas pilsētas pašvaldības finansējuma nodrošinājumu, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, noteikt:

  - priekšfinansējums, ERAF un valsts budžeta dotācijas priekšfinansēšanai, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamo Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksu segšanai, kā arī Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu jeb projekta attiecināmo izmaksu segšanai un finansēts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada - 2019.gada budžeta līdzekļiem – 872 885.82 EUR (astoņi simti septiņdesmit divi tūkstoši astoņi simti astoņdesmit pieci euro un 82 centi), no tā:

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta priekšfinansējuma summa, Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīze izmaksu segšanai ir 33 295.83 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši divi simti deviņdesmit pieci euro un 83 centi);

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības saņemtie aizņēmuma līdzekļi Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu priekšfinansēšanai ir 839 589.99 EUR (astoņi simti trīsdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņdesmit deviņi euro un 99 centi).

  - priekšfinansējums, ERAF un valsts budžeta dotācijas priekšfinansēšanai, Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai, kā arī Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas uzstādīšanas izmaksu segšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, 184 431.20 EUR (viens simts astoņdesmit četri tūkstoši četri simti trīsdesmit viens euro un 20 centi), finansējams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada - 2021.gada budžeta līdzekļiem.

  - līdzfinansējums, lēmuma 5.1.2.2.1.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.-2021.gada budžeta:

    - Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvprojekta izstrādes un būvprojekta ekspertīzes izmaksu segšanai 14 952.00 EUR (četrpadsmit tūkstoši deviņi simti piecdesmit divi euro un 00 centi), 2017.-2018.gada ietvaros;

    - Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksu segšanai 666 156.01 EUR (seši simti sešdesmit seši tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 01 cents), līdzfinansējums, 2017.-2018.gada ietvaros, nodrošināts no aizņēmuma līdzekļiem;

    - Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu, būvuzraudzības, autoruzraudzības un ekspozīcijas izveides izmaksu segšanai 294 124.52 EUR (divi simti deviņdesmit četri tūkstoši viens simts divdesmit četri euro un 52 centi), 2020.-2021.gada ietvaros.

  - finansējums, lēmuma 5.2.2.apakšpunktā noteikto Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu segšanai, no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2018.-2020.gada budžeta:

    - 2018.gada ietvaros, daļa jeb 2 % (divi procenti) no Ķemeru ūdenstorņa būvprojekta izstrādes izmaksām, atbilstoši Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītajam 798.60 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un 60 centi);

    - 2020.gada ietvaros, iepriekš neparedzētu Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksu segšanai 17 754.61 EUR (septiņpadsmit tūkstoši septiņi simti piecdesmit četri euro un 61 cents).”

- Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |