JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 24.jūlijā |  | Nr. | 378 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta „Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” | (protokols Nr.11, 1.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu, saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.novembra lēmumu Nr.558 “Par dalību Eiropas Savienības Kohēzijas fonda specifiskā atbalsta mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projektu iesniegumu pirmajā atlases kārtā”, starp Centrālo finanšu un līguma aģentūru un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” 2017.gada 28.jūnijā noslēgto līgumu “Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/16/I/014”, Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, kā arī Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam prioritāti P2.5. “Ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide” rīcības virzienu R2.5.1. “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība” aktivitātes Nr.82 “Sabiedriskā pakalpojuma (ūdensapgāde un kanalizācija) sniegšanas nepārtrauktība, drošība un kvalitāte”, kā arī ievērojot Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un drošības komitejas 2020.gada 20.jūlija sēdes atzinumu (protokols Nr.1.2-24/7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 9.jūnija lēmumā Nr.290 “Par darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” pirmās atlases kārtas projekta “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība IV kārta” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2. Noteikt projekta mērķi – paplašināt ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus dažādos Jūrmalas rajonos, atbilstoši plānotajai tīklu shēmai un darbiem, kuras kartogrāfiskais materiāls pievienots 1.pielikumā, paredzot projekta realizāciju četrās daļās:

2.1. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciemā saskaņā ar 2016.gada 7.jūlijā starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un SIA “Ostas celtnieks” noslēgto būvdarbu līgumu Nr.JŪ 2016/01 INV (1.pielikumā līgums Nr.1);

2.2. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Priedainē – Majoros, īstenojot šādus būvdarbu un iepirkumu līgumus:

2.2.1. starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un PS “RERE Vide 1” 2020.gada 30.martā noslēgto līgumu Nr.JŪ 2019/03 INV, “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dzintari un Majori”, 1.iepirkuma daļa (1.pielikumā līgums Nr.2);

2.2.2. starp sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un PS “RERE Vide 1” 2020.gada 31.martā noslēgto līgumu Nr.JŪ 2019/03 INV “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Buļļuciems – Bulduri”, 2.iepirkuma daļa (1.pielikumā līgums Nr.3);

2.2.3. “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Bražciems – Bulduri” (1.pielikumā līgums Nr.7);

2.3. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Majoros – Vaivaros, īstenojot šādus būvdarbu līgumus:

2.3.1. starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un PS “RERE Vide 1” 2020.gada 23.martā noslēgto līgumu Nr.JŪ 2019/04 INV, “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Dubulti - Pumpuri”, 1.iepirkuma daļa (1.pielikumā līgums Nr.4);

2.3.2. starp sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un PS “MMG” 2020.gada 28.aprīlī noslēgto līgumu Nr.JŪ 2019/04 INV “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Valteri un Krastciems”, 2.iepirkuma daļa (1.pielikumā līgums Nr.5);

2.3.3. starp sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” un SIA “Ostas celtnieks” 2020.gada 28.aprīlī noslēgto līgumu Nr.JŪ 2019/04 INV “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari”, 3.iepirkuma daļa (1.pielikumā līgums Nr.6), līguma;

2.4. ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Krastciemā – Ķemeros, īstenojot šādus iepirkumu līgumus:

2.4.1. “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Asari – Ķemeri” (1.pielikumā līgums Nr.8);

2.4.2. “Ūdenssaimniecības tīklu paplašināšana Sloka un Vaivari” (1.pielikuma kartē līgums Nr.9).

3. Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas – projekta laikā sasniedzamais rādītājs – papildus pieslēdzamais centralizēto kanalizācijas pakalpojumu izmantotāju skaits kopumā ir 8245 iedzīvotāji, ūdensapgādes pakalpojumu izmantotāju skaits 7062 iedzīvotāji. Projekta pieslēgumu realizācijas plāns pievienots 2.pielikumā.”

- Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ievērojot projekta realizācijas laikā izstrādātos būvprojektus, to rezultātā palielināto ūdenssaimniecības pakalpojumiem pieslēdzamo iedzīvotāju skaitu un noslēgtos būvdarbu līgumus (1.pielikumā līgums Nr.1 – Nr.6), kā arī publiskajos iepirkumos iesniegtās piedāvātās līgumcenas (1.pielikumā līgums Nr.7. – Nr.9) noteikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” plānotās projekta kopējās izmaksas 64 130 623.45 (sešdesmit četri miljoni viens simts trīsdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro un četrdesmit pieci centi) saskaņā ar lēmuma 3. un 4.pielikumu, t.sk.,

5.1. attiecināmo izmaksu summa 34 400 000.00 EUR (trīsdesmit četri miljoni četri simti tūkstoši eiro un nulle centi), kur:

5.1.1. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums ir 69.71% jeb 23 980 093.89 EUR (divdesmit trīs miljoni deviņi simti astoņdesmit tūkstoši deviņdesmit trīs eiro un astoņdesmit deviņi centi);

5.1.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” līdzfinansējums ir 30.29% jeb 10 419 906.11 EUR (desmit miljoni četri simti deviņpadsmit tūkstoši deviņi simti seši eiro un vienpadsmit centi).

5.2. neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” sastāda 29 730 623.45 EUR (divdesmit deviņi miljoni septiņi simti trīsdesmit tūkstoši seši simti divdesmit trīs eiro un četrdesmit pieci centi)”.

- Papildināt ar 81. un 91.punktu šādā redakcijā:

“81. Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” plānoto līdzfinansējumu sadārdzinājuma segšanai 14 099 999.36 EUR (četrpadsmit miljoni deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un trīsdesmit seši centi) nodrošināt no saviem līdzekļiem, izvērtējot iespēju ņemt aizņēmumu līdz 14 099 999.36 EUR (četrpadsmit miljoni deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un trīsdesmit seši centi) Valsts kasē vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, kā nodrošinājumu izmantojot Jūrmalas pilsētas domes galvojumu līdz 14 099 999.36 EUR (četrpadsmit miljoni deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un trīsdesmit seši centi) garantējot kredīta atmaksu ar Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzekļiem. Kredīta atmaksa veicama 30 gadu laikā.

91. Jūrmalas pilsētas domei paredzēt no saviem līdzekļiem segt lēmuma 81.punktā noteiktās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” aizņēmuma 14 099 999.36 EUR (četrpadsmit miljoni deviņdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un trīsdesmit seši centi) kredītiestādes noteiktos procentus apstiprinātā pašvaldības budžeta ietvaros katram kārtējam gadam visā aizņēmuma līguma darbības laikā.”

- Aizstāt Lēmuma 1. – 4.pielikumu ar šī lēmuma 1. – 4.pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |