JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 27.augustā |  | Nr. | 394 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” | (protokols Nr.13, 20.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928 (turpmāk – CFLA) 2019.gada 29.novembrī noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.5.1.0/17/I/010 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgo noteikumi” 2.1.21.punktu, projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” (turpmāk – projekts) projekta darbību īstenošanai nepieciešamo izmaksu sadārdzinājums vai papildus izmaksas, kas nav iekļautas Vienošanās par projekta īstenošanu 2.pielikumā “Projekta iesnieguma “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” veidlapa un tās pielikumi” (turpmāk – projekta iesniegums) ir sedzamas no Domes budžeta līdzekļiem.

Projekta ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlija būvdarbu līgumā Nr.1.2-16.4.2/1023, kas noslēgts starp Domi un pilnsabiedrību “RERE BMV”, reģistrācijas Nr.42103094515 (turpmāk – PS “RERE BMV”) noteiktajam, tiek realizēts 2017.gadā, sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Livland Group”, reģistrācijas Nr.40103754794 (turpmāk – SIA “Livland Group”), izstrādātais būvprojekts “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija”. Augstāk minētā būvdarbu līguma izpilde ir uzsākta 2019.gada 15.jūlijā un objekta nodošana ekspluatācijā plānota līdz 2020.gada 30.septembrim.

Izstrādātajā būvprojekta dokumentācijā, tika veikti risinājumu precizējumi mainoties būvdarbu apjomiem, saglabājot nemainīgu gaidāmo rezultātu – papildus izveidojot norobežojošās margas objekta 3.stāvā, lai nodrošinātu apmeklētāju drošību ekspluatācijas laikā, veikti precizējumi būvprojekta ventilācijas sadaļā, jo objekta tehniskais stāvoklis neatbilda būvprojekta risinājumiem un tika veikti precizējumi ventilācijas izbūves risinājumos, lai nodrošinātu būvnormatīviem atbilstošu ventilācijas sistēmas darbību, kā arī vecās kanalizācijas caurules pārbūvei, kas nebija iekļauta būvprojekta risinājumos, bet tās tehniskais stāvoklis bija sliktāks nekā būvprojekta izstrādes laikā, lai nodrošinātu iekļauto risinājumu savstarpējo savietojamību un ilgtspējīgas sistēmu darbības izbūvi, būvniecības procesa ietvaros.

Ņemot vērā iepriekš neparedzētos darbus norobežojošo margu izbūvei, ūdenstorņa ventilācijas sistēmas risinājumu izstrādei un izbūvei pagarinot būvdarbiem nepieciešamo papildu laiku un nodrošinot papildu izmaksas, kas ir nepieciešamas būvlaukuma uzturēšanai un organizēšanai, vadīšanai par papildu būvdarbu laiku, ir nepieciešams papildu finansējums, kas sākotnēji tika plānots 15 152.80 EUR apmērā, bet 2020.gada 12.augustā iesūtītās būvnieku Būvniecības koptāmes izmaksas sastāda 21 071.36 EUR, kā rezultātā projekta kopējās izmaksas palielinās par 5 918.49 EUR apmērā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, kā arī uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumiem Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšanu Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt lēmuma 5.punktu šādā redakcijā:

“5.	Noteikt projekta kopējās izmaksas 7 372 423.33 EUR (septiņi miljoni trīs simti septiņdesmit divi tūkstoši četri simti divdesmit trīs euro un 33 centi), no tām:

  - projekta attiecināmās izmaksas 6 940 973.04 EUR (seši miljoni deviņi simti četrdesmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit trīs euro un 04 centi), tai skaitā:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansējums 3 136 936.56 EUR (trīs miljoni viens simts trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši euro un 56 centi), no tā:

      - Jūrmalas pilsētas domei pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 999 492.57 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 57 centi);

      - sadarbības partneriem pieejamais ERAF līdzfinansējums 1 137 443.99 EUR (viens miljons viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši četri simti četrdesmit trīs euro un 99 centi).

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums 3 804 036.48 EUR (trīs miljoni astoņi simti četri tūkstoši trīsdesmit seši euro un 48 centi), tai skaitā:

      - valsts budžeta dotācija 836 275.87 EUR (astoņi simti trīsdesmit seši tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro un 87 centi), no tās:

        - Jūrmalas pilsētas domei pieejamā valsts budžeta dotācija 172 099.85 EUR (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 85 centi);

        - sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 664 176.02 EUR (seši simti sešdesmit četri tūkstoši viens simts septiņdesmit seši euro un 02 centi).

      - pašvaldību līdzfinansējums 2 967 760.61 EUR (divi miljoni deviņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un 61 cents), no tā:

        - Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 232.53 EUR (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 53 centi);

        - sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 992 528.08 EUR (viens miljons deviņi simti deviņdesmit divi tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi euro un 08 centi).

  - projekta neattiecināmās izmaksas 403 882.60 EUR (četri simti trīs tūkstoši astoņi simti astoņdesmit divi euro un 60 centi), no tām:

    - sadarbības partneru – Rojas novada domes un Engures novada domes, projekta neattiecināmās izmaksas 265 938.77 EUR (divi simti sešdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit astoņi euro un 77 centi);

    - Jūrmalas pilsētas domes projekta neattiecināmās izmaksas 137 943.83 EUR (viens simts trīsdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti četrdesmit trīs euro un 83 centi), kur:

      - 68 691.70 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens euro un 70 centi), tai skaitā Ķemeru ūdenstorņa tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādes izmaksas, Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādes un ekspertīzes izmaksas, segtas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.-2018.gada budžeta;

      - 9 376.60 EUR (deviņi tūkstoši trīs simti septiņdesmit seši euro un 60 centi), iepriekš neparedzēto darbu – Mellužu estrādes ēkas restaurācijas un bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtojuma būvdarbi - veikšanai segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžeta.

      - 59 875.53 EUR (piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci euro un 53 centi), būvdarbu izmaksu sadārdzinājums – Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve, atbilstoši īstenotā iepirkumu konkursa rezultātiem un būvdarbu līgumā noteiktajam, segt no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2020.gada budžeta;

  - Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas 27 567.69 EUR (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti sešdesmit septiņi euro un 69 centi), no tām:

    - sadarbības partnera – Mērsraga novada domes, Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas, atbilstoši Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītajam – 3 095.99 EUR (trīs tūkstoši deviņdesmit pieci euro un 99 centi);

    - Jūrmalas pilsētas domes, Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļautās - ārpus projekta izmaksas 24 471.70 EUR (divdesmit četri tūkstoši četri simti septiņdesmit viens euro un 70 centi), tai skaitā:

      - Centrālās finanšu un līguma aģentūras atzinumā norādītās ārpus projekta izmaksas 798.60 EUR (septiņi simti deviņdesmit astoņi euro un 60 centi);

      - iepriekš neparedzētu Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzētās ārpus projekta izmaksas 23 673.10 EUR (divdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro un 10 centi).”.

- Izteikt lēmuma 6.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.4.2. 2020.gada ietvaros, iepriekš neparedzētu Ķemeru ūdenstorņa restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksu segšanai 23 673.10 EUR (divdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņdesmit trīs euro un 10 centi).”

- Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |