JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 29.oktobrī |  | Nr. | 538 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” | (protokols Nr.19, 5.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, (turpmāk – CFLA) 2019.gada 12.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/008 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (turpmāk – projekts) darbību īstenošana ir veicama līdz 2021.gada 11.augustam.

Ņemot vērā 2020.gada 21.maija CFLA vēstuli Nr.39-2-40.2/3532 “Par vienošanās Nr.5.6.2.0/18/I/008 lēmuma Nr.39-2-40.2/2375 pārskatīšanu” ir konstatēts, ka faktiskās projekta darbību īstenošanas attiecināmās izmaksas projekta budžeta pozīciju griezumā un to apguve 2017. un 2018.gadā atšķiras no sākotnēji plānotajām – projekta iesniegumā norādītajām, tādēļ ir nepieciešams veikt grozījumus projekta iesnieguma 2.pielikumā “Finansēšanas plāns”, norādot 2017. un 2018.gadā faktiski apgūto projekta attiecināmo izmaksu apmēru, un 3.pielikumā “Projekta budžeta kopsavilkums”, precizējot projekta attiecināmo izmaksu pozīciju summas.

Saskaņā ar 2020.gada 6.oktobra SIA “Vides Konsultāciju Biroja” iesūtīto cenu piedāvājumu Nr.112/20 nepieciešami papildus līdzekļi, projekta ietvaros nepieciešamajiem papildus darbiem par ģeotehniskās izpētes darbiem rekonstruējamam tiltam pār Vēršupīti un papildus līdzekļi nepieciešamās ekspertīzes veikšanai būvprojektā Ķemeru parka tilta T2 izmaiņu rasējumiem, atbilstoši spēkā esošajiem būvnormatīviem.

Atbilstoši Vienošanās 1.pielikuma “Vienošanās vispārīgo noteikumi” 2.1.19.apakšpunktā noteiktajam, projekta darbību īstenošanai nepieciešamo izmaksu sadārdzinājums vai papildus izmaksas, kas nav iekļautas Vienošanās par projekta īstenošanu, Projekta iesnieguma “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” veidlapā un tās pielikumos, ir sedzamas no Domes budžeta līdzekļiem.

Pamatojoties uz augstāk minēto un atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” (turpmāk – lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt Lēmuma 4., 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“4. Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2021.gada 11.augustam, (53 (piecdesmit trīs) mēneši), tai skaitā:

  - projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 11.augustam (29 (divdesmit deviņi) mēneši);

  - projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 12.augusta līdz 2021.gada 11.augustam (24 (divdesmit četri) mēneši).

- Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 641 719.76 EUR (deviņi miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis septiņi simti deviņpadsmit euro un 76 centi), tai skaitā:

  - projekta attiecināmās izmaksas 7 518 607.66 EUR (septiņi miljoni pieci simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti septiņi euro un 66 centi), kur:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 76.32% jeb 5 738 064.56 EUR (pieci miljoni septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit četri euro un 56 centi);

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 23.68% jeb 1 780 543.10 EUR (viens miljons septiņi simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro un 10 centi), no tā:

      - valsts budžeta dotācija ir 15% (3.55% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 267 081.46 EUR (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit viens euro un 46 centi);

      - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (20.13% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 1 513 461.64 EUR (viens miljons pieci simti trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 64 centi).

  - projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama Ķemeru kultūrvēsturiskajā parkā esošo pieminekļu, tai skaitā paviljona – rotondas uz Mīlestības saliņas restaurācijai, jaunu labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, parka teritorijas apzaļumošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektronisko sakaru tīklu izbūvei, publiski pieejamas tualetes izbūvei un izbūves veikšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 2 054 251.36 EUR (divi miljoni piecdesmit četri tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro un 36 centi).

  - Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas netiek norādīta projekta iesniegumā, bet ir nepieciešama būvprojektu izmaiņu risinājumu izstrādei un realizācijai, paredzot ģeotehniskās izpētes darbiem rekonstruējamam tiltam pār Vēršupīti un papildus ekspertīzes izdevumiem, kā arī CFLA atzinumā norādīto būvprojekta dokumentācijas izmaksu segšanai, un ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 68 860.74 EUR (sešdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti sešdesmit euro un 74 centi).

6.Projekta īstenošanai nepieciešamo finansējumu nodrošināt šādi:

  - priekšfinansējums, kas nodrošināts projekta īstenošanai nepieciešamā būvprojekta izstrādei un būvprojekta ekspertīzes veikšanai un segts no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2017.gada un 2018.gada budžeta līdzekļiem ir 298 628.00 EUR (divi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši seši simti divdesmit astoņi euro un 00 centi), atbilstoši lēmuma 5.1.punktā noteiktajai proporcijai un 5.2.punktā minētajam tiek sadalīts:

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 35 802.87 EUR (trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti divi euro un 87 centi);

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma daļa projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 135 741.21 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši septiņi simti četrdesmit viens euro un 21 cents);

    - Valsts budžeta dotācijas daļa projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 6 318.15 EUR (seši tūkstoši trīs simti astoņpadsmit euro un 15 centi);

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta neattiecināmo izmaksu segšanai ir 65 817.61 EUR (sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit euro un 61 cents);

    - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma daļa projekta ārpus projekta  izmaksu segšanai ir 54 948.16 EUR (piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 16 centi).

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1.apakšpunktā minēto, ir 1 477 658.77 EUR (viens miljons četri simti septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi euro un 77 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020. – 2021.gada budžeta;

  - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 1 988 433.75 EUR (viens miljons deviņi simti astoņdesmit astoņi tūkstoši četri simti trīsdesmit trīs euro un 75 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada budžeta;

  - Priekšfinansējums, daļa no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā šī lēmuma 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto, jeb 489 747.32 EUR (četri simti astoņdesmit deviņi tūkstoši setiņi simti četrdesmit septiņi euro un 32 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.”.

- Aizstāt lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |