JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2020.gada 29.oktobrī |  | Nr. | 539 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” | (protokols Nr.19, 6.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 21.panta pirmās daļas 27.punktu, 2019.gada 3.jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.3.3.1.0/18/I/001 (turpmāk – Projekts). 2019.gada 2.aprīlī Dome elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināja iepirkumu ID Nr.JPD2019/39/A80/IP29 “Būvdarbi objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā” un 2019.gada 12.augustā pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma un iepirkuma rezultātiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LAGRON”, reģistrācijas Nr.41503055270 (turpmāk – Izpildītājs) tika noslēgts būvdarbu līgums Nr.1.2-16.4.2/1172 (turpmāk – Līgums) par būvdarbiem objektā “Ūdenstūrisma pakalpojumu centrs “Majori” Straumes ielā 1A, Jūrmalā (turpmāk – Objekts) un nodot Objektu ekspluatācijā – saņemot aktu par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā (turpmāk – Darbi). Atbilstoši Līguma nosacījumiem, Izpildītājs ir apņēmies veikt Līgumā noteiktos Darbus 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no Pasūtītāja rakstiskā paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādītā datuma līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Pamatojoties uz Līguma 2.1.1.punktu, Dome 2019.gada 18.septembrī nosūtīja Izpildītājam paziņojumu Nr.1.1-37/5129 par būvdarbu uzsākšanu Līguma ietvaros, paziņojot, ka būvdarbi uzsākami ar 2019.gada 1.oktobri. Īstenojot Projektu un Izpildītājam veicot Līgumā uzņemto saistību izpildi, tika konstatēts, ka Izpildītājs būvdarbu procesā ilgstoši nerisina ar būvdarbiem saistītus jautājumus, kā arī kavē Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādītos termiņus, norādot par Līgumā noteikto saistību nepienācīgu izpildi. 2020.gada 13.jūlijā Dome nosūtīja vēstuli Nr.1.1-37/20N-4216 par Līguma neizpildi, lūdzot Izpildītājam sniegt pamatotus skaidrojumus par Darbu kavējumu un neizpildi. Izpildītājs iesūtīja 2020.gada 30.jūlija vēstuli Nr.20/07/30/3 (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2020.gada 31.jūlijā ar Nr.1.1-37/20S-12541) par Līguma izpildi, sniedzot savu paskaidrojumu par Darbu izpildes procesu un lūdzot Domi uz tikšanos klātienē. Atbilstoši Izpildītāja lūgumam 2020.gada 5.augustā tika organizēta tikšanās klātienē, kuras laikā Izpildītājs izteica priekšlikumu lauzt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes. 2020.gada 14.augustā Dome Izpildītājam nosūtīja vēstuli Nr.1.1-37/20N-4776 par Līguma neizpildi, lūdzot apliecināt tikšanās laikā izteikto priekšlikumu, Izpildītājs ar 2020.gada 21.augusta vēstuli Nr.20/08/21/2 (Domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2020.gada 24.augustā ar Nr.1.1-37/20S-13782) informēja un apliecināja, ka ir izteicis priekšlikumu izbeigt Līgumu par to pusēm noslēdzot atbilstošu vienošanos. Pamatojoties uz augstāk minēto, 2020.gada 21.septembrī starp Domi un Izpildītāju tika noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.4.2/20-1213 pie Līguma, pusēm vienojoties, ka Līgums tiek izbeigts pirms tajā noteikto saistību izpildes.

Atbilstoši 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.4 5.punktā noteiktajam” projekta ietvaros noslēgtais iepirkuma līgums ir pārtraukts un tiek veikta jauna iepirkuma procedūra, jo piegādātājs kavē projekta ietvaros noslēgtā līguma līgumsaistību izpildi vai līgumsaistības pilda neapmierinošā kvalitātē” un 2015.gada 13.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.593 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi” 26.punktā noteiktajam “Projektu īsteno līdz 2022. gada 31. decembrim”, nepieciešams pagarināt Projekta īstenošanas termiņu.

Projekta darbības īstenošanas laikā projektēšanas darbu veikšanā ņemot vērā CFLA 2019.gada 17.oktobra atzinumu Nr.39-2-40.2/8244 “Par vienošanās Nr.3.3.1.0/18/I/001 maksājuma pieprasījuma Nr.1 apstiprināšanu un maksājuma veikšanu (Jūrmalas pilsētas domē reģistrēts ar Nr.1.1-19/16755), atbilstoši precizētajai Projekta Izmaksu un ieguvumu analīzei, tiek precizētas projekta attiecināmo izmaksu pozīciju summas valsts budžeta dotācijai, Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējumam un nacionālajam privātajam līdzfinansējumam.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” projekta “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” īstenošanu” (turpmāk – Lēmums) šādus grozījumus:

- Izteikt Lēmuma 4.un 5. punktu šādā redakcijā:

“4.Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2016.gada 11.novembra līdz 2022.gada 31.decembrim (74 (septiņdesmit četri) mēneši), tai skaitā:

4.1. projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2016.gada 11.novembra līdz 2019.gada 5.martam (28 (divdesmit astoņi) mēneši);

4.2. projekta darbības, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projektu īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks 2019.gada 6.marta līdz 2022.gada 31.decembrim (46 (četrdesmit seši) mēneši).

5. Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 1 664 966.89 EUR (viens miljons seši simti sešdesmit četri tūkstoši deviņi simti sešdesmit seši euro un 89 centi), no tām:

  - attiecināmās izmaksas 792 401,40  EUR (septiņi simti deviņdesmit divi tūkstoši četri simti viens euro un 40 centi), tai skaitā:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 70,03% jeb 554 890,47 EUR (pieci simti piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro un 47 centi);

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 11,53% jeb 91 314,35 EUR (deviņdesmit viens tūkstoši trīs simti četrpadsmit euro un 35 centi), tai skaitā:

      - valsts budžeta dotācija ir 1,73% jeb 13 697,15 EUR (trīspadsmit tūkstoši seši simti deviņdesmit septiņi  euro un 15 centi);

      - Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums ir 9,80% jeb 77 617,20 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 20 centi);

    - nacionālais privātais līdzfinansējums (projekta privātās attiecināmās izmaksas), kas ir kā neto peļņas daļa par kuru tiek samazināts ERAF apjoms un ir sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta, paredzēts būvniecības darbu izmaksām ēkā Straumes ielā 1A, veicot projekta darbības, kas kvalificējas kā valsts atbalsts ēku infrastruktūrai, ir 18,45% jeb 146 196,58 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 58 centi).

  - neattiecināmās izmaksas (projekta privātās neattiecināmās izmaksas) ir 867 618,33 EUR (astoņi simti sešdesmit septiņi tūkstoši seši simti astoņpadsmit euro un 33 centi), kas sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta un paredzēts elektrotīkla pieslēgumu izbūvei un teritorijas labiekārtojumam, kā arī telpu izbūvei ēkas Straumes ielā 1A, 2.stāvā, lai Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Vides nodaļa, Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija, Jūrmalas ostas pārvalde nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu.

  - izmaksas 4 947.16 EUR (četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi euro un 16 centi) apmērā, nav attiecināmas, un papildus tiek plānotas un novirzāmas uz ārpus projekta izmaksām, un sedzamas no Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta:

    - 4244.48 EUR (četri tūkstoši divi simti četrdesmit četri euro un 48 centi) kas tieši saistītas ar projekta mērķa sasniegšanu un, saskaņā ar Centrālā finanšu un līguma aģentūras atzinumu 2017.gadā un 2018.gadā veiktajiem projektēšanas maksājumiem no 22 549.38 EUR (divdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit deviņi euro un 38 centi);

    - 702.68 EUR (septiņi simti divi euro un 68 centi), finansējuma rezerve iespējamās autoruzraudzības attiecināmo izmaksu samazinājuma segšanai, saskaņā ar Centrālā finanšu un līguma aģentūras atzinumu.”.

- Izteikt Lēmuma 6.3.un 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.3.līdzfinansējums Lēmuma 5.1.2.2.apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai 77 617,20 EUR (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti septiņpadsmit euro un 20 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.,2021. un 2022.gada budžeta;

6.4.līdzfinansējums Lēmuma 5.1.3.apakšpunktā noteikto nacionālo privāto projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 146 196,58 EUR (viens simts četrdesmit seši tūkstoši viens simts deviņdesmit seši euro un 58 centi) un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020., 2021. un 2022.gada budžeta.”.

- Aizstāt Lēmuma pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |