JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2021.gada 25.februārī |  | Nr. | 54 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” | (protokols Nr.3, 6.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12.pantu, 15.panta pirmās daļas 2.punktu, 10.punktu un 21.panta pirmās daļas 27.punktu, starp Jūrmalas pilsētas domi (turpmāk – Dome) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr.900000812928, (turpmāk – CFLA) 2019.gada 12.augustā noslēgtās Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.6.2.0/18/I/008 (turpmāk – Vienošanās par projekta īstenošanu) projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (turpmāk – projekts) darbības īstenošanu.

Projekta ietvaros, atbilstoši 2019.gada 12.jūlijā būvdarbu līgumam Nr.1.2-16.4.2/1029, kas noslēgts starp Domi un Pilnsabiedrību “RERE BMV”, reģistrācijas Nr. 42103094515, veikt būvdarbus objektā “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” un nodot objektu ekspluatācijā, 2021.gada 4.janvārī iesūtītajam Iesniegumam Nr.1 “Par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu”, kas Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēts 2021.gada 5.janvārī Nr.1.1-37/21S-128, ar lūgumu pagarināt līguma izpildes termiņu, 2014.gada 16.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.784 “Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā” 51.¹ punktā noteikto “Izvērtējot iesniegto grozījumu lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai, sadarbības iestāde ņem vērā, ka attiecīgajā līgumā vai vienošanās nosacījumos paredzēto projekta īstenošanas termiņu var pagarināt kopumā uz laiku līdz sešiem mēnešiem, saglabājot Eiropas Savienības fonda līdzfinansējumu un valsts budžeta līdzfinansējumu, ja tāds paredzēts normatīvajā aktā par specifiskā atbalsta mērķa īstenošanu” tiek pagarināts projekta darbības laiks par 6 (sešiem) mēnešiem līdz 2022.gada 11.februārim.

Ņemot vērā, ka rotaļu laukumu aprīkojuma uzstādīšanai nav tiešas ietekmes uz projekta mērķa sasniegšanu, aprīkojuma uzstādīšana nav saistīta ar visa objekta nodošanu ekspluatācijā, kā arī aprīkojuma uzstādīšana nebija iekļauta noslēgtajā būvdarbu līgumā, no projekta neattiecināmām izmaksām tiek izslēgta aktivitāte būvdarbi projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” (rotaļu laukumu izveide) samazinot kopējo projekta summu par 137 199.16EUR apmērā, pārdalot attiecīgos naudas līdzekļus Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas budžetā bērnu rotaļu laukuma izveidei Ķemeru parka teritorijā.

Pamatojoties uz augstāk minēto, atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 1.februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.334 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” īstenošanu” šādus grozījumus:

- Izteikt 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4.Noteikt projekta darbību īstenošanas laiku no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2022.gada 11.februārim, (59 (piecdesmit deviņi) mēneši), tai skaitā:

  - projekta darbību, kas veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2017.gada 2.aprīļa līdz 2019.gada 11.augustam (29 (divdesmit deviņi) mēneši);

  - projekta darbību, kas tiks veiktas pēc Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgšanas ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un projekta īstenošanas uzsākšanas, īstenošanas laiks no 2019.gada 12.augusta līdz 2022.gada 11.februārim (30 (trīsdesmit) mēneši).

5.Noteikt Jūrmalas pilsētas domes kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 9 504 520.60 EUR (deviņi miljoni pieci simti četri tūkstoši pieci simti divdesmit euro un 60 centi), tai skaitā:

  - projekta attiecināmās izmaksas 7 518 607.66 EUR (septiņi miljoni pieci simti astoņpadsmit tūkstoši seši simti septiņi euro un 66 centi), kur:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 76.32% jeb 5 738 064.56 EUR (pieci miljoni septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši sešdesmit četri euro un 56 centi);

    - nacionālais publiskais līdzfinansējums ir 23.68% jeb 1 780 543.10 EUR (viens miljons septiņi simti astoņdesmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs euro un 10 centi), no tā:

      - valsts budžeta dotācija ir 15% (3.55% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 267 081.46 EUR (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši astoņdesmit viens euro un 46 centi);

      - Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 85% (20.13% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas) jeb 1 513 461.64 EUR (viens miljons pieci simti trīspadsmit tūkstoši četri simti sešdesmit viens euro un 64 centi).

  - projekta neattiecināmo izmaksu summa, kas nepieciešama Ķemeru kultūrvēsturiskajā parkā esošo pieminekļu, tai skaitā paviljona – rotondas uz Mīlestības saliņas restaurācijai, jaunu labiekārtojuma elementu uzstādīšanai, parka teritorijas apzaļumošanai, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, elektronisko sakaru tīklu izbūvei, publiski pieejamas tualetes izbūvei un izbūves veikšanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādei, ko sedz Jūrmalas pilsētas pašvaldība ir 1 930 964.78 EUR (viens miljons deviņi simti trīsdesmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un 78 centi).

  - Vienošanās par projekta īstenošanu neiekļauto - ārpus projekta izmaksu summa, kas izlietota būvprojekta dokumentācijas izmaksu segšanai un CFLA atzinumā norādītas kā ārpus projekta izmaksas 54 948.16 EUR (piecdesmit četri tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro un 16 centi).

- Izteikt 6.3. un 6.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“6.3.Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.2.punktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.4.apakšpunktā minēto, ir 1 865 147.17 EUR (viens miljons astoņi simti sešdesmit pieci tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro un 17 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.-2021.gada budžeta;

6.4.Priekšfinansējums, daļa no lēmuma 5.1.1.apakšpunktā un 5.1.2.1.apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā šī lēmuma 6.1.2. un 6.1.3.apakšpunktā minēto, jeb 458 455.31 EUR (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit pieci euro un 31 cents), atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 17.marta noteikumu Nr.130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020.gada plānošanas periodā” 19.pantā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta.”.

- Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs | G. Truksnis |
| --- | --- |