JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2021.gada 28.oktobrī |  | Nr. | 495 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūvei | (protokols Nr.17, 31.punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome) 2014.gada 18.decembrī pieņēma lēmumu Nr.558 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apstiprināšanu” (turpmāk – Lēmums Nr.558), tā pielikumā apstiprinot administratīvā līguma projektu par detālplānojuma īstenošanu.

Paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu publicēts Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 2014.gada 29.decembrī, un detālplānojums ir stājies spēkā 2014.gada 30.decembrī. Atbilstoši Lēmumam Nr.558 īstenotājam detālplānojuma īstenošana jāuzsāk līdz 2018.gada 29.decembrim.

Ievērojot Lēmuma Nr.558 2.punktu 2015.gada 3.februārī starp Domi un īstenotājiem tika noslēgts Līgums Nr. 1.1-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā (turpmāk - detālplānojums), īstenošanas kārtību (turpmāk – Līgums) saskaņā ar kuru detālplānojuma īstenotājs apņēmās detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2024.gada 31.decembrim.

Ar Domes 2015.gada 9.jūlija Lēmumu Nr.284 “Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 137, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu” atbilstoši detālplānojumā noteiktajam, tika apstiprināta zemes vienības Kāpu ielā 137, Jūrmalā, ar kopējo platību 4056 m2 sadale, atdalot zemes vienības daļu 1807 m2 platībā un piešķirot adresi Kāpu iela 137A, Jūrmala, nosakot, ka zemes vienības Kāpu ielā 137, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 2249 m².

Dome 2018.gada 27.septembrī pieņēma lēmumu Nr.474 “Grozījums 2015.gada 3.februāra līgumā Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību” (turpmāk – Lēmums Nr.474). Pamatojoties uz Lēmuma Nr.474 1. un 2.punktu, 2019.gada 10.janvārī tika noslēgta vienošanās Nr.1.2-16.9/33, nosakot, ka detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt līdz 2021.gada 28.septembrim, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2027.gada 31.decembrim, un 	Līguma tekstā aizstāt Īstenotāja vārdu “Vārds Uzvārds, personas kods” ar “Vārds Uzvārds), dzimis dzimšanas datums un vieta”.

Domē 2021.gada 27.septembrī tika saņemts zemesgabala Kāpu ielā 137A, Jūrmalā īpašnieces Vārds Uzvārds iesniegums (reģistrēts Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā ar  Nr.1.1-39/21S-17229) ar lūgumu pagarināt detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanas uzsākšanas termiņu uzsākšanas termiņu un īstenošanas termiņu, sakarā ar nekustamā īpašuma Kāpu ielā 137A, Jūrmalā īpašnieka maiņu.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000562677 ierakstu šobrīd nekustamā īpašuma īpašniece Kāpu ielā 137A, Jūrmalā, kadastra numurs 13000160173 ir Vārds Uzvārds.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.pantu, un saskaņā ar 2021.gada 20.oktobra Domes Attīstības un vides jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr.1.2-21/11), Jūrmalas dome nolemj:

- Pārjaunot 2015.gada 3.februārī noslēgto līgumu Nr.1.2-16.9/156 par detālplānojuma zemesgabalam Kāpu ielā 137, Jūrmalā, īstenošanas kārtību, nosakot, ka Vārds Uzvārds vietā iestājas jaunā zemesgabala Kāpu ielā 137A, Jūrmalā, īpašniece Vārds Uzvārds.

- Ar Domes 2014.gada 18.decembra lēmumu Nr.558 apstiprinātā detālplānojumā paredzētās zemesgabala Kāpu ielā 137, Jūrmalā, apbūves īstenošanu, uzsākt trīs gadu laikā pēc pārjaunojuma līguma parakstīšanas, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2030. gada 31.decembrim.

- Domes Pilsētplānošanas pārvaldei sagatavot šī lēmuma 1.punktā minētajam pārjaunojuma līgumam grozījumus 2.2.2.apakšpunktā.

- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektoram atbilstoši šī lēmuma 1.punktā minētajam noslēgt pārjaunojuma līgumu.

- Domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai, piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās, nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

- Domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai nodrošināt paziņojuma par šī lēmumu ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv un publicēt to pašvaldības informatīvajā izdevumā.

| Priekšsēdētājs | G.Truksnis |
| --- | --- |