JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2022.gada 5.maijā |  | Nr. | 176 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu” | (protokols Nr.9, 24.punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu, ievērojot Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr.605 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana”” nosacījumus un saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības attīstības programmas 2014.–2022. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumu Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas “Rīcības plāns” g) apakšnodaļu „Darbības un pasākumi” noteiktās prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta vide” rīcības virziena R3.3.1. “Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” aktivitāti Nr.200 “Jūrmalas Brīvdabas muzeja attīstība” un Jūrmalas valstspilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2022. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 12. janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020. gadam apstiprināšanu” 3.rīcības virziena “Jūrmalas kultūras mantojums: kultūras mantojuma saglabāšana, mūsdienīga interpretācija un popularizēšana” uzdevuma U3.2. “Palielināt pilsētas muzeju lomu kultūrvēsturiskā mantojuma mūsdienīgā interpretācijā” pasākumu P3.2.1. “Jūrmalas muzeju pamatdarbības nodrošināšana, krājuma papildināšana un saglabāšana, veidojot atbilstošus glabāšanas apstākļus, krājuma izpēte un popularizēšana” un 5.rīcības virziena “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma U5.1. “Attīstīt kultūras tūrismu Jūrmalā” pasākumu P5.1.1. “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība, tai skaitā autostāvvietas izbūve un jaunas ēkas izbūve administratīvām un apmeklētāju vajadzībām”. Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta 2022. gada 6. janvāra vēstuli Nr.2108-FL01-F043.0203-000002 “Par būvniecības un iepirkuma dokumentācijas izvērtēšanu, par izmaiņām projektā Nr.2108-FL01-F043.0203-000002”, kurā norādīts, ka projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” (turpmāk - Projekts) veikto iepirkumu rezultātā samazinās plānotās būvniecības izmaksas, kā rezultātā samazinās kopējas izmaksas līdz 28 328,68 euro (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro un 68 centi), attiecināmo izmaksu summa nemainās un ir 26 224,55 euro (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 55 centi), atbilstoši nepieciešams precizēt Projekta aktivitāšu plānotās izmaksas 2022. gadā un saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr.1.1-14/44 „Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 8.punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 26. augusta lēmumā Nr.372 “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” projekta “Jūrmalas Brīvdabas muzeja eksponātu nojumes un ēku jumtu atjaunošana, kuģu vraku konservācija” īstenošanu” šādus grozījumus:

- Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

„5.	Noteikt projekta kopējās izmaksas 28 328,68 euro (divdesmit astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit astoņi euro un 68 centi) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, t.sk.:

  - attiecināmo izmaksu summa 26 224,55 euro (divdesmit seši tūkstoši divi simti divdesmit četri euro un 55 centi), kur:

    - Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90 % jeb 23 602,09 euro (divdesmit trīs tūkstoši seši simti divi euro un 09 centi);

    - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 10 % jeb 2 622,46 euro (divi tūkstoši seši simti divdesmit divi euro un 46 centi).

  - neattiecināmo izmaksu summa, kuru sedz Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība, sastāda 2 104,13 euro (divi tūkstoši viens simts četri euro un 13 centi).”

- Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs |  | G.Truksnis |
| --- | --- | --- |