JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2022.gada 28.jūlijā |  | Nr. | 342 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” noslēgumu | (protokols Nr. 12, 7 punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu, 15. panta pirmās daļas 5. punktu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumiem Nr. 322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas domes 2016. gada 14. jūlija lēmumam Nr. 311 “Par nodomu protokola noslēgšanu ar Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldību kopīga projekta idejas sagatavošanai dalībai 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu ideju priekšatlase”, 2017. gada 21. decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Engures novada domi, Mērsraga novada pašvaldību un Rojas novada domi noslēgto sadarbības līgumu par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu Nr. 1.2-16.8/1883, pamatojoties uz likuma “Administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likums” 6. panta 2. punktu un Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumiem Nr. 671 “Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas” projekta sadarbības novadu pašvaldību – Engures, Mērsraga un Rojas, saistības pēc 2021. gada 1. jūlija pārņem Talsu un Tukuma novada pašvaldības, atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra rīkojumam Nr. 779 “Par 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu”, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 11. punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumu Nr. 557 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu”, 2018. gada 29. novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līguma aģentūru noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/010 un saskaņā ar Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2022. gada 17. jūnija vēstuli Nr. 39-2-40.2/3989 “Par vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/010 noslēguma maksājuma pieprasījuma Nr. 10 apturēto izdevumu apstiprināšanu un noslēguma maksājuma veikšanu”, Jūrmalas dome nolemj:

- Noslēgt Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu, saskaņā ar 1. pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”.

- Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas 7 356 300.42 euro (septiņi miljoni trīs simti piecdesmit seši tūkstoši trīs simti euro un 42 centi) (2. pielikums Projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3. pielikums “Pārskats par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” finanšu līdzekļu apguvi”), t.sk.:

  - attiecināmo izmaksu summa 6 165 830.68 euro (seši miljoni viens simts sešdesmit pieci tūkstoši astoņi simti trīsdesmit euro un 68 centi), kur:

    - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 2 968 791.04 euro (divi miljoni deviņi simti sešdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti deviņdesmit viens euro un 04 centi), no tā:

      - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 1 999 492,57 euro (viens miljons deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti deviņdesmit divi euro un 57 centi);

      - Sadarbības partneriem pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums 969 298.47 euro (deviņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti deviņdesmit astoņi euro un 47 centi).

    - Valsts budžeta dotācija ir 684 545.14 euro (seši simti astoņdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro un 14 centi), no tā:

      - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai pieejamā valsts budžeta dotācija 172 099,85 euro (viens simts septiņdesmit divi tūkstoši deviņdesmit deviņi euro un 85 centi);

      - Sadarbības partneriem pieejamā valsts budžeta dotācija 512 445.29 euro (pieci simti divpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit pieci euro un 29 centi).

    - pašvaldību līdzfinansējums ir 2 512 494.50 euro (divi miljoni pieci simti divpadsmit tūkstoši četri simti deviņdesmit četri euro un 50 centi), no tā:

      - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzfinansējums 975 232,53 euro (deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši divi simti trīsdesmit divi euro un 53 centi);

      - Sadarbības partneru budžeta līdzfinansējums 1 537 261.97 euro (viens miljons pieci simti trīsdesmit septiņi tūkstoši divi simti sešdesmit viens euro un 97 centi).

  - neattiecināmo izmaksu summa, kura segta no pašvaldību budžeta līdzekļiem 388 954,44 euro (trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit četri euro un 44 centi), no tā:

    - neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 127 383,93 euro (viens simts divdesmit septiņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit trīs euro un 93 centi);

    - neattiecināmo izmaksu summa, kura tika segta no sadarbības partneru pašvaldību budžeta, sastāda 261 570,51 euro (divi simti sešdesmit viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit euro un 51 cents).

  - ārpus projekta izmaksu summa, kura tika segta no pašvaldību budžeta līdzekļiem, sastāda 801 515,30 euro (astoņi simti viens tūkstotis pieci simti piecpadsmit euro un 30 centi), no tā:

    - ārpus projekta izmaksu summa, kura tika segta no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta, sastāda 23 276,95 euro (divdesmit trīs tūkstoši divi simti septiņdesmit seši euro un 95 centi);

    - ārpus projekta izmaksu summa, kura tika segta no sadarbības partneru pašvaldību budžeta, sastāda 778 238,35 euro (septiņi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit astoņi euro un 35 centi).

| Priekšsēdētājs |  | G. Truksnis |
| --- | --- | --- |

1. pielikums Jūrmalas domes

2022. gada 28. jūlija lēmumam Nr. 342

(protokols Nr. 12, 7. punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” |
| --- | --- |
| Līguma/vienošanās Nr. | 5.5.1.0/I/17/I/010 |
| Darbības programmas nosaukums | “Izaugsme un nodarbinātība” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums | 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” |

Projekta mērķis

Veicināt Baltijas jūras Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko attīstību veicot ieguldījumus reģionam nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas valstspilsētas, Tukuma un Talsu novadu pašvaldībām.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība |
| Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļas – Mellužu estrāde, restaurācija un attīstība |
| Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācijas, bāra Nr. 001 rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtojuma (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) tehniskā projekta izstrāde | Pamatojoties uz 2013. gada 9. augustā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jaunromāns un Ābele” noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.1-16.4.3/887 par Mellužu estrādes (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) restaurācijas – rekonstrukcijas projekta izstrādi meta stadijā. 1 līgums 2013. gada 13. novembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jaunromāns un Ābele” noslēgto pakalpojuma līgumu Nr. 1.1-16.4.3/1096 par Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācijas, bāra Nr. 001 rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtojuma (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) tehniskā projekta izstrādi. 2014. gada 4. februāra vienošanās Nr. 1.2-16.4.3/172 par 2013. gada 13. novembra līguma Nr. 1.1-16.4.3/1096 grozījumiem. 2014. gada 14. augusta vienošanās Nr. 1.2-16.4.3/1074 par 2013. gada 13. novembra līguma Nr. 1.1-16.4.3/1096 grozījumiem. 1 līgums | Izstrādāts 1 Mellužu estrādes (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) restaurācijas – rekonstrukcijas projekts meta stadijā. 1 metu stadijas projekts Izstrādāts 1 Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācijas, bāra Nr. 001 rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtojuma (Mellužu prospektā 6, Jūrmala) tehniskais projekts 1 tehniskais projekts |  |
| Ekspertīze – Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācijas, bāra Nr. 001 rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) tehniskajam projektam. | Pamatojoties uz 2014. gada 3. martā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Forma 2” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.3/278 par būvprojekta ekspertīzi objektam “Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā)”. 1 līgums Pamatojoties uz 2015. gada 13. janvārī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Forma°2” noslēgto līgumu Nr.1.2-16.4.3/84 par būvprojekta ekspertīzi sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jaunromāns un Ābele”, reģ.Nr.40103431799, izstrādātajam “Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā)”. 1 līgums Pamatojoties uz 2018. gada 8. jūnija Jūrmalas pilsētas domes vēstuli Nr. 1.1-37/2146 SIA “Forma 2” “Par būvprojekta izmaiņu ekspertīzi”. 1 darba uzdevums | Sagatavots Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) būvprojekta ekspertīzes atzinums 1 ekspertīzes atzinums Sagatavots Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) būvprojekta ekspertīzes atzinums 1 ekspertīzes atzinums Sagatavots Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) būvprojekta izmaiņu risinājumu ekspertīzes atzinums 1 ekspertīzes atzinums |  |
| Autoruzraudzība – Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) būvdarbiem | Pamatojoties uz 2017. gada 25. maijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Jaunromāns un Ābele” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.3/752 par autoruzraudzības darbu veikšanu Mellužu estrādes restaurācijas un Bāra ēkas pārbūves, teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem . 1 līgums | Izpildīts 1 autoruzraudzības līgums |  |
| Būvuzraudzība - Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) būvdarbiem | Pamatojoties uz 2017. gada 4. jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Forma 2” noslēgto līgumu Nr.1.2-16.4.3/964 par būvuzraudzības darbu veikšanu Mellužu estrādes restaurācijas un Bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem. 1 līgums | Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums |  |
| Būvdarbi - Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā) | Pamatojoties uz 2017. gada 3. jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “RERE MEISTARI” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.2/950 par būvdarbu veikšanu objektā – Mellužu estrādes ēkas restaurācija un bāra ēkas pārbūve, teritorijas labiekārtojumam, 2017. gada 22. decembra vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/1899 par grozījumiem, 2018. gada 13. februāra vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/187 par grozījumiem, 2018. gada 23. maija vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/700 par grozījumiem, 2018. gada 12. decembra vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/1575 par grozījumiem 2017. gada 3. jūlija būvdarbu līgumā Nr. 1.2-16.4.2/950. Būvdarbu līguma ietvaros realizēts SIA “Jaunromāns un Ābele” izstrādātais tehniskais projekts “Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā)”, veicot: 1.Mellužu estrādes ēkas restaurāciju; 2.skatītāju sēdvietu zonas pārbūvi; 3.Bāra jeb Piena paviljona ēkas pārbūve; 4.esošo inženierkomunikāciju pārbūve; 5.teritorijas labiekārtošana. Īstenojot būvdarbus tiek veikti ieguldījumi vietējas nozīmes arhitektūras piemineklī “Brīvdabas estrāde”, aizsardzības Nr. 5596, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Vaivaru-Asaru-Mellužu-Pumpuru-Jaundubultu vasarnīcu rajons” (aizsardzības Nr. 6092) teritorijā un ir viena no divām līdz mūsdienām saglabātajām akustiskajām koka gliemežnīcām Baltijas reģionā, ietverot art deco mākslas elementus. Paredzot, ka pēc objekta atvēršanās, tajā tiks sniegti pakalpojumi – daudzveidīgas koncertu un festivālu programmas ietvaros. Kopš 2015. gada objekts apmeklētājiem bija slēgts. 1 līgums | Atbilstoši SIA “Jaunromāns un Ābele” izstrādātajam tehniskajam projektam “Mellužu estrādes ēkas Nr. 002 restaurācija, bāra Nr. 001 rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums (Mellužu prospektā 6, Jūrmalā)” veikti ieguldījumi Mellužu estrādes ēkā un apkārt esošajā teritorijā: 1.restaurēta Mellužu estrādes ēka, saglabājot tās oriģinālo, vēsturisko substanci; 2.pārbūvēta skatītāju sēdvietu zona, izveidojot 625 skatītāju vietas piecvietīgos individuāli izgatavotos stacionāros solos; 3.Bāra jeb Piena paviljona ēkas pārbūve, izbūvējot pergolu norobežojumu, kas norobežo skatītāju zonu, izveidojot telpas inventāra un saimniecības materiālu uzglabāšanai; 4.esošo inženierkomunikāciju pārbūve, izbūvējot ūdensvadu estrādes ēkas iekšienē, aizskatuves zonu ar jaunu apgaismojumu un ērtām ģerbtuvēm un sanmezgliem, no kuriem viens paredzēts cilvēkiem ar kustību traucējumiem; 5.veikta teritorijas labiekārtošana – atjaunojot celiņus, jaunu apstādījumu – dobju ierīkošana, izbūvēts jauns teritorijas apgaismojums – zemie apgaismojuma elementi un augstie apgaismojuma elementi, uzstādīti velo turētāji un atkritumu urnas; 6.estrādes ēkas aizmugures pusē izbūvēts panduss. 2019. gada maijā būvdarbi objektā pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā un atvērts apmeklētājiem. Izpildīts 1 būvdarbu līgums |  |
| Kultūras pieminekļa – Ķemeru ūdenstornis, restaurācija un attīstība |
| Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde | Pamatojoties uz 2017. gada 27. aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Livland Group” noslēgto pakalpojuma līgumu Nr.1.2-16.4.3/561 izstrādāt Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācijas būvprojektu un tā realizācijas laikā veikt autoruzraudzību, 2017. gada 6. decembra vienošanās Nr. 1.2-16.4.3/1736 par grozījumiem 2017. gada 27. aprīļa pakalpojumu līgumā Nr. 1.2-16.4.3/561 par Līguma termiņa pagarinājumu. 1 līgums Veselības inspekcijas, reģ. Nr. 90002448818 – pamatojoties uz pieprasījumu un 2016. gada 20. decembra rēķina Nr.2619 apmaksu, 2016. gada 22. decembrī izsniegtie tehniskie nosacījumi Nr. 5.3-4/37093/751 par higiēnas prasību ievērošanu projektēšanas stadijā. 1 rēķins | Izstrādāts 1 Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekts. 1 būvprojekts Izsniegti tehniskie nosacījumi higiēnas nosacījumu ievērošanai projektēšanas stadijā. 1 tehniskie nosacījumi |  |
| Tehniskā apsekošana – Ķemeru ūdenstorņa būves apsekošana | Pamatojoties uz 2016. gada 21. jūnijā starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “CMB” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.3/830 par Ķemeru ūdenstorņa būves tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādi. 1 līgums | Izstrādāts Ķemeru ūdenstorņa tehniskais atzinums. 1 tehniskais atzinums |  |
| Ekspertīze – Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojektam | Pamatojoties uz 2017. gada 20. septembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Arhitektu birojs ARTEKS” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1318 par būvprojekta ekspertīzi SIA “Livland Group”, reģ.Nr. 40103754794, 2017. gadā izstrādātajam būvprojektam “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija”. 1 līgums | Izstrādāts un sagatavots Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācijas būvprojekta ekspertīzes atzinums. 1 ekspertīzes atzinums |  |
| Autoruzraudzība – Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvdarbiem | Pamatojoties uz 2017. gada 27. aprīlī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Livlans Group” noslēgto līgumu Nr.1.2-16.4.3/561 par Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrādi un tā realizācijā veicamo autoruzraudzību. 1 līgums | Izpildīts 1 autoruzraudzības līgums |  |
| Būvuzraudzība – Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvdarbiem | Pamatojoties uz 2019. gada 12. jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un PA “SIA “Isliena V” un SIA “Jurēvičs un partneri”” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.3/1024 veikt būvuzraudzību būvdarbiem objektā “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija”. 2020. gada 13. maija vienošanās Nr. 1.2-16.4.3/20-601 par grozījumiem 2019. gada 12. jūlija līgumā Nr.1.2-16.4.3/1024. 1 līgums | Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums |  |
| Būvdarbi – būvprojekta “Ķemeru ūdenstorņa pārbūve un restaurācija” realizācijai | Pamatojoties uz 2019. gada 12. jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un PS “RERE BMV” noslēgto līgumu Nr. 1.2-16.4.2/1023, 2020. gada 22. aprīļa vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/20-525 par grozījumiem, 2020. gada 15. jūnija vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/20-743 pie līguma, 2020. gada 13. augusta vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/20-984 par grozījumiem, 2020. gada 15. septembra vienošanās Nr. 1.2-16.4.2/20-1168 pie līguma, Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas projekta ietvaros veicot: 1. galveno konstrukciju pastiprināšanu; 2. apkures sistēmas izbūvi; 3. jaunu durvju un logu izbūvi; 4.WC izbūvi; 5. fasādes atjaunošanu. Tiks veikti ieguldījumi nacionālas nozīmes arhitektūras piemineklī ar aizsardzības Nr. 5426, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Ķemeru kūrorts” (aizsardzības Nr. 6085) teritorijā, kas tiek izmantots sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. 1 līgums | Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas ietvaros veikti uzlabošanas pasākumi: 1.galveno konstrukciju pastiprināšana, izbūvēts jauns 1. stāva pārsegums, jaunas betonā kāpnes no 1.stāva līdz 3.stāvam, jaunas metāla kāpnes no 3.stāva līdz ēkas jumtam, izbūvēts jauns jumts; 2.elektriskās apkures sistēma visā ēkā, jauna ventilācijas sistēma; 3.elektroinstalācijas un apgaismojums, izbūvēta ugunsdrošības signalizācija; 4.1. stāvā izbūvēta vides pieejamībai atbilstoša tualete, pie ieejas durvīm izbūvēts panduss; 5.veikti hidroizolācijas darbi pamatiem; 6.veikti fasādes atjaunošanas darbi; 7.izbūvētas jaunas durvis un logi, atbilstoši vēsturiskajās fotofiksācijās redzamajiem vēsturiskajiem elementiem; 8.izveidotas divas skatu platformas – ēkas 3.stāvā un uz ēkas jumta. Izpildīts 1 būvdarbu līgums |  |
| Papildus elektrības pieslēguma ierīkošana – Ķemeru ūdenstornī | Pamatojoties uz AS “Sadales tīkls” 2017. gada 5. oktobra vēstuli “Par pieslēguma ierīkošanu objektam Tukuma ielā 32, Jūrmalā”, kas Jūrmalas pilsētas domes lietvedības sistēmā reģistrēta 2017. gada 6. oktobrī ar lietvedības Nr. 1.1-37/10031 un starp Jūrmalas pilsētas domi un AS “Sadales tīkls” 2017. gada 23. oktobra Vienošanos Nr. 1.2-16/1426 par elektroietaišu būvprojekta izstrādi, paredzot jauna elektrības pieslēguma izbūvi elektrības jaudas palielināšanai objektā, kas paredzēta, lai nodrošinātu tajā plānotās funkcijas – ekspozīcijas izveidi. Pamatojoties uz 2019. gada 31. jūlijā starp Jūrmalas pilsētas domi un AS “Sadales tīkls” noslēgto pieslēguma līgumu Nr. 118346177 (lietvedības sistēmas Nr. 1.2-16.4.2/1081), 2019. gada 11. decembra Vienošanos Nr. 118346177.1 (lietvedības sistēmas Nr. 1.2-16.4.2/1849), 2020. gada 22. janvāra Vienošanos Nr. 118346177.2 (lietvedības sistēmas Nr. 1.2-16.4.2/100), 2020. gada 30. marta Vienošanos Nr. 118346177.3 (lietvedības sistēmas Nr. 1.2-16.4.2/437) par atļautās slodzes palielināšanu Tukuma ielā 32, Jūrmalā. 1 līgums | Objektam Tukuma ielā 32, Jūrmalā, Ķemeru ūdenstornim izbūvēts elektrības atļautās slodzes palielināšanas pieslēgums. Izbūvēts 1 elektrības pieslēgums |  |
| Ekspozīcija – Ķemeru ūdenstorņa ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde un ekspozīcijas izveide | Pamatojoties uz 2020. gada 3. februārī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “Aspired” noslēgto piegādes līgumu Nr. 1.2-16.4.1/20-149, 2021. gada 1. februāra Vienošanos Nr. 1.2-16.4.1/21-89, 2021. gada 2. marta Vienošanos Nr.1.2-16.4.1/21-205 par Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekta izstrādi un tā realizāciju. Ņemot vērā, ka visu šo laiku, Ķemeru ūdenstornis bija slēgts apmeklētājiem un tika izmantots kā inženierbūve, ūdenssaimniecības nodrošināšanai Ķemeru apkaimē, pēc pārbūve un restaurācijas darbiem plānots Ķemeru ūdenstornī: 1. tūrisma informācijas punkta izveide; 2. ekspozīcijas par Ķemeru vēsturi un izstādes mākslas galerijas izveide; 3. apkārtnes panorāma ar norādēm uz tuvākajā apkārtnē esošajiem dabas un kultūras mantojuma objektiem atjaunotajās Ķemeru ūdenstorņa skatu platformās trešajā stāvā un uz ēkas jumta. 1 līgums | Līguma izpildes laikā, tika izstrādāts Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas satura un dizaina projekts, kurā tika iekļauts: 1.tūrisma informācijas punkta lielformāta, skārienjūtīga planšete un plaukts tūrisma bukletu izvietošanai; 2.interaktīvs rotaļu elements ar ūdens vārstiem; 3.izveidota laika skala, ar nozīmīgākajiem notikumiem Ķemeru vēstulē; 4.informatīvie materiāli par ūdeni un Ķemeru ūdenstorņa darbību; 5.lielformāta ekrāns, kurā vērojams panorāmas skats no Ķemeru ūdenstorņa jumta skatu platformas; 6.izveidota ekspozīcija par nozīmīgām personībām Ķemeros; 7.skatu platformā 3.stāvā un uz ēkas jumta norāžu zīmes uz tuvākajā apkaimē apskatāmiem tūrisma objektiem; 8.fotostūrīša, muzikālā atpūtas krēsla un apmeklētāju kontroliera izveide. Atbilstoši augstāk minētājā projektā iestrādātajiem elementiem, tika izgatavota un uzstādīta ekspozīcija. Uzstādīta 1 ekspozīcija |  |
| Tukuma novada pašvaldība |
| Kultūras pieminekļa – Šlokenbekas muižas apbūve, atjaunošana un attīstība |
| Būvdarbi – Šlokenbekas muižas apbūve, atjaunošanas būvdarbi | Pamatojoties uz 2018. gada 11. aprīlī starp Engures novada domi un SIA “Rota” noslēgto līgumu Nr.64/2018 par bruģēšanas darbu veikšanu Šlokenbekas muižas pagalmā. 1 līgums Pamatojoties uz 2018. gada 2. augustā starp Engures novada domi un SIA “Pro Dev” noslēgto līgumu Nr. 146/2018 par jumta seguma nomaiņu Šlokenbekas muižā. 1 līgums Pamatojoties uz 2019. gada 29.aprīlī starp Engures novada domi un SIA “Nornami” un noslēgto līgumu Nr.5-10/58/2019 un 2019. gada 25. jūnijā noslēgto līgumu Nr.5-10/85/2019 par Šlokenbekas muižas mansarda telpu atjaunošanas būvdarbiem. 2 līgumi | Tika veikti ieguldījumi nacionālas nozīmes arhitektūras pieminekļa “Šlokenbekas muižas apbūve”, aizsardzības Nr.6838, administratīvās ēkas jumta seguma un tornīša atjaunošana (jauna kārniņu jumta seguma uzstādīšana), muižas pagalma bruģēšana, nodrošinot šī pieminekļa saglabāšanu un attīstību. Veikta mansarda telpu vienkāršota renovācija, lai tajās varētu nodrošināt mākslinieku darbnīcu pieejamību. Ieviests jaunradīts pakalpojums – izstāžu cikls, atklātās mākslinieku darbnīcas Šlokenbekas muižas mansardā un tematiski pasākumi muižas pagalmā. Īstenojot būvdarbu līgumus tika veikti sekojoši pasākumi: 1.pagalma bruģēšana; 2.jumta seguma maiņa; 3.mansarda telpu renovācija. Izpildīti 4 būvdarbu līgumi. |  |
| Kultūras mantojums un kultūrvēsturiskās ainavas Engures novadā – parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveide |
| Būvprojekta – Parks pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izstrāde. | Pamatojoties uz 2017. gada 14. decembrī starp Engures novada domi un SIA “Arhitektūra un Vide” noslēgto līgumu Nr. 02/12/2017 par būvprojekta izstrādi objektiem – Parks pie Engures saieta nama, Pludmales labiekārtojums, un paskaidrojuma raksta izstrādi 1. grupas ēkai – Tualetes ēkas novietošanai Engurē, Engures novadā – būvprojekta Parks pie Engures saieta nama. 1 līgums | Izstrādāts parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas būvprojekts. Izstrādāts 1 būvprojekts. |  |
| Autoruzraudzība – Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas būvdarbiem, būvprojekta realizācijai | Pamatojoties uz 2019. gada 4. aprīlī starp Engures novada domi un SIA “Arhitektūra un Vide” noslēgto līgumu Nr.5-10/44/2019 par autoruzraudzību būvobjektā “Parks pie Engures Saieta nama”. 1 līgums | Izpildīts 1 autoruzraudzības līgums. |  |
| Būvuzraudzība – Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas būvdarbiem | Pamatojoties uz 2019. gada 22. martā starp Engures novada domi un SIA “ANBI” noslēgto līgumu Nr. 5-10/40/2019 par būvuzraudzību būvobjektā “Parks pie Engures Saieta nama”. 1 līgums | Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums. |  |
| Būvdarbi – Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas būvprojekta realizācija | Pamatojoties uz 2019. gada 15. martā starp Engures novada domi un SIA “TELMS” noslēgto līgumu Nr.5-10/37/2019, 2019. gada 14. jūnija Vienošanos Nr. 1, 2019. gada 19. jūlija Vienošanos Nr. 2 par būvdarbiem būvobjektā “Parks pie Engures Saieta nama”, veicot šādus darbus: 1.izveidot labiekārtotu parku 0.422 ha platībā; 2.izveidot atpūtas vietas ar lapeni/nojumi, ugunskura vietas ar atpūtas soliem; 3.uzstādīt vides objektu – kompass; 4.celiņu izbūve; 5.labiekārtojuma elementu uzstādīšana. 1 līgums | Veikti parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas uzlabošanas pasākumi: 1.izveidots labiekārtots parks 0,422 ha platībā; 2.izveidotas atpūtas vieta – lapene/nojume, ugunskura vieta ar atpūtas soliem; 3.izveidots un uzstādīts vides objekts – kompass, kas kalpo kā simbols un apliecinājums objekta vēsturiskajām vērtībām; 4.pastaigu celiņu izbūve; 5.parka labiekārtojuma elementu uzstādīšana – soliņi un atkritumu urnas; 6.objekta teritorija daļēji tiek nožogota ar dekoratīvu sētiņu, tika izveidoti apstādījumi un esošās automašīnu stāvvietas paplašināšana. Pēc parka atvēršanas iedzīvotājiem tajā tiek rīkotas gadskārtu, valsts svētku un citi pašvaldības organizēti publiskie pasākumi. Izveidota publiski pieejama labiekārtota ārtelpa, kas pieejama privātas iniciatīvas virzītu pasākumu norisei. Izpildīts 1 būvdarbu līgums |  |
| Piekrasti raksturojošās dabas ainavas – Engures pludmale, saglabāšana un attīstība |
| Būvprojekta – Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvprojekta izstrāde. | Pamatojoties uz 2017. gada 14. decembrī starp Engures novada domi un SIA “Arhitektūra un Vide” noslēgto līgumu Nr. 02/12/2017 par būvprojekta izstrādi objektiem – Parks pie Engures saieta nama, Pludmales labiekārtojums, un paskaidrojuma raksta izstrādi 1. grupas ēkai – Tualetes ēkas novietošanai Engurē, Engures novadā – būvprojekta Pludmales labiekārtojums un paskaidrojuma raksta – Tualetes ēkas novietošana Engurē izstrāde. 1 līgums | Izstrādātu 2 būvprojekti – Pludmales labiekārtojums Engurē, Engures novadā un Tualetes ēkas novietošana Engurē, Engures novadā. Izstrādāti 2 būvprojekti |  |
| Ekspertīze – Engures pludmale, infrastruktūras izbūvei nepieciešamās biotopu ekspertīzes veikšana un atzinuma izstrāde. | Pamatojoties uz 2016. gada 8. decembrī starp Engures novada domi un Vārds Uzvārds noslēgto līgumu par biotopu ekspertīzes veikšanu un atzinuma sagatavošanu. 1 līgums Pamatojoties uz 2017. gada 15. oktobrī starp Engures novada domi un Vārds Uzvārds noslēgto līgumu par biotopu ekspertīzes veikšanu un atzinuma sagatavošanu. 1 līgums | Sagatavots Engures pludmales biotopu ekspertīzes atzinums. 1 biotopa ekspertīzes atzinums Sagatavots Engures pludmales biotopu ekspertīzes atzinums. 1 biotopu ekspertīzes atzinums. |  |
| Būvuzraudzība – Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvdarbiem | Pamatojoties uz 2019. gada 22. martā starp Engures novada domi un SIA “ANBI” noslēgto līgums Nr. 5-10/40/2019 par būvuzraudzību būvobjektā “Engures pludmales labiekārtojums” un būvobjektā “Tualetes ēkas novietošana Engurē”. 1 līgums | Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums |  |
| Būvdarbi – Engures pludmale, infrastruktūras izbūve | Pamatojoties uz 2019. gada 15. martā starp Engures novada domi un SIA “TELMS” noslēgto līgumu Nr. 5-10/37/2019, 2019. gada 14. jūnijā noslēgto Vienošanos Nr. 1, 2019. gada 19. jūlijā noslēgto Vienošanos Nr. 2 par būvdarbiem būvobjektā “Engures pludmales labiekārtojums”. Realizējot SIA “Arhitektūra un Vide” 2018. gadā izstrādāto būvprojektu “Engures pludmales labiekārtošana” un “Tualetes ēkas novietošana zemesgabalā “Veselības centrs””. Paredzot, ka būvdarbu ietvaros: 1.zemes vienībā “Jūras piekrastes josla” tiks veikta: -labiekārtojuma elementu uzstādīšana; -koka celiņu izbūve; -gājēju tiltiņa izveide pār Engures upi; 2.zemes vienībā “Engures osta” tiks veikta: -volejbola laukumu izveide; -labiekārtojuma elementu uzstādīšana; 3.zemes vienībā “Veselības centrs Engure” tiks veikta: -tualetes uzstādīšana; -dzeramā ūdens krāna izveide; -labiekārtojuma elementu uzstādīšana; -apgaismojuma ierīkošana. 1 līgums | Veikti Engures pludmales labiekārtošanas pasākumi: 1.zemes vienībā “Jūras piekrastes josla” tik veikta: -labiekārtojuma elementu – soliņu, atkritumu urnu, pārģērbšanās kabīņu uzstādīšana; -koka celiņu izbūve; -gājēju tiltiņa izveide pār Engures upi, kas savienojas ar zemes vienību “Engures osta”; 2.zemes vienībā “Engures osta” tika veikta: -divu volejbola laukumu izveide; -labiekārtojuma elementu – solu, atkritumu urnu uzstādīšana; 3.zemes vienībā “Veselības centrs Engure” tika veikta: -tualetes ēkas uzstādīšana; -dzeramā ūdens krāna izveide; -labiekārtojuma elementu – solu, atkritumu urnu uzstādīšana; -apgaismojuma ierīkošana. Izpildīts 1 būvdarbu līgums Ieviests jaunradīts pakalpojums - vides pieejamības uzlabošana Engures pludmalē atbilstoši universālā dizaina principiem. |  |
| Talsu novada pašvaldība |
| Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums – ieguldījumi estrādes atjaunošanai Mērsragā |
| Estrādes “Jēgerleja” Mērsragā atjaunošanas būvprojekta izstrāde | Pamatojoties uz 2016. gada 7. janvārī starp Mērsraga novada domi un SIA “TALSU ARHITEKTU BIROJS” noslēgto līgumu Nr.4-18-1/8 par brīvdabas estrādes pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi “Jēgerleja”, Mērsrags, Mērsraga novads, LV-3284. 1 līgums Pamatojoties uz 2016. gada pasūtījuma līgumu Nr. 75127 starp Mērsraga novada domi un SIA “Latvijasmernieks.lv” veikt būvprojekta izstrādei nepieciešamo topogrāfisko uzmērīšanu. 1 līgums | Izstrādāts 1 būvprojekts “Brīvdabas estrādes “Jēgerleja” pārbūve un teritorijas labiekārtošana”. 1 projekts Izstrādāts 1 topogrāfiskais uzmērījums. 1 topogrāfiskais uzmērījums |  |
| Ekspertīze – Estrādes “Jēgerleja” Mērsragā pārbūve un teritorijas labiekārtošanas būvprojektam | Pamatojoties uz 2016. gada 20. jūnijā starp Mērsraga novada domi un SIA “FESTOON” noslēgto līgumu Nr. 4-18-1/75 par brīvdabas estrādes “Jēgerleja” pārbūve būvprojekta dokumentācijas tehnisko ekspertīzi. 1 līgums | Sagatavots estrādes “Jēgerleja” pārbūves būvprojekta ekspertīzes atzinums. 1 ekspertīzes atzinums. |  |
| Autoruzraudzība –estrādes “Jēgerleja” pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvdarbiem | Pamatojoties uz 2017. gada 30. oktobrī starp Mērsraga novada domi un SIA “TALSU ARHITEKTU BIROJS” noslēgto līgumu Nr.4-18-1/196 par Brīvdabas estrādes “Jēgerleja” pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta autoruzraudzību. 1 līgums | Izpildīts 1 autoruzraudzības līgums |  |
| Būvuzraudzība – estrādes “Jēgerleja” pārbūves un teritorijas labiekārtošana būvdarbiem | Pamatojoties uz 2017. gada 4. oktobrī starp Mērsraga novada domi un SIA “Amber Building” noslēgto līgumu Nr.4-18-1-184 par Brīvdabas estrādes “Jēgerleja” pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvdarbu būvuzraudzību. 1 līgums | Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums |  |
| Būvdarbi – estrādes “Jēgerleja” pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvprojekta ietvaros | Pamatojoties uz 2017. gada 11. maijā starp Mērsraga novada domi un SIA “Pretpils” noslēgto līgumu Nr. 4-18-1/70 par būvdarbu veikšanu brīvdabas estrādes “Jēgerleja” pārbūvei. Paredzot, ka būvdarbu ietvaros tiek veikta estrādes skatuves atjaunošana un skatītāju sēdvietu zonas paplašināšana, kā arī ieviesti risinājumi vides pieejamības nodrošināšanai personām ar pārvietošanās grūtībām. 1 līgums | Būvdarbu estrādes “Jēgerleja” būvprojekta realizācijas ietvaros veikta estrādes skatuves atjaunošana un skatītāju sēdvietu zonas palielināšana (līdz 1 500 sēdvietām), kā arī ieviesti risinājumi vides pieejamības nodrošināšanai personām ar pārvietošanās grūtībām. Izpildīts 1 būvdarbu līgums |  |
| Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums – ieguldījumi jaunas estrādes būvei Rojā |
| Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā būvprojekta izstrāde | Pamatojoties uz 2016. gada 25. aprīlī starp Rojas novada domi un SIA “MODUS-R” noslēgto līgumu Nr. RND/2016/L75, 2016. gada 8. novembrī noslēgto Vienošanos par grozījumiem līgumā, 2017. gada 20. jūnijā noslēgto Vienošanos par grozījumiem Līgumā par būvprojekta “Brīvdabas estrādes Rojā, Rojas novadā” izstrādi. 1 līgums Pamatojoties uz 2018. gada 22. februārī starp Rojas novada domi un SIA MODUS-R” noslēgto līgumu Nr. RND/2018/L19 par būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” izmaiņu izstrādi būvprojekta sadalīšanai kārtās. 1 līgums Pamatojoties uz 2018. gada 9. maijā starp Rojas novada domi un SIA “A CELTNE” noslēgto līgumu Nr. RND/2018/L72 par būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” izmaiņām, 2018. gada 13. augusta SIA “A CELTNE” apliecinājums “Par objekta “Rojas brīvdabas estrādes būvniecība un būvprojekta dokumentācijas izstrāde nesošajām būvkonstrukcijām un tās autoruzraudzība”. 1 līgums | Izstrādāts 1 būvprojekts “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā”. 1 būvprojekts Izstrādātas 1 būvprojekta izmaiņas, sadalot būvprojektu kārtās. 1 izmaiņu būvprojekts Izstrādāta 1 būvprojekta dokumentācija nesošajām būvkonstrukcijām 1 būvprojekts |  |
| Ekspertīze – brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā būvprojektam | Pamatojoties uz 2016. gada 14. novembrī starp Rojas novada domi un SIA “CMB” noslēgto līgumu Nr. RND/2016/L76 par būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” ekspertīze 1 līgums | Sagatavots brīvdabas estrādes Rojā, Rojas novadā būvprojekta ekspertīzes atzinums 1 ekspertīzes atzinums |  |
| Autoruzraudzība – brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā būvdarbiem | Pamatojoties uz 2016. gada 25. aprīlī starp Rojas novada domi un SIA “MODUS-R” noslēgto līgumu Nr. RND/2016/L76 par būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” būvdarbu autoruzraudzību. 1 līgums Pamatojoties uz 2018. gada 9. maijā starp Rojas novada domi un SIA “A CELTNE” noslēgto līgumu Nr. RND/2018/L72 par būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” izmaiņas un autoruzraudzība. 1 līgums | Izpildīti 2 autoruzraudzības līgumi. |  |
| Būvuzraudzība – brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā būvdarbiem | Pamatojoties uz 2017. gada 30. augustā starp Rojas novada domi un Pilnsabiedrību “Akorda&KPR” noslēgto līgumu Nr. AK01-30/08-2017 par būvprojekta “Brīvdabas estrādes 1.kārtas būvdarbu Selgas ielā 1, Rojā, Rojas novadā” būvuzraudzību. 1 līgums | Izpildīts 1 būvuzraudzības līgums |  |
| Būvdarbi – būvprojekta “Brīvdabas estrāde Rojā, Rojas novadā” realizācija | Pamatojoties uz 2018. gada 9. maijā starp Rojas novada domi un SIA “A CELTNE” noslēgto līgumu Nr. RND/2018/L72 par Rojas brīvdabas estrādes būvniecību un būvprojekta dokumentācijas izstrādi nesošajām konstrukcijām un tās autoruzraudzību. Paredzot, ka būvdarbu ietvaros tiek veikta jaunas, modernas un funkcionālas brīvdabas estrādes jaunbūves izbūve Rojā. Atbilstoši būvprojekta risinājumiem izbūvējot atvērta tipa estrādi ar jumta segumu, skatītāju amfiteātri, kurā paredzētas 1 000 sēdvietas un tik pat daudz stāvvietas. 1 līgums | Būvdarbu brīvdabas estrādes Rojā, Rojas novadā realizācijas laikā tika izbūvēta jauna, moderna un funkcionāla brīvdabas estrāde Rojā. Estrāde veidota kā atvērta tipa būve ar jumta segumu, skatītāju amfiteātri, kurā izvietotas 1 000 sēdvietas un iespēja izmantot tik pat stāvvietas. Izpildīts 1 būvdarbu līgums |  |

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošana apstiprināta 2018. gada 22. novembrī ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” un ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru 2018. gada 29. novembrī noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/010. Projektā grozījumi veikti ar 2019. gada 27. jūnija vienošanos Nr. 5.5.1.0/17/I/010 Grozījumi Nr.1 precizējot projekta objektu izmaksas atbilstoši realizētajiem būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu rezultātiem, kā arī ņemot vērā Engures novada pašvaldības ietaupījumu realizējot divas projekta darbības, projekts papildināts ar vēl vienu darbību – Šlokenbekas muižas mansarda telpu atjaunošanas darbi un precizējot projekta īstenošanas laiku no 2018. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim uz projekta īstenošanas laiku no 2018. gada 29. novembra līdz 2021. gada 28. februārim. Grozījumi veikti ar 2020. gada 27. marta vienošanos Nr. 5.5.1.0/17/I/010 Grozījumi Nr.2 precizējot projekta izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 11. oktobra sēdē pieņemtajam lēmumam (protokols Nr. 47, 3§) snieguma rezerves finansējums tiek pārcelts no finansējuma avota “Cits publiskais finansējums” uz “Eiropas Reģionālā attīstības fonda” finansējums, objekta “Mellužu estrāde” īstenošanas rezultātā izveidojusies ekonomija, pārcelta uz objekta “Ķemeru ūdenstornis” darbības būvdarbu attiecināmo izmaksu segšanai, precizētas projekta neattiecināmās izmaksas atbilstoši faktiski noslēgtajiem būvdarbu un pakalpojumu līgumiem. Grozījumi veikti ar 2020. gada 25. novembra vienošanos Nr.5.5.1.0/17/I/010 Grozījumi Nr. 3 precizējot projektā paredzēto darbību izmaksas starp Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības objekta “Ķemeru ūdenstornis” darbībām. Grozījumi veikti ar 2021. gada 30. aprīļa vienošanos Nr. 5.5.1.0/17/I/010 Grozījumiem Nr.4 precizējot projekta īstenošanas termiņu. Grozījumi veikti ar 2021. gada 2. novembra vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/010 Grozījumiem Nr. 6 projektā veikti vienpusēji grozījumi no CFLA puses precizējot nosacījumus, kas saistīti ar projekta pēcuzraudzības pārskatu iesniegšanu, atbilstoši Kultūras ministrijas izstrādātajai metodikai par komercdarbības atbalstu projektu ietvaros. Grozījumi veikti ar 2022. gada 22. februāra vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/010 Grozījumiem Nr. 5 projektā precizējot sadarbības partnerus, ņemot vērā 2021. gada ietvaros organizēto Administratīvi teritoriālo reformu, kuras ietvaros mainījās pašvaldību robežas. Projekta budžetā grozījumi veikti ar Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 18. aprīļa lēmumu Nr. 169 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” precizējot projekta darbības laiku no 2018. gada 1. decembra līdz 2021. gada 28. februārim uz īstenošanas laiku no 2018. gada 29. novembra līdz 2021. gada 28. februārim, palielinot projekta neattiecināmās izmaksas ņemot vērā būvdarbu un būvuzraudzības iepirkumu rezultātus. Grozījumi veikti ar 2019. gada 20. jūnija lēmumu Nr. 282 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” precizējot projekta īstenošanai nepieciešamā pašvaldības finansējuma nodrošinājuma sadali pa gadiem. Grozījumi veikti ar 2019. gada 19. decembra lēmumu Nr. 656 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” precizējot projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu pozīciju summas, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 1. oktobra sēdē pieņemtajam lēmumam (protokols Nr. 47, 3 §) snieguma rezerves finansējumu pārceļot no finansējuma avota “Cits publiskais finansējums” uz “Eiropas Reģionālā attīstības fonda” finansējums, kā rezultātā palielinot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībai Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma summu, kā arī papildinot projekta ar ārpus projekta izmaksām, saskaņā ar CFLA piemēroto līdzekļu korekciju 798,60 euro apmērā. Grozījumi veikti ar 2020. gada 27. augusta lēmumu Nr. 394 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” precizējot projekta kopējās izmaksas, ņemot vērā, ka objektam “Ķemeru ūdenstornis” nepieciešami papildus būvdarbi un būvdarbu līguma termiņa pagarinājums, izmaksas palielinās par 5 918,49 euro apmērā, paredzot kā projekta ārpus projekta izmaksas ar kopējo apjomu 23 673,10 euro, kas paredzētas iepriekš neparedzētu objekta “Ķemeru ūdenstorņa” restaurācijas un pārbūves būvdarbu un tehniskās dokumentācijas izstrādei. Grozījumi veikti ar 2021. gada 25. februāra lēmumu Nr. 53 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” precizējot projekta īstenošanas ilgumu no 2018. gada 29. novembra līdz 2021. gada 28. februārim uz projekta īstenošanas ilgumu no 2018. gada 29. novembra līdz 2021. gada 28. augustam, ņemot vērā 2020.gada nogalē Covid-19 pandēmijas radītos apgrūtinātos apstākļus – darba spēka trūkums, pandēmijas ierobežošanas noteikumu ievērošana, kā arī preču piegāžu kavēšanās Covid-19 pandēmijas ietekmē, kas izpildītājiem liedza pildīt līgumsaistības līgumos noteiktajos termiņos. Grozījumi veikti ar 2021. gada 30. septembra lēmumu Nr. 414 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 22. novembra lēmumā Nr. 557 “Par Darbības programmas 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” īstenošanu” saskaņā CFLA 2021. gada 17. februāra vēstuli Nr. 39-2-40.2/1267 “Par vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr. 8 apstiprināšanu un neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu”, kurā noteikti Engures novada domei neatbilstoši veikti izdevumi, un tiek ieturēti no attiecināmo izdevumu summas 30 991,48 euro apmērā, t.sk., Eiropas savienības finansējums 24 152,32 euro , valsts budžeta dotācija pašvaldībām 1 709,92 euro un pašvaldības finansējums 5 129,24 euro . Saskaņā ar CFLA 2021 .gada 10. marta vēstuli Nr. 39-2-40.2/1792 “Par vienošanās Nr.5.5.1.0/17/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr. 8 apturētās izdevumu daļas novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai”, 2021. gada 18. maija vēstuli Nr. 39-2-40.2/3260 “Par vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/010 maksājuma pieprasījuma Nr. 9 daļēju attiecināmo izdevumu apstiprināšanu un novirzīšanu neatbilstoši veikto izdevumu ieturēšanai”, un ņemot vērā Finanšu ministrijas 2021. gada 12. maija Lēmumu Nr. 5.5-18/26/2657 “Par Centrālās finanšu un līgumu aģentūras 2021. gada 10. marta Lēmumu Nr. 39-2-40.2/1792”, kur noteikts, ka Rojas novada domei neatbilstoši veiktie izdevumi, tiek ieturēti no attiecināmo izdevumu summas 744 150,88 euro apmērā, t.sk., Eiropas savienības finansējums 143 993,20 euro , valsts budžeta dotācija pašvaldībām 150 020,81 euro un pašvaldības finansējums 450 136,87 euro . Ņemot vērā augstāk minēto tiek samazināts projekta attiecināmās izmaksas par 775 142,36 euro pārceļot neatbilstoši veikto izdevumu summu uz ārpus projekta izmaksām.

Projekta ieviešanas laiks

| Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks | Faktiskais ieviešanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01.10.2018.-31.12.2020. | 29.11.2018.- 28.08.2021. | Saskaņā ar 2018. gada 29. novembra Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.5.1.0/17/I/010 noteikts sākotnēji plānotais ieviešanas laiks, bet faktiskais ieviešanas laiks noteikts ar vienošanās Nr. 5.5.1.0/17/I/010 Grozījumiem Nr. 5. |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļas – Mellužu estrāde, restaurācija un attīstība | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| 1.1.Mellužu estrāde, restaurācijas būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Mellužu estrāde, restaurācijas būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Mellužu estrāde, restaurācijas būvdarbu autoruzraudzība | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Mellužu estrāde, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Mellužu estrāde, restaurācijas būvdarbi | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Mellužu estrāde, nodošana ekspluatācijā pēc restaurācijas būvdarbu pabeigšanas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.Kultūras pieminekļa – Ķemeru ūdenstornis, restaurācija un attīstība | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.5.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.6.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbi |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.7.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbi – papildus elektrības pieslēguma ierīkošana |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |
| 2.8.Ķemeru ūdenstornis, nodošana ekspluatācijā pēc restaurācijas būvdarbu pabeigšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 2.9.Ķemeru ūdenstornis, ekspozīcijas tehniskais projekts un ekspozīcijas izveide |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3.Kultūras pieminekļa – Šlokenbekas muižas apbūve, atjaunošana un attīstība |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 3.1.Šlokenbekas muižas apbūve, atjaunošanas būvdarbi |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.Kultūras mantojums un kultūrvēsturiskā ainavas Engures novadā – parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveide un attīstība | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.1. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvprojekta izstrāde | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.3. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 4.4. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvdarbi |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.Piekrasti raksturojošās dabas ainavas – Engures pludmale, saglabāšana un attīstība | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.1.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvprojekta izstrāde | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvdarbu autoruzraudzība |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.3.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvdarbu būvuzraudzība |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.4.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvdarbi |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 5.5.Engures pludmale, infrastruktūras izbūvei nepieciešamās biotopu ekspertīzes veikšana un atzinumu izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums – ieguldījumi estrādes atjaunošanai Mērsragā | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvprojekta ekspertīze | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvdarbu autoruzraudzība | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvdarbi | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums – ieguldījumi jaunas estrādes būvei Rojā | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7.1.Jaunas estrādes būves Rojā būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Jaunas estrādes būves Rojā būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.Jaunas estrādes būves Rojā būvdarbu autoruzraudzība |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7.4.Jaunas estrādes būves Rojā būvdarbu būvuzraudzība |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |
| 7.5.Jaunas estrādes būves Rojā būvdarbi |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta laika grafikā izmaiņas tika veiktas, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas administrācijas realizētajiem būvdarbu būvuzraudzības un ekspozīcijas piegādes iepirkumiem, projekta laika grafiks tika precizēts atbilstoši būvdarbu laika grafikam. Ņemot vērā, ka ekspozīcijas izgatavošanas un uzstādīšanas laikā valstī tika izsludināta ārkārtas situācija Covid-19 pandēmijas dēļ un tās ierobežošanas nosacījumu dēļ izpildītājam radās grūtības izpildīt līgumsaistības, iekļaujoties paredzētajā laika grafikā, jo bija kavēšanās ar materiāli piegādēm un ražošanas procesiem, līdz ar to bija nepieciešams pagarināt piegādes līguma termiņu un projekta īstenošanas termiņu līdz 2021. gada 28. augustam. Papildus projekta laika grafikā veikti tehniski precizējumi, precizējot sadarbības partneru darbību uzsākšanu atbilstoši to izsludināto iepirkumu rezultātiem, būvdarbu uzsākšanu un būvdarbu pabeigšanas datumiem.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitātes | Projekta īstenošanas laiks (pa ceturkšņiem) |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Jūrmalas pilsētbūvniecības pieminekļa daļas – Mellužu estrāde, restaurācija un attīstība | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Mellužu estrāde, restaurācijas būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Mellužu estrāde, restaurācijas būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.Mellužu estrāde, restaurācijas būvdarbu autoruzraudzība | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.Mellužu estrāde, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.Mellužu estrāde, restaurācijas būvdarbi | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.Mellužu estrāde, nodošana ekspluatācijā pēc restaurācijas būvdarbu pabeigšanas |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Kultūras pieminekļa – Ķemeru ūdenstornis, restaurācija un attīstība | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 2.1.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas tehniskās apsekošanas atzinuma izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbi |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.Ķemeru ūdenstornis, restaurācijas būvdarbi – papildus elektrības pieslēguma ierīkošana |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.Ķemeru ūdenstornis, nodošana ekspluatācijā pēc restaurācijas būvdarbu pabeigšanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 2.9.Ķemeru ūdenstornis, ekspozīcijas tehniskais projekts un ekspozīcijas izveide |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
| 3.Kultūras pieminekļa – Šlokenbekas muižas apbūve, atjaunošana un attīstība |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.Šlokenbekas muižas apbūve, atjaunošanas būvdarbi |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Kultūras mantojums un kultūrvēsturiskā ainavas Engures novadā – parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveide un attīstība | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvprojekta izstrāde | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvdarbu autoruzraudzība |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Parka pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas izveides būvdarbi |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Piekrasti raksturojošās dabas ainavas – Engures pludmale, saglabāšana un attīstība | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvprojekta izstrāde | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.(Dzēsta ar 27.06.2019. līguma grozījumiem Nr. LG 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvdarbu būvuzraudzība |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.Engures pludmale, infrastruktūras izbūves būvdarbi |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.Engures pludmale, infrastruktūras izbūvei nepieciešamās biotopu ekspertīzes veikšana un atzinumu izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums – ieguldījumi estrādes atjaunošanai Mērsragā | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvdarbu autoruzraudzība | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvdarbu būvuzraudzība | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.Estrādes Mērsragā atjaunošanas būvdarbi | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.Lībiešu kultūrtelpa un nemateriālais mantojums – ieguldījumi jaunas estrādes būvei Rojā | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.Jaunas estrādes būves Rojā būvprojekta izstrāde | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.Jaunas estrādes būves Rojā būvprojekta ekspertīze | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.Jaunas estrādes būves Rojā būvdarbu autoruzraudzība |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.Jaunas estrādes būves Rojā būvdarbu būvuzraudzība |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.Jaunas estrādes būves Rojā būvdarbi |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta komanda

Baiba Birzniece – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vadītāja Projekta vadītāja – Laura Zīle, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas vecākā projektu vadītāja; Projekta būvniecības speciālists - Aigars Lisovskis, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļas vadītājs; Projekta finanšu speciāliste - Kadrija Millere, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas vecākais projektu vadītājs finanšu jomā; Projekta grāmatvede – Ināra Kundziņa, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības vadītāja, galvenā grāmatvede; Projekta grāmatvedes asistente – Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede. Iepirkumu speciālists – Astra Priede, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja vadītāja vietniece; Inga Avota-Krauksta – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Iepirkumu biroja vadītāja. Projekta sadarbības partneru projekta vadītāji: Alise Indriksone – Engures novada domes Attīstības plānotāja; Kristīne Upeniece – Engures pagasta pārvaldes projektu vadītāja; Ilze Laumane – Mērsraga novada projektu vadītāja; Agnese Veckāgane – Rojas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta ietvaros atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu skaits ir seši. Atbilstoši projektā norādītajam, atbalstīto kultūras un dabas mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklējumu paredzamā skaita pieaugums salīdzinājumā ar 2015.gadu, kas ir bāzes gads, kurā kultūras un dabas mantojuma objektus un tūrisma objektu apmeklējumu skaits bija 56 074 apmeklējumi, ir 29 500, paredzot, ka 2023.gadā kopējais objektu apmeklētāju skaits būs 85 574 apmeklējumi. Ņemot vērā augstāk minēto piecus gadus pēc projekta noslēguma maksājuma saņemšanas tiek monitorēts atbalstīto dabas un kultūras mantojuma objektu un tūrisma objektu apmeklētāju skaits. Atbilstoši projektā norādītajiem sasniedzamajiem rādītājiem, jaunradīto pakalpojumu skaits atbalstītajos kultūras un dabas mantojuma objektos ir deviņi pakalpojumi. Līdz ar to turpmākos piecus gadus tiek monitorēts un sekots līdzi projektā norādīto rādītāju sasniegšanai, īstenojot pakalpojumus Mellužu estrādē un Ķemeru ūdenstornī, kā arī sadarbības partneru atbalstītajos kultūras un dabas objektos. Projekta dokumentācija tiek glabāta atbilstoši Komisijas regulas Nr. 480/2014 I pielikumā noteiktajam projekta pārskata periodam (projekta dzīves ciklam) jeb līdz 2032. gada 31. decembrim. Projekta finanšu līdzekļi izlietoti atbilstoši mērķim. Uzsākot projektu kopējās projekta izmaksas tika plānotas 7 022 935,93 euro. Ņemot vērā projekta īstenošanas laikā veiktos iepirkumus, kuros konstatēts izmaksu sadārdzinājums, realizētos būvdarbus, CFLA atzinumus, kuros projekta ietvaros realizētiem līgumiem tiek piemērota finanšu korekcija, par neatbilstoši veiktiem izdevumiem, faktiskās projekta izmaksas sastāda 7 356 300.42 euro.