JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2022. gada 24. novembrī |  | Nr. | 527 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” | (protokols Nr. 17, 12. punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar starp Jūrmalas pilsētas domi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, 2019. gada 6. martā noslēgto Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 8.1.2.0/18/I/006 (turpmāk - Vienošanās) un Vienošanās Nr. 8.1.2.0/18/I/006 grozījumu Nr. 3, kas stājušies spēkā 2022.gada 26.aprīlī, 1. punktā noteikto, projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (turpmāk – Projekts) darbību īstenošanas laiks pēc Vienošanās noslēgšanas ir 58 mēneši, tas ir līdz 2023. gada 31. decembrim.

2022. gada 3. martā Jūrmalas valstspilsētas administrācija izsludināja atklātu konkursu “Mēbeļu un žalūziju piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā” (ID Nr. JVA 2022/21) (turpmāk – Konkurss), kas sadalīts divās daļās – 1. daļa – “Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”, 2. daļa – “Žalūziju un aizkaru piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā”, ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2022. gada 27. aprīlis.

Saskaņā ar Konkursa 1. daļas - Mēbeļu piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 2022. gada 27. maijā apstiprināto Konkursa ziņojumu ID Nr. JVA2022/21 līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Rīgas krēslu fabrika”, reģistrācijas Nr. 50003439641, kuras iesniegtais piedāvājums atbilst visām Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un 2022. gada 2. augustā noslēgts piegādes līgums Nr. 1.2-16.4.1/22-952 ar izpildes termiņu seši mēneši, tas ir līdz 2023. gada 1. februārim.

Saskaņā ar Konkursa 2. daļas – Žalūziju un aizkaru piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā, 2022. gada 1. jūnijā apstiprināto Konkursa ziņojumu ID Nr. JVA2022/21 līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam ar zemāko līgumcenu SIA “DG Multifabrika”, reģistrācijas Nr. 40203184164, ar kuru 2022. gada 13. jūlijā noslēgts piegādes līgums Nr. 1.2-16.4.1/22-878 ar izpildes termiņu seši mēneši, tas ir līdz 2023. gada 12. janvārim.

2022. gada 20. oktobrī Elektronisko iepirkumu sistēmā izsludināts atklāts konkurss “Tehniskā aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Jūrmalas Valsts ģimnāzijā” (ID Nr. JVA 2022/88) ar piedāvājumu iesniegšanas termiņu 2022. gada 23. novembris, kā rezultātā pēc līguma noslēgšanas līguma izpilde plānota 2023. gada ietvaros.

Saskaņā ar noslēgto līgumu un izsludināto iepirkumu rezultātiem, nepieciešams pagarināt Projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma nodrošināšanas termiņu, pagarinot to līdz 2023. gadam.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 12. pantu un 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas pilsētas domes 2019. gada 21. februāra lēmumā Nr. 68 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” īstenošanu” šādus grozījumus:

- Izteikt 6.2., 6.3. un 6.4. apakšpunktus šādā redakcijā:

“6.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums lēmuma 5.1.3.2. apakšpunktā noteikto projekta attiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā lēmuma 6.1.1. apakšpunktā minēto, ir 961 878.03 euro (deviņi simti sešdesmit viens tūkstotis astoņi simti septiņdesmit astoņi euro un 03 centi), un, atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019. – 2023. gada budžeta;

6.3. līdzfinansējums lēmuma 5.2. apakšpunktā noteikto neattiecināmo izmaksu segšanai, ņemot vērā 6.1.5. apakšpunktā minēto, ir 544 802.37 euro (pieci simti četrdesmit četri tūkstoši astoņi simti divi euro un 37 centi), un atbilstoši projekta finansēšanas plānam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019.-2023. gada budžeta;

6.4. priekšfinansējums 10 % apmērā no lēmuma 5.1.1. apakšpunktā un 5.1.3.1. apakšpunktā noteiktās summas, ņemot vērā lēmuma 6.1.2. un 6.1.4. apakšpunktā minēto līdzfinansējumu, jeb 603 597.13 euro (seši simti trīs tūkstoši pieci simti deviņdesmit septiņi euro un 13 centi), atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 17. marta noteikumu Nr. 130 “Noteikumi par valsts budžeta līdzekļu plānošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu īstenošanai un maksājumu veikšanu 2014.-2020. gada plānošanas periodā” 19. punktā noteiktajam, ir sedzams no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2019.-2023. gada budžeta;”

- Izteikt pielikumu jaunā redakcijā, saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

| Priekšsēdētājs |  | G. Truksnis |
| --- | --- | --- |