JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2022. gada 20. decembrī |  | Nr. | 593 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai | (protokols Nr. 18, 26. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas dome 2021. gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 530 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk – Sabiedrība) 2021. gada 23. decembrī noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr. K-24/2021 par aizņēmumu 1 898 075.73 euro (viens miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 73 centi) apmērā investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai ar aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu līdz 2022. gada 30. decembrim. Līdz 2022. gada 1. decembrim Sabiedrība ir apguvusi daļu no aizdevuma līguma pamatsummas, proti, 235 043.43 euro (divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši četrdesmit trīs euro un 43 centi).

Atbilstoši atklāta konkursa “Pašvaldības SIA „Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” korpusa k-4 pārbūve” (iepirkuma identifikācijas Nr. SL 2022/5) nosacījumiem, iepirkuma līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir seši mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža. Ņemot vērā atklāta konkursa rezultātus, ir mainījies nepieciešamais projekta finansējuma apmērs. Būvdarbu līgumu tiek plānots parakstīt 2022. gada decembra otrajā pusē.

Ar Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra lēmumu Nr. 574 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai” nolēma piešķirt papildus galvojumu 1 043 331.36 euro (viens miljons četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens euro un 36 centi) apmērā, lai nodrošinātu investīciju projekta pabeigšanu.

Kopējā aizdevuma summa investīciju projekta realizācijai ir 2 941 407.09 euro (divi miljoni deviņi simti četrdesmit viens tūkstotis četri simti septiņi euro un 09 centi).

Tādejādi, lai nodrošinātu investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanu, Sabiedrībai ir jāizdara grozījumi 2021. gada 23. decembra Aizdevuma līgumā, pagarinot aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2023. gada 30. septembrim, kas ir plānotais būvdarbu pabeigšanas termiņš.

Pamatojoties uz Ministru kabineta  2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, aizdevuma līguma nosacījumus var mainīt, iesniedzot Valsts kasē pieteikumu, kurā norādīts, kādus aizdevuma līguma nosacījumus nepieciešams mainīt, kāds ir pamatojums šo nosacījumu izmaiņu nepieciešamībai, kā arī šādu papildu pievienojot pašvaldības domes lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un lietderību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Attīstības programmā 2014. - 2022. gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)” rīcības virziena “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (S2)” uzdevums S2.1. “Nodrošināt ārstniecisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāna 2022.- 2024. gadam aktivitāte Nr. 100.1., “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam” 4.5. sadaļu “Investīciju plāns”, kā arī Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2022. gada 19. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/12) Jūrmalas dome nolemj:

Atļaut Sabiedrībai pagarināt valsts aizdevuma izmaksas termiņu līdz 2023. gada 30. septembrim investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |