JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2023. gada 25. maijā |  | Nr. | 221 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai | (protokols Nr. 5, 45. punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. punktu viena no pašvaldību autonomajām funkcijām ir gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana un uzturēšana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana), kā arī noteikt teritoriju un būvju uzturēšanas prasības, ciktāl tas saistīts ar sabiedrības drošību, sanitārās tīrības uzturēšanu un pilsētvides ainavas saglabāšanu.

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, ir noteikta Rīcības plāna prioritātes P “Klimatnoturīga pilsētvide”, rīcības virziena P2 “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” uzdevuma P2.1. “Klimata pārmaiņu ietekmes mazināšana un atbilstošu aktivitāšu īstenošana” darbība P2.1.3. “Lielupes krastu erozijas risku un teritorijas applūšanas novēršana”, kā arī Jūrmalas valstspilsētas investīciju plānā 2023.-2025. gadam ir paredzēta investīcijas projekta 2.P2 “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros (SAM 5.1.1.)” īstenošana.

Ievērojot 2020. gadā veikto iepirkumu procedūru rezultātus un no izpildītājiem ieturētos līguma sodus, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansētā projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” (turpmāk – projekts) īstenošanas kopējās izmaksas bija 3 795 156,80 euro (trīs miljoni septiņi simti deviņdesmit pieci tūkstoši viens simts piecdesmit seši euro un 80 centi), tai skaitā 2021. gada 28. janvārī piešķirtais aizņēmums 711 048,00 euro (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 0 centi), kas ir mazākas nekā Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” noteiktās.

Atbilstoši Jūrmalas domes 2022. gada 25. oktobra lēmumā Nr. 474 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 23. augusta lēmumā Nr. 401 “Par Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu” (turpmāk – Jūrmalas domes lēmums Nr. 474) norādītajam, lai nodrošinātu iedzīvotāju iniciēto būvprojekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dzintaros un Majoros” izmaiņu risinājumu realizāciju un 2022. gada 24. februāra ģeopolitiskās situācijas radītā būvmateriālu cenu sadārdzinājuma kompensāciju, projekta neattiecināmo būvdarbu un būvuzraudzības izmaksu segšanai ir apstiprināts papildu finansējums 324 922,03 euro (trīs simti divdesmit četri tūkstoši deviņi simti divdesmit divi euro un 03 centi) apmērā. Kopējās projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas ir noteiktas 5 205 553,77 euro (pieci miljoni divi simti pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit trīs euro un 77 centi), tai skaitā projekta attiecināmo izmaksu summa 4 641 252,07 euro (četri miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi) un projekta neattiecināmo izmaksu summa 564 301,70 euro (pieci simti sešdesmit četri tūkstoši trīs simti viens euro un 70 centi).

Balstoties uz Jūrmalas domes lēmumu Nr. 474, 2023. gada 6. janvārī starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, ir noslēgti 2018. gada 5. septembra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanu Nr. 5.1.1.0/17/I/008 Grozījumi Nr. 3, ar kuriem ir palielināta projekta izmaksu kopsumma līdz 5 182 001,83 euro (pieci miljoni viens simts astoņdesmit divi tūkstoši viens euro un 83 centi) par projekta neattiecināmajām izmaksām, tai skaitā projekta attiecināmo izmaksu summa 4 641 252,07 euro (četri miljoni seši simti četrdesmit viens tūkstotis divi simti piecdesmit divi euro un 07 centi) un projekta neattiecināmo izmaksu summa 540 749,76 euro (pieci simti četrdesmit tūkstoši septiņi simti četrdesmit deviņi euro un 76 centi), bet neiekļaujot ārpus projekta izmaksas 23 551,94 euro (divdesmit trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit viens euro un 94 centi).

Ņemot vērā minēto un veiktās iepirkumu procedūras, projekta faktiskās izmaksas ir 5 199 077,30 euro (pieci miljoni viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši septiņdesmit septiņi euro un 30 centi), tai skaitā:

- Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums un valsts budžeta dotācija 3 097 518,76 euro (trīs miljoni deviņdesmit septiņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit euro un 76 centi);

- Piešķirtais aizņēmums 711 048,00 euro (septiņi simti vienpadsmit tūkstoši četrdesmit astoņi euro un 0 centi) ;

- Nepieciešamais aizņēmums 1 251 299,79 euro (viens miljons divi simti piecdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit deviņi euro un79 centi);

- Pašvaldības finansējums 139 210,75 euro (viens simts trīsdesmit deviņi tūkstoši divi simti desmit euro un 75 centi).

Ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36. panta pirmās daļas 1. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 2023. gadā 1 251 299,79 euro (viens miljons divi simti piecdesmit viens tūkstotis divi simti deviņdesmit deviņi euro, 79 centi) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa projekta “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos-Majoros-Dzintaros” īstenošanai.

- Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 10 (desmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz diviem gadiem.

- Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |