JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2023. gada 21. decembrī |  | Nr. | 598 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2021. gada 27. maija lēmumā Nr. 239 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā” un jauna darba uzdevuma apstiprināšanu | (protokols Nr. 15, 42. punkts) |
| --- | --- |

Ievērojot Aizsargjoslu likuma 6. panta pirmo daļu, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumu Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 39.1. apakšpunktu, 96. punktu un 98. punktu, un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes (turpmāk – Dome) 2012. gada 11. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 42 “Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, kurā veikti grozījumi ar Domes 2016. gada 24. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” 2451.1. apakšpunktu, saskaņā ar Domes 2021. gada 27. maija lēmumu Nr. 239 “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā” (turpmāk – Lēmums Nr. 239) tika uzsākta detālplānojuma izstrāde zemesgabalam Jūras ielā 31, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 009 1502, un apstiprināts darba uzdevums detālplānojuma izstrādei, nosakot tā derīguma termiņu divi gadi, tātad līdz 2023. gada 26. maijam.

Detālplānojuma redakcija noteiktajā darba uzdevuma termiņā Jūrmalas valstspilsētas Administrācijas (turpmāk – Administrācija) Pilsētplānošanas pārvaldē nav iesniegta. Pēc detālplānojuma darba uzdevuma derīguma termiņa beigām, Administrācijas Pilsētplānošanas  pārvaldē 2023. gada 16. oktobrī tika saņemts detālplānojuma ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja  iesniegums ( reģistrācijas Nr. 1.1-39/23S-13095) ar lūgumu izsniegt jaunu darba uzdevumu detālplānojuma izstrādei.

Lai izdotu jaunu darba uzdevumu, un nodrošinātu detālplānojuma turpmāko izstrādi, nepieciešams veikt grozījumus Lēmumā Nr. 239 apstiprinot jaunu darba uzdevumu.

Pamatojoties uz Noteikumu Nr. 628 98. punktu un saskaņā ar Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2023. gada13. decembra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-21/13), Jūrmalas dome nolemj:

- Izdarīt Lēmumā Nr. 239 šādu grozījumu:

Izteikt 1. pielikumu (Darba uzdevums detālplānojuma izstrādei) jaunā redakcijā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu.

- Detālplānojuma izstrādes vadītājam ievietot Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā paziņojumu un šo lēmumu.

- Administrācijas Komunikācijas pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par grozījumiem Lēmumā Nr. 239  pašvaldības informatīvajā izdevumā un ievietot pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

- Administrācijas Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvajai nodaļai piecu darbdienu laikā pēc šī lēmuma spēkā stāšanās nodrošināt lēmuma ievietošanu pašvaldības tīmekļa vietnē www.jurmala.lv.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |