JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2023. gada 28. decembrī |  | Nr. | 625 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” investīciju projekta īstenošanai | (protokols Nr. 16, 5. punkts) |
| --- | --- |

Saskaņā ar Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību, tostarp nodrošināt iespēju iegūt obligāto izglītību un gādāt par pirmsskolas izglītības, vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un pieaugušo izglītības pieejamību.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 18. decembra lēmumu Nr. 600 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmuma Nr. 625 “Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020. gadam apstiprināšanu” pielikumā “Jūrmalas pilsētas Attīstības programma 2014.–2020  gadam”” ir apstiprināts Jūrmalas pilsētas investīciju plāns 2019.-2021. gadam, paredzot investīciju projekta Nr. 69 “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” (turpmāk – projekts) īstenošanu. Jūrmalas valstspilsētas investīciju plāns 2022.-2024. gadam ir apstiprināts ar Jūrmalas domes 2021. gada 22. decembra lēmuma Nr. 639 “Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 7. novembra lēmumā Nr. 625 “Par Jūrmalas valstspilsētas Attīstības programmas 2014.–2022. gadam apstiprināšanu”” 2. pielikumu.

Projektu bija paredzēts īstenot līdz 2023. gada 31. augustam un tā finansēšanu tika plānots nodrošināt no pašvaldības budžeta, kā arī no:

- Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstīta, valsts budžeta sniegtā aizdevuma (2021. gada 5. jūlija aizdevuma līgums Nr. A2/1/21/363) 10 249 560,00 euro (desmit miljoni divi simti četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti sešdesmit euro, 00 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 20. aprīļa noteikumiem Nr. 258 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību izglītības iestāžu investīciju projektu valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”.

- Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstīta, valsts budžeta sniegtā aizdevuma (2022. gada 2. decembra aizdevuma līgums Nr.A2/1/22/547) 2 981 199,85 euro (divi miljoni deviņi simti astoņdesmit viens tūkstotis viens simts deviņdesmit deviņi euro, 85 centi) atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. oktobra rīkojumam Nr. 685 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem valsts aizdevumu piešķiršanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai”;

- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības pamatbudžeta 3 164 657,30 euro (trīs miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši seši simti piecdesmit septiņi euro un 30 centi) apmērā.

Ievērojot 2023. gadā saņemtās vēstules no būvuzņēmēja par līguma termiņa pagarinājumu saistībā ar nepieciešamajām izmaiņām būvprojekta risinājumos, kā arī citiem konstatējumiem būvdarbu laikā un to novēršanu, Jūrmalas dome 2023. gada 24. augustā pieņēma lēmumu Nr. 382 “Grozījumi Jūrmalas domes 2022. gada 30. jūnija lēmumā Nr. 265 “Par objekta “Lielupes pamatskolas pārbūves un sporta zāles piebūve” izmaksu sadārdzinājumu un būvdarbu termiņa pagarinājumu, investīciju projektu pieteikumu iesniegšanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un projektu īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas” nolemjot pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz 2024. gada 31. maijam un palielināt projekta īstenošanai nepieciešamo pašvaldības finansējumu.

Lai nodrošinātu projekta pabeigšanu, kā arī ievērojot projekta plānoto būvdarbu neizpildi 2023. gada ietvaros, 2024. gadā pašvaldības budžetā nepieciešams finansējums vismaz 2 969 787,50 euro (divi miljoni deviņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 50 centi), tajā skaitā:

- pašvaldības līdzfinansējums 1 469 787,50 euro (viens miljons četri simti sešdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņdesmit septiņi euro, 50 centi) apmērā,

- valsts aizdevums 1 500 000,00 euro (viens miljons pieci simti tūkstoši euro, 00 centi).

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī ievērojot likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36. panta pirmās daļas 8. punktu, pamatojoties uz Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumu Nr. 590 “Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” 5.2. apakšpunktu, Jūrmalas dome nolemj:

- Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 1 500 000,00 euro (viens miljons pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā ar izņemšanu 2024. gadā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” īstenošanai.

- Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 15 (piecpadsmit) gadu laikā no līguma noslēgšanas brīža ar atlikto pamatsummas maksājumu uz trim gadiem.

- Noteikt, ka aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

- Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžetā paredzēt līdzfinansējumu ne mazāk par 15 % no kopējām investīciju projekta “Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve” 2024. gada izmaksām.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |