JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 25. janvārī |  | Nr. | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” | (protokols Nr. 2, 12. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas dome (turpmāk – Dome) 2023. gada 29. jūnijā pieņēma lēmumu Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (turpmāk – Lēmums Nr. 275), ar ko nolēma noslēgt vienošanos par infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Ievērojot Lēmuma Nr. 275 3.1. apakšpunktu, 2023. gada 21. jūlijā starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Vārds Uzvārds (turpmāk – projekta īstenotāja) tika noslēgta vienošanās Nr. 1.2-16.11/22-1181 par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 021 5731, daļā 182,3 m2 platībā (turpmāk – Objekts), būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (turpmāk  – Vienošanās).

Administrācijā 2023. gada 28. novembrī saņemts projekta īstenotājas iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedībā ar Nr. 1.1-39/23S-14933), ar lūgumu Vienošanās 3. punktā noteikto termiņu pagarināt līdz 2024. gada 1. martam, jo Vienošanās noteiktajā termiņā būvniecības ieceres projektu vēl nav iespējams iesniegt Jūrmalas Būvvaldē, ņemot vērā, ka projekts vēl atrodas saskaņošanas stadijā dažādās instancēs.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot projekta īstenotājas iesniegumā minēto un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2024. gada 9. janvāra sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-26/1), Jūrmalas dome nolemj:

- Izdarīt Lēmumā Nr. 275 šādu grozījumu:

izteikt pielikuma 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Projekta īstenotājs apņemas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt Jūrmalas Būvvaldē OBJEKTA būvniecības ieceres iesniegumu pirms būvdarbu uzsākšanas un ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. martam.”

- Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt Vienošanās grozījumus (Pielikumā Vienošanās grozījumi) atbilstoši lēmuma 1. punkta redakcijai.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

Pielikums Jūrmalas domes

2024. gada 25. janvāra lēmumam Nr. 11

(protokols Nr. 2, 12. punkts)

Vienošanās

par 2023.gada 21.jūlija  VIENOŠANĀS Nr. 1.2-16.11/23-886

grozījumu

| Jūrmalā | Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – ADMINISTRĀCIJA), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada __. janvāra lēmumu Nr.__ “Par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 29. jūnija lēmumā Nr. 275 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Cidoniju iela 5731, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” un Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses un

Vārds Uzvārds, personas kods (turpmāk – PROJEKTA ĪSTENOTĀJS), no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES, ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2023. gada 28. novembra iesniegumu (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-39/23S-14933) un 2023. gada 21. jūlija Vienošanās Nr. 1.2-16.11/23-886 (turpmāk – VIENOŠANĀS) 6. punktu Puses vienojas par šādiem grozījumiem VIENOŠANĀS:

- Izteikt 3. punkta šādā redakcijā:

“3. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem iesniegt Jūrmalas Būvvaldē OBJEKTA būvniecības ieceres iesniegumu pirms būvdarbu uzsākšanas un ne vēlāk kā līdz 2024. gada 1. martam.”.

- Pārējie VIENOŠANĀS nosacījumi paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.

- Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama VIENOŠANĀS sastāvdaļa.

- Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lapas, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

- Pušu rekvizīti:

| ADMINISTRĀCIJA Jūrmalas valstspilsētas administrācija Reģistrācijas Nr. 90000056357 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Tālr.:67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv (paraksts*) Edgars Stobovs | PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Vārds Uzvārds Personas kods Adrese Tālr. e-pasts (paraksts*) Vārds Uzvārds |
| --- | --- |

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu