JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 22. februārī |  | Nr. | 78 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā | (protokols Nr. 3, 49. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta 2. punktu, atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”, Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pilsētas labiekārtojums un publiskās ārtelpas izcilība” (P1), uzdevuma P1.3. “Lielupes krastu infrastruktūras attīstīšana un iekļaušana pilsētas atpūtas pakalpojumu piedāvājumā” darbību P1.3.3. “Peldvietu un aktīvās atpūtas vietu izveide, labiekārtošana un uzlabošana (ugunskura un piknika vietas, pārģērbšanās kabīnes, labierīcības, rotaļu un sporta laukumi utt.)”, ievērojot INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas nosacījumus, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2017. gada 1. februāra rīkojuma Nr. 1.1-14/44 “Par Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu ieviešanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” 1. punktu, saskaņā ar Jūrmalas domes 2024. gada 14. februāra Tūrisma un kurortoloģijas komitejas atzinumu (protokola Nr. 1.2-27/1), Jūrmalas dome nolemj:

- Atbalstīt Jūrmalas valstspilsētas administrācijas (turpmāk – Centrālā administrācija) dalību INTERREG Igaunijas - Latvijas transnacionālās sadarbības programmas 2. prioritātes “Ūdenstūrisma pieejamība” atklātajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Ūdens tūrisma aktivitāšu pieejamības veicināšana” (Facilitating access to water tourism/Riverways II) (turpmāk – projekts) partnerībā ar projekta vadošo partneri – Kurzemes plānošanas reģionu.

- Noteikt projekta mērķi – pilnveidot Ezeru ielas peldvietas teritoriju, nodrošinot vides pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, ģimenēm ar bērniem un senioriem.

- Noteikt ieguvumus no projekta īstenošanas:

  - īstenota Ezeru ielas peldvietas infrastruktūras atjaunošana un labiekārtošana - piknika vietas, pārģērbšanās kabīnes, pielāgotas labierīcības, pontona (laivu piestātnes) uzlabošana u.c.;

  - pilnveidota Ezeru ielas peldvietas infrastruktūra – ugunskura vietas, vides pieejamības uzlabošana no piebraucamā ceļa uz peldvietu, makšķerēšanas vieta,, informatīvās norādes, bērnu rotaļu un vingrošanas iekārtu laukums;

  - ūdenstūrisma iespēju paplašināšana, savienojot Jūrmalā esošās labiekārtotās peldvietas.

- Noteikt projekta prognozējamo īstenošanas laiku no 2024. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 1. jūlijam.

- Noteikt Centrālās administrācijas projekta kopējās indikatīvās izmaksas 49 532,00 euro (četrdesmit deviņi tūkstoši pieci simti trīsdesmit divi euro un 00 centi), kur:

  - Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 80 % jeb 39 625,60  euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši seši simti divdesmit pieci euro un 60 centi);

  - Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 20 % jeb 9 906,40 euro (deviņi tūkstoši deviņi simti seši euro un 40 centi).

- Projekta apstiprināšanas gadījumā, projekta īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu līdz 7 925,12 euro (septiņi tūkstoši deviņi simti divdesmit pieci euro un 12 centi) jeb līdz 20 % apmērā no 5.1. apakšpunktā noteiktās summas paredzēt no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2024. gada budžeta.

- Uzdot Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes (turpmāk – Attīstības pārvalde) Stratēģiskās plānošanas nodaļai, sadarbībā ar Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļu un Centrālās administrācijas Īpašumu pārvaldes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļu, sagatavot un elektroniski nodot projekta iesniegumam nepieciešamo dokumentāciju.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |