JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 24. aprīlī |  | Nr. | 171 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 5. augusta lēmumā Nr. 572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” | (protokols Nr. 6, 39. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas dome 2021. gada 5. augustā pieņēma lēmumu Nr. 572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (turpmāk – Lēmums Nr. 572), ar ko nolēma noslēgt vienošanos par infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 572 3.1. apakšpunktu, 2021. gada 9. decembrī starp Jūrmalas pilsētas domi un SIA “INTER-T”, reģistrācijas Nr. 40103833416 (turpmāk – projekta īstenotājs) tika noslēgta Vienošanās Nr. 1.2-16.11/21-1550 par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 0142, atbilstoši Vienošanās pielikumam ģenerālplāna skicei (turpmāk – Objekts), būvniecību un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (turpmāk  – Vienošanās).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2024. gada 31. janvārī saņemts projekta īstenotāja iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedībā ar Nr. 1.1-37/24S-1143), ar lūgumu Vienošanās 6. punktā noteikto termiņu pagarināt līdz 2026. gada 1. aprīlim, lai nebojātu izbūvējamās pašvaldības ielas daļas segumu otras mājas būvniecības laikā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot projekta īstenotāja iesniegumā minēto ieceri un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2024. gada 5. marta sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-26/3), Jūrmalas dome nolemj:

- Izdarīt Lēmumā Nr. 572 šādu grozījumu:

izteikt pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

“6. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS paredz, ka OBJEKTS tiks izbūvēts līdz 2026. gada 1. aprīlim.”

- Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt grozījumu Vienošanās atbilstoši lēmuma pielikumam.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

Pielikums Jūrmalas domes

2024. gada 24. aprīļa lēmumam Nr. 171

(protokols Nr. 6, 39. punkts)

Vienošanās

Par grozījums 2021.gada 9.decembra  VIENOŠANĀS Nr. 1.2-16.11/21-1550

| Jūrmalā | Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357 (turpmāk – ADMINISTRĀCIJA), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada __. aprīļa lēmumu Nr.___ “Grozījums Jūrmalas domes 2021. gada 5.augusta lēmumā Nr.572 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Brīvības prospekts 0142, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības””, rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

SIA “INTER-T”, reģistrācijas Nr. 40103833416 (turpmāk – PROJEKTA ĪSTENOTĀJS), no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES, ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2024. gada 31. janvāra iesniegumu (reģistrēts ADMINISTRĀCIJAS lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/24S-1143) un 2021. gada 9. decembra Vienošanās Nr. 1.2-16.11/21-1550 (turpmāk – VIENOŠANĀS) 21. punktu, PUSES vienojas:

- Izdarīt šādu grozījumu VIENOŠANĀS:

Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

“6. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS paredz, ka OBJEKTS tiks izbūvēts līdz 2026. gada 1.aprīlim.”

- Pārējie VIENOŠANĀS nosacījumi paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.

- Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama VIENOŠANĀS sastāvdaļa.

- Šī vienošanās  sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lapas, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

- Pušu rekvizīti:

| ADMINISTRĀCIJA Jūrmalas valstspilsētas administrācija Reģistrācijas Nr. 90000056357 Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015 Tālr.:67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv (paraksts*) Edgars Stobovs | PROJEKTA ĪSTENOTĀJS SIA “INTER-T” Reģistrācijas Nr.40103833416 Plūdu iela 10, Jūrmala, LV – 2015 Tālr.20234448; e-pasts: e-pasta adrese (paraksts*) Vārds Uzvārds |
| --- | --- |

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu