JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 25. jūlijā |  | Nr. | 346 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra lēmumā Nr. 565 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” | (protokols Nr. 10, 17. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas dome 2022. gada 24. novembrī pieņēma lēmumu Nr. 565 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (turpmāk – Lēmums Nr. 565), ar ko nolēma noslēgt vienošanos par infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 565 3.1. apakšpunktu, 2022. gada 12. decembrī starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un SIA “Zītari - J”, reģistrācijas Nr. 40103469443, (turpmāk – projekta īstenotājs) tika noslēgta Vienošanās Nr. 1.2-16.6/22-1562 par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (turpmāk – Vienošanās) atbilstoši Vienošanās pielikumam ģenerālplāna skicei.

Administrācijā 2024. gada 3. jūnijā saņemts projekta īstenotāja iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedībā ar Nr. 1.1-37/24S-6103) ar lūgumu Vienošanās 5. punktā noteikto termiņu pagarināt, nosakot to 24 mēnešus no Jūrmalas domes lēmuma pieņemšanas datuma.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot projekta īstenotāja iesniegumā minēto ieceri un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2024. gada 11. jūnija sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-26/6), Jūrmalas dome nolemj:

- Izdarīt Lēmumā Nr. 565 grozījumu, izsakot pielikuma “Vienošanās” 5. punktu šādā redakcijā:

“5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS paredz, ka OBJEKTS tiks izbūvēts 24 mēnešu laikā no Jūrmalas domes lēmuma par OBJEKTA izbūves termiņa pagarinājumu pieņemšanas datuma.”.

- Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt grozījumu Vienošanās atbilstoši šī lēmuma pielikumam.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

Pielikums Jūrmalas domes

2024. gada 25. jūlija lēmumam Nr. 346

(protokols Nr. 10, 17. punkts)

Vienošanās

par grozījumu 2022. gada 12. decembra VIENOŠANĀS Nr. 1.2-16.6/22-1562

| Jūrmalā | Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – ADMINISTRĀCIJA) kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada _______ lēmumu Nr.___“Grozījums Jūrmalas domes 2022. gada 24. novembra  lēmumā Nr.565 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Melleņu iela 0020, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības””, rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un

SIA “Zītari J”, reģistrācijas Nr. 40103469443, (turpmāk – PROJEKTA ĪSTENOTĀJS), no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES, ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2024. gada 3. jūnija iesniegumu (reģistrēts ADMINISTRĀCIJAS lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-37/24S-6103) un 2022. gada 12. decembra Vienošanās Nr. 1.2-16.6/22-1562 (turpmāk – VIENOŠANĀS) 20. punktu, PUSES vienojas:

- Izdarīt VIENOŠANĀS grozījumu, izsakot 5. punktu šādā redakcijā:

“5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS paredz, ka OBJEKTS tiks izbūvēts 24 mēnešu laikā no Jūrmalas domes lēmuma par OBJEKTA izbūves termiņa pagarinājumu pieņemšanas datuma.”.

- Pārējie VIENOŠANĀS nosacījumi paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.

- Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama VIENOŠANĀS sastāvdaļa.

- Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lapas, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

- Pušu paraksti:

| ADMINISTRĀCIJA Jūrmalas valstspilsētas administrācija (paraksts*) Edgars Stobovs | PROJEKTA ĪSTENOTĀJS SIA “Zītari J” (paraksts*) Vārds Uzvārds |
| --- | --- |

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu