JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 24. oktobrī |  | Nr. | 541 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai | (protokols Nr. 14, 56. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas dome 2023. gada 7.novembrī pieņēma lēmumu Nr. 515 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” aizņēmumam investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai.

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk - Sabiedrība) 2023. gada 20. decembrī noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr. A1/1/23/235 (trančes Nr. K-33/2023) par aizņēmumu 2 748 558,56 EUR (divi miljoni septiņi simti četrdesmit astoņi tūkstoši pieci simti  piecdesmit astoņi euro 56 centi) apmērā investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centrs “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanai ar aizdevuma izsniegšanas beigu termiņu līdz 2024. gada 27. decembrim.

2023. gada 29. novembrī Sabiedrība un SIA “Revohaus” iepirkuma rezultātā noslēdza līgumu Nr. SL 0041/2023 par B korpusa pārbūvi Dzirnavu ielā 36/38, Jūrmalā, ar izpildes termiņu - 2025.gada 10.janvāris.

Aizdevuma līguma Nr. A1/1/23/235 neizlietotais aizdevuma neizmaksātās pamatsummas atlikums ir 703 775.76 EUR (septiņi simti trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit pieci euro 76 centi). Tādējādi, lai nodrošinātu investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B korpusa pārbūve” īstenošanu, Sabiedrībai ir jāizdara grozījumi 2023. gada 20. decembra aizdevuma līgumā Nr. A1/1/23/235, pagarinot aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2025. gada 29. decembrim.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, aizdevuma līguma nosacījumus var mainīt, iesniedzot Valsts kasē pieteikumu, kurā norādīts, kādus aizdevuma līguma nosacījumus nepieciešams mainīt, kāds ir pamatojums šo nosacījumu izmaiņu nepieciešamībai, kā arī šādu papildu pievienojot pašvaldības domes lēmumu par valsts aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un lietderību.

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta pirmās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 “Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Attīstības programmā 2014.-2022. gadam noteiktās prioritātes P3.5. “Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam Rīcības plāna prioritātes “Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)” rīcības virziena “Kvalitatīvi veselības aprūpes pakalpojumi (S2)” uzdevums S2.1. “Nodrošināt ārstniecisko palīdzību iespējami tuvu dzīvesvietai”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāna 2022.-2024. gadam aktivitāte Nr. 100.1., “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-2025. gadam” 4.5. sadaļu “Investīciju plāns”, kā arī Jūrmalas domes Finanšu komitejas 2024. gada 17. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/11), Jūrmalas dome nolemj:

Atļaut Sabiedrībai pagarināt valsts aizdevuma, saskaņā ar 2023. gada 20. decembrī ar Valsts kasi noslēgto aizdevuma līgumu Nr. A1/1/23/235, izmaksas termiņu līdz 2025. gada 29. decembrim investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” B  korpusa pārbūve” īstenošanai.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |