JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2024. gada 24. oktobrī |  | Nr. | 546 |
| --- | --- | --- | --- |

| Grozījums 2023. gada 25. maija lēmumā Nr. 212 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” | (protokols Nr. 14, 62. punkts) |
| --- | --- |

Jūrmalas dome 2023. gada 25. maijā pieņēma lēmumu Nr. 212 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (turpmāk – Lēmums Nr. 212), ar ko nolēma noslēgt vienošanos par infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 212 3.1. apakšpunktu 2023. gada 2. jūnijā starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – projekta īstenotājs) tika noslēgta Vienošanās Nr. 1.2-16.11/23-705 (turpmāk – Vienošanās) par publiska infrastruktūras objekta izbūvi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošajā zemes vienības Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, kadastra Nr. 13000146913, daļā 290 m2 platībā būvniecību un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības atbilstoši Vienošanās pielikumam “Ģenerālplāna skice”.

Administrācijā 2024. gada 10. maijā saņemts projekta īstenotāja iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedībā ar Nr. 1.1-39/24S-5171) ar lūgumu Vienošanās 5. punktā noteikto termiņu pagarināt līdz 2025. gada 31. decembrim, lai nebojātu izbūvējamās Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības ielas daļas segumu ar smagās būvniecības tehnikas transporta kustību uz būvniecības objektu pirms tā pabeigšanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot projekta īstenotāja iesniegumā minēto ieceri un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2024. gada 8. oktobra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-26/10), Jūrmalas dome nolemj:

- Izdarīt Lēmumā Nr. 212 šādu grozījumu un izteikt pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

“5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas izbūvēt OBJEKTU līdz 2025. gada 31. decembrim.”.

- Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt grozījumu Vienošanās atbilstoši šī lēmuma pielikuma redakcijai.

| Priekšsēdētāja |  | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

Pielikums Jūrmalas domes

2024. gada 24. oktobra lēmumam Nr. 546

(protokols Nr. 14, 62. punkts)

VIENOŠANĀS

par grozījumu 2023. gada 2. jūnija Vienošanās Nr. 1.2-16.11/23-705

|  | Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums |
| --- | --- |

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas numurs 90000056357, (turpmāk – ADMINISTRĀCIJA) kuras vārdā, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada __. ________ lēmumu Nr.__ “Par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija lēmumu Nr. 212 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībā Valtera prospekts 6913, Jūrmalā, būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”, rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses un

Vārds Uzvārds, personas kods, (turpmāk – PROJEKTA ĪSTENOTĀJS) no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES,

ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2024. gada 10. maija iesniegumu (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-39/24S-5171) un starp PUSĒM 2023. gada 2. jūnijā noslēgtās Vienošanās Nr. 1.2-16.11/23-705 (turpmāk – VIENOŠANĀS) 6. punktu, PUSES noslēdz šādu vienošanos:

- PUSES vienojas izdarīt VIENOŠANĀS grozījumu un izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

“5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas izbūvēt OBJEKTU līdz 2025. gada 31. decembrim.”.

- Pārējie VIENOŠANĀS nosacījumi paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.

- Šī vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējās parakstīšanas un ir neatņemama VIENOŠANĀS sastāvdaļa.

- Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz 1 (vienas) lapas, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.

| ADMINISTRĀCIJA Jūrmalas valstspilsētas administrācija (paraksts*) Edgars Stobovs | PROJEKTA ĪSTENOTĀJS Vārds Uzvārds (paraksts*) Vārds Uzvārds |
| --- | --- |

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu