JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS

Jūrmalā

| 2025. gada 30. janvārī |  | Nr. | 18 |
| --- | --- | --- | --- |

| Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā noslēgumu | (protokols Nr. 1, 19. punkts) |
| --- | --- |

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 20. punktu, likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 24. un 26. pantu, Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. panta pirmās daļas 1. punktu, Dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna 3.2. apakšpunkta “Teritorijas apsaimniekošanas pasākumu tabula” B daļas “Dabas vērtību aizsardzība un apsaimniekošana” B.2.3. aktivitāti “Koku un krūmu ierobežošana pelēkajās kāpās un kārklu stādījumu kopšana (Pelēko kāpu biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšana)”, saskaņā ar Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.-2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023. - 2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu”,  Rīcības plāna prioritātes “Klimatnoturīga pilsētvide” (P), rīcības virziena “Pielāgošanās klimata pārmaiņām” (P2) uzdevuma P2.3. “Dabas resursu uzskaite, apsaimniekošanas plānu izveide, ieviešana un uzraudzība” darbību P2.3.2. “Dabas teritoriju uzraudzība un apsaimniekošana”, darbību P2.3.3. “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju uzraudzība un apsaimniekošana” un darbību P2.3.4. “Invazīvo augu un dzīvnieku sugu izplatības ierobežošana”, kā arī Rīcības plāna prioritātes “Tūrisma kūrortpilsētas konkurētspējai” (T), rīcības virziena “Daudzveidīgs un kvalitatīvs tūrisma piedāvājums” (T1) uzdevuma T1.1. “Veidot jaunus dabas tūrisma objektus, pilnveidot un popularizēt esošos dabas tūrisma objektus” darbību T1.1.1. “Pilnveidot esošos un izveidot jaunus dabas tūrisma objektus visā pilsētā un popularizēt tos”, saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 479 “Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā” un 2023.gada 14. novembra vienošanos, kas noslēgta starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un biedrību “LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA”, reģistrācijas numurs 40008084059 (turpmāk – Biedrība), balstoties uz Biedrības sagatavoto pārskatu par veiktajiem īpaši aizsargājamo priekškāpu un pelēko kāpu biotopu apsaimniekošanas darbiem dabas parkā “Ragakāpa” un tā apkārtnē, zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem: 1300 002 0102 un 1300 002 1203 par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” noslēgumu, Biedrības 2024. gada 16. decembra vēstuli Nr. 2.7.-2/09 “Par projekta BestBelt projekta pabeigšanu”, ņemot vērā Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 15. punktu, atbilstoši Jūrmalas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2025. gada 22. janvāra sēdes atzinumam (protokola Nr. 1.2-11/5), Jūrmalas dome nolemj:

noslēgt projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, tai skaitā Jūrmalas pašvaldībai piederošos un valdījumā nodotos īpašumos (zemes vienībās ar kadastra apzīmējumiem 1300 002 0102, 1300 002 1203 un daļā 1300 002 1601) saskaņā ar šī lēmuma pielikumu “Projekta noslēguma ziņojums”. Projekta finansējums ir Eiropas vides organizācijas “European Green Belt” projektu programmā “Best Belt” projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” (reģions: Baltijas Zaļā josta – Piekrastes josla Tukuma un Talsu novadi, Jūrmalas pilsēta) 39 590,00 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši un pieci simti deviņdesmit euro un 00 centi).

| Priekšsēdētāja | (paraksts*) | R. Sproģe |
| --- | --- | --- |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

# Pielikums Jūrmalas domes

2025. gada 30. janvāra lēmumam Nr. 8

(protokols Nr. 1, 19.  punkts)

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

| Projekta nosaukums | “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” |
| --- | --- |
| Līguma/ vienošanās Nr. | 2023. gada 14. novembra Jūrmalas valstspilsētas administrācijas vienošanās ar Biedrību “LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA”, apstiprināta ar Jūrmalas domes 2023. gada 26. oktobra lēmumu Nr. 479 “Par projekta “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos” aktivitāšu atbalstīšanu un īstenošanu Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā |
| Darbības programmas nosaukums: | Eiropas vides organizācijas “European Green Belt” projekts programmā “Best Belt” |
| Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums: | “Eitrofikācijas samazināšana pelēko kāpu biotopos”, B.2.3. aktivitāte “Koku un krūmu ierobežošana pelēkajās kāpās un kārklu stādījumu kopšana (Pelēko kāpu biotopa labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšana)” |

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir pelēko kāpu un priekškāpu atklāto platību palielināšana un ekoloģiskās kvalitātes uzlabošana, lai vismaz daļēji kompensētu ES nozīmes ĪA biotopu platību sarukšanas sekas valstī.

Projekta aktivitātes un to izpilde

| Aktivitāte | Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Talka | 2023. gada nogalē (25.11. un 30.12.2023.) tika organizētas divas pirmās nelielo priedīšu ravēšanas talkas. | Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 1300 002 0102. | Apsaimniekota platība līdz 11,5 ha īpaši aizsargājamo priekškāpu un pelēko kāpu biotopu dabas parkā “Ragakāpa” un tā apkārtnē |
| Talka | 2024. gada janvārī tika organizētas trīs priedīšu ciršanas talkas (09.01., 13.01. un 20.01.2024). | Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 1300 002 1203 darbi veikti aptuveni 6 ha lielā platībā. | Kopšanas darbu rezultātā palielinās gaismas apjoms, uzlabojas biotopa kvalitāte, palielinās bioloģiskā daudzveidība, veidojas ainaviskas dabas teritorijas iedzīvotājiem. |
| Talka | 2024. gada februārī noorganizētas 6 priedīšu ciršana talkas (03.02., 06.02., 18.02., 22.02., 25.02. un 29.02.2024.). | Apsaimniekošanas darbi zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 1300 002 0102 veikti aptuveni 9,34 ha lielā platībā. | Uzlabojot īpaši aizsargājamu biotopu kvalitāti, nodrošināti piemēroti apstākļi vietai raksturīgajām īpaši aizsargājamām augu un bezmugurkaulnieku sugām, kā arī būtiski palielinātas atklāto kāpu platības, kas šobrīd ir aizaugušas |
| Talka | 2024. gada martā tika noorganizētas trīs priedīšu ciršana talkas (02.03., 08.03., 24.03.2024.). | Zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 1300 002 1203 darbi veikti aptuveni 6 ha lielā platībā. | Teritorijas apmeklētājiem ir pieejamas plašākas iespējas pastaigu maršrutiem, kas iepriekšējā desmitgadē bija aizaugušas ar kokiem un krūmiem – palielinājusies atklātu kāpu ainavas platība |
| Lielā talka | 2024. gada aprīlī tika organizēta ciršanas atlieku un sadzīves atkritumu savākšanas talka projekta teritorijā (27.04.2024.). | Galvenais mērķis atjaunošanas darbiem - atklātu kāpu teritoriju platību, samazināt noēnojumu no kokiem un krūmiem, kas šeit rada papildus barības vielu ienesi ar barības vielām nabadzīgu apstākļu biotopos. | Sasniegts projektā uzstādītais mērķis apsaimniekot platību līdz 11,5 ha īpaši aizsargājamo priekškāpu un pelēko kāpu biotopu dabas parkā “Ragakāpa” un tā apkārtnē |
| Ekskursija | 2024. gada vasarā tika organizētas vairākas ekskursijas, kuru ietvaros to dalībnieki apmeklēja teritoriju, lai iepazītos ar paveiktajiem apsaimniekošanas darbiem. | Sabiedrības izglītošana | … |

Projektā veiktie grozījumi

Projektā saturiskā ziņā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

| Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks | Faktiskais īstenošanas laiks | Piezīmes/ skaidrojumi |
| --- | --- | --- |
| 01/10/2022 - 30/09/2024 | 25/11/2023 – 30/09/2024 | Projekta pase/ Pārskats par veiktajiem īpaši aizsargājamo priekškāpu un pelēko kāpu biotopu apsaimniekošanas darbiem dabas parkā “Ragakāpa” |

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

| Aktivitāte | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Talka | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Ekskursija |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

| Aktivitāte | Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Talka | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  | xxx |  |  |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  |  | xxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  |  |  | xxx |  |  |  |  |  |
| Talka |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Ekskursija |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |

Projekta komanda

Projekta īstenotājs – Biedrība: LATVIJAS ZAĻĀ KUSTĪBA Projekta vadītājs - Ilmārs Bodnieks

Secinājumi un priekšlikumi

Noteiktais mērķis - īpaši aizsargājamu biotopu “Ar lakstaugiem klātas pelēkās kāpas” un priekškāpas efektīvu apsaimniekošanu, kuras rezultātā paredzama kāpu biotopu kvalitātes uzlabošanās, struktūras un raksturīgo augu sugu sastāva uzlabošana vietās, kur biotops joprojām pastāv, bet ir sliktā aizsardzības stāvoklī (aizaudzis ar kokiem un krūmiem) – ir sasniegts. Pelēkās kāpas ir dzīves vide tādām Biotopu direktīvā iekļautām retām un īpaši aizsargājamām augu sugām kā piemēram, Smiltāju neļķe Dianthus arenarius un pļavas silpurene Pulsatilla patens. Projekts ir uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo veikta dabas teritoriju, īpaši aizsargājamu biotopu apsaimniekošana piekrastes teritorijā, uzlabota to kvalitāte. Nodrošināti piemēroti apstākļi vietai raksturīgajām īpaši aizsargājamām augu un bezmugurkaulnieku sugām, kā arī būtiski palielinātas atklāto kāpu platības. Pēc koku un krūmu ciršanas ir samazināts barības vielu daudzums biotopā, kas ir galvenais mērķis eitrofikācijas samazināšanai biotopā. Priekškāpu un pelēko kāpu biotopu atklāto platību palielināšana un to kvalitātes uzlabošana daļēji kompensē ES nozīmes ĪA biotopu platību sarukšanas sekas valstī, tāpēc jo sevišķi tas tiek uzskatīts par veiksmīgu labas prakses piemēru. Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī nākotnē, jo tiek veicināta veicināta dabas tūrisma objektu un sabiedrības izglītošana vides aizsardzības jomā. Pieredze, kas tiek gūta šī projekta ietvaros, ir ļoti nozīmīga arī citām piekrastes pašvaldībām, jo atklāto kāpu saglabāšana ir viens no priekšnoteikumiem sekmīgai piekrastes ainavas saglabāšanai, līdz ar to arī tūrisma pasākumu plānošanai, kas ir ekonomiski būtisks aspekts, īstenojot piekrastes infrastruktūras attīstību.

SAGATAVOJA

Īpašumu pārvaldes

Pilsētsaimniecības  nodaļas vecākā speciāliste

Ilze Vītola