
[image: image1.png]WY W
@@




JŪRMALAS DOME

	Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv


LĒMUMS
Jūrmalā
	2026. gada 26. februārī
	
	Nr.
	64


	Par investīciju projekta “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūve” pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai un investīciju projekta īstenošanu pēc valsts budžeta aizdevuma apstiprināšanas
	(protokols Nr. 2, 6. punkts)


Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 4. punktā noteikts, ka viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par iedzīvotāju izglītību un nodrošināt tās pieejamību. 

Atbilstoši Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam, kas apstiprināta ar Jūrmalas domes 2022. gada 15. septembra lēmumu Nr. 409 “Par Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam un Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmas 2023.–2029. gadam Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata apstiprināšanu” (turpmāk – Attīstības programma), Stratēģiskajā daļā norādītajam viens no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) stratēģiskajiem mērķiem ir nodrošināt iespēju Jūrmalā iegūt konkurētspējīgu, mūsdienīgu, kvalitatīvu, pieejamu, iekļaujošu un kompetencēs balstītu izglītību drošā un modernā Latvijas izglītības vidē, kas atbilst nākotnes sabiedrības prasībām. Atbilstoši Attīstības programmas Rīcības plānā 2023.–2029. gadam noteiktās prioritātes Konkurētspējīga, pieejama un iekļaujoša izglītība (I), rīcības virziena Izglītības satura un procesa attīstība (I2), uzdevuma I.2.3. “Pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai” darbības I2.3.3. “Izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunošana un pārbūve” mērķa īstenošanai ir nepieciešams pilnveidot izglītības iestāžu mācību vidi un resursus mūsdienīga un kvalitatīva izglītības piedāvājuma nodrošināšanai, tai skaitā veikt vispārējās izglītības iestāžu sporta laukumu atjaunošanu un pārbūvi.

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas Sporta un aktīvās atpūtas attīstības plānā 2020.–2026. gadam, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2020. gada 23. aprīļa lēmumu Nr. 152 “Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.–2026. gadam apstiprināšanu”, norādītajam prioritāri ieguldījumi ir veicami neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošas sporta infrastruktūras pilnveidē, tai skaitā Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūvē. 

Lai īstenotu ieceri par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūvi, Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Administrācija) sadarbībā ar pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs” (turpmāk – Centrs), kas reorganizēta, pamatojoties uz Jūrmalas domes 2023. gada 27. jūlija lēmumu Nr. 320 “Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes “Jūrmalas Sporta servisa centrs” reorganizāciju par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādi “Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas centrs”, ir organizējusi iepriekš minētās pārbūves būvprojekta izstrādi. 

Administrācijas rīkota iepirkuma ar ID Nr. JVA 2023/26 rezultātā 2023. gada 26. jūlijā starp Administrāciju un SIA “BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, noslēgts Pakalpojumu līgums Nr. 1.2-16.4.3/23-919 par būvprojekta izstrādi ārējā sporta laukuma pārbūves Jūrmalas Valsts ģimnāzijai Raiņa ielā 55, Jūrmalā, un tā realizācijā veicamo būvdarbu autoruzraudzību un 2023. gada 27. novembrī noslēgts Pārjaunojuma līgums, ar kuru Centrs aizstāj Administrāciju, pārņemot minētā Pakalpojumu līguma saistības pret SIA “BM-projekts”. Līguma kopsumma ar pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) ir 50 578,00 euro (piecdesmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit astoņi euro, 00 centi), tai skaitā būvprojekta izstrādes summa 46 948,00 euro (četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi) un būvprojekta būvdarbu autoruzraudzības summa 3 630,00 euro (trīs tūkstoši seši simti trīsdesmit euro, 00 centi). 

Būvprojekts “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ārējā sporta laukuma pārbūve” Jūrmalas būvvaldē apstiprināts 2024. gada 16. aprīlī, kad būvatļaujā Nr. BIS-BV-4.2-2024-69 (650) ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi (turpmāk – Būvprojekts). Būvprojekta risinājumi paredz Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ārējā sporta laukuma pārbūves darbus.
Būvprojekta realizācijas būvdarbu veikšanai 2025. gada 4. septembrī Centrs izsludināja atklātu konkursu ar ID Nr. PIPC 2025/24 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas sporta laukuma pārbūves darbi”. Pamatojoties uz 2025. gada 5. novembra Nr. PIPC/2.1-3/ 25/N-403 Paziņojumā par lēmumu atklātā konkursā ar ID Nr. PIPC 2025/24 noteikto, konkursa rezultātā līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas Personu apvienībai “Certa&MRG&Asphamit”, par kopējo līgumcenu 1 675 648,32 euro (viens miljons seši simti septiņdesmit pieci tūkstoši seši simti četrdesmit astoņi euro, 32 centi), ieskaitot PVN. Līguma būvdarbu izpildi paredzēts veikt 10 mēnešu laikā no Centra Paziņojumā par būvdarbu uzsākšanu norādītā datuma, kas tiek izsniegts pēc būvdarbu līguma izpildei nepieciešamā finansējuma apstiprināšanas pašvaldības budžetā.

Papildus Centrs ir uzsācis iepirkuma procedūru būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ārējā sporta laukuma pārbūves būvdarbiem. Prognozētās būvuzraudzības pakalpojumu izmaksas noteiktas 12 000,00 euro (divpadsmit tūkstoši euro, 00 centi), ieskaitot PVN.

Ņemot vērā minēto, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ārējā sporta laukuma pārbūves ieceres īstenošanas kopējās izmaksas ir 1 738 226,32 euro (viens miljons septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro, 32 centi), tai skaitā ar Būvprojekta izstrādi saistītās izmaksas ir 46 948,00 euro (četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi), ieskaitot PVN, un ar Būvprojekta realizācijas būvdarbu izpildi saistītās izmaksas ir 1 691 278,32 euro (viens miljons seši simti deviņdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit astoņi euro un 32 centi), ieskaitot PVN.

Saskaņā ar Attīstības programmas Investīciju plāna 2023.–2029. gadam projektu 20.I2 “Jūrmalas Valsts ģimnāzijas āra sporta infrastruktūras atjaunošana” (turpmāk – investīciju projekts) tā īstenošanu ir plānots veikt, piesaistot valsts budžeta aizdevuma līdzekļus. 

Likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 40. panta pirmās daļas 5. punktā noteikts, lai saņemtu valsts budžeta aizdevumu izglītības iestāžu investīciju projektu īstenošanai ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības funkciju nodrošināšanai, ir nepieciešams saņemt pozitīvu Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumu par investīciju projekta atbilstību Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem.

Pamatojoties uz likumu “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 40. panta pirmās daļas 5. punktā noteikto un Ministru kabineta 2024. gada 17. decembra noteikumos Nr. 879 “Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi aizdevuma saņemšanai” 6.5 apakšpunktā noteikto, valsts budžeta aizdevums 90 procentu apmērā no kopējām investīciju projekta izmaksām ir pieejams pašvaldību investīciju projektiem pašvaldības dibinātām vispārējās izglītības iestādēm infrastruktūras attīstīšanai, ilgtspējīgas pamatizglītības un vidējās izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanai, kā arī skolu tīkla sakārtošanai, ar nosacījumu, ja investīciju projekta īstenošana paredzēta valsts ģimnāzijā, tad minimālais kopējais izglītojamo skaits 10.–12. klašu grupā ir (un izglītojamo skaita prognoze liecina, ka arī turpmākajos trijos mācību gados būs) vismaz tāds, kā noteikts normatīvajos aktos par kārtību, kādā tiek piešķirts un anulēts valsts ģimnāzijas statuss.

Investīciju projekta īstenošana ir jāuzsāk līdz 2026. gada 31. augustam un jāpabeidz līdz 2027. gada 31. decembrim.

Pamatojoties uz minēto, lai pretendētu uz valsts budžeta aizdevumu investīciju projekta īstenošanai, kā arī ņemot vērā Pilsētsaimniecības un transportu jautājumu komitejas 2026. gada 10. februāra sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-11/10), Jūrmalas dome nolemj: 
1. Atbalstīt investīciju projekta pieteikuma iesniegšanu Izglītības un zinātnes ministrijai.

2. Noteikt investīciju projekta mērķi – pārbūvēt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ārējā sporta laukumu, Raiņa ielā 55, Jūrmalā, nodrošinot ilgtspējīgas vispārējās pamatizglītības funkcijas īstenošanu, mācību vides labiekārtošanu un mūsdienīgu un kvalitatīvu izglītību veselībai drošos apstākļos.

3. Noteikt, ka investīciju projekts īstenojams līdz 2027. gada 31. decembrim.
4. Noteikt investīciju projekta kopējās izmaksas 1 738 226,32 euro (viens miljons septiņi simti trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti divdesmit seši euro, 32 centi), ieskaitot PVN, apmērā, no tām:

4.1. investīciju projekta pieteikumā iekļaujamās izmaksas 1 691 278,32 euro (viens miljons seši simti deviņdesmit viens tūkstotis divi simti septiņdesmit astoņi euro, 32 centi), ieskaitot PVN, kas nepieciešamas 2026.–2027. gada ietvaros būvdarbu, autoruzraudzības pakalpojumu finansēšanai un būvuzraudzības izmaksām, ja līdz pieteikuma iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijai ir veikta iepirkuma procedūra un pieņemts lēmums par tās rezultātiem, kuras tiks segtas no:
4.1.1. pašvaldības pamatbudžeta 169 127,83 euro (viens simts sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro, 83 centi) jeb 10 procentu apmērā, tai skaitā: 
4.1.1.1. 2026. gadam plānotās izmaksas 95 511,95 euro (deviņdesmit pieci tūkstoši pieci simti vienpadsmit euro, 95 centi), ieskaitot PVN;
4.1.1.2. 2027. gadam plānotās izmaksas 73 615,88 euro (septiņdesmit trīs tūkstoši seši simti piecpadsmit euro, 88 centi), ieskaitot PVN;
4.1.2. valsts budžeta aizdevuma 1 522 150,49 euro (viens miljons pieci simti divdesmit divi tūkstoši viens simts piecdesmit euro, 49 centi) jeb 90 procentu apmērā, tai skaitā: 
4.1.2.1. 2026. gadam plānotās izmaksas 859 607,59 euro (astoņi simti piecdesmit deviņi tūkstoši seši simti septiņi euro, 59 centi), ieskaitot PVN;
4.1.2.2. 2027. gadam plānotās izmaksas 662 542,90 euro (seši simti sešdesmit divi tūkstoši pieci simti četrdesmit divi euro, 90 centi), ieskaitot PVN;
4.2. investīciju projekta pieteikumā neiekļautās izmaksas 46 948,00 euro (četrdesmit seši tūkstoši deviņi simti četrdesmit astoņi euro, 00 centi), kas veiktas par būvprojekta izstrādi un 2024. gadā segtas no pašvaldības pamatbudžeta.

5. Pēc pozitīva Izglītības un zinātnes ministrijas atzinuma par investīciju projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta aizdevuma piešķiršanu saņemšanas lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi investīciju projekta īstenošanai.

6. Pēc pozitīva Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmuma atbalstīt pašvaldības lēmumu ņemt aizņēmumu Valsts kasē investīciju projekta īstenošanai saņemšanas organizēt investīciju projekta īstenošanas būvdarbu norises uzsākšanu un izsniegt paziņojumus par būvdarbu, būvdarbu būvuzraudzības un būvdarbu autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu.

7. Projekta īstenošanu uzdot Centram. 

8. Pilnvarot pašvaldības izpilddirektoru iesniegt Izglītības un zinātnes ministrijai investīciju projekta pieteikumu.

	Priekšsēdētājs
	(paraksts*)
	J. Lediņš


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
3

